

ПРАВИТЕЛЬСТВО

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

г. Кемерово

Об утверждении государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Информационное общество» на 2024-2030 годы

Правительство Кемеровской области – Кузбасса п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую государственную программу Кемеровской области – Кузбасса «Информационное общество Кузбасса» на 2024 – 2030 годы (далее – Государственная программа).

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте «Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области – Кузбасса».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить   
на заместителя председателя Правительства Кемеровской области –   
Кузбасса – министра промышленности и торговли Кузбасса Старосвета Л.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2024.

|  |  |
| --- | --- |
| Первый заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса – председатель Правительства Кемеровской области – Кузбасса | И.В. Середюк |

Утверждена

постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса

Государственная программа

Кемеровской области – Кузбасса «Информационное общество Кузбасса» на 2024-2030 годы

**Стратегические приоритеты государственной программы   
Кемеровской области -Кузбасса**

**«Информационное общество Кузбасса»   
на 2024-2030 годы**

**Оценка текущего состояния соответствующей сферы**

**социально-экономического развития Кемеровской области - Кузбасса**

Информационные и коммуникационные технологии стали частью современных управленческих систем во всех отраслях экономики, сферах государственного управления, обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка.

На территории Кемеровской области – Кузбасса создана развитая инфраструктура оказания услуг связи. Сети фиксированной связи построены на основе волоконно-оптических линий связи. Подвижная радиотелефонная связь стандарта 2G обеспечивается практически на всей территории области, а также вдоль автомобильных дорог федерального и регионального (межмуниципального) значения. Зоны действия сетей мобильной связи стандартов 3G и 4G (LTE), обеспечивающих высокоскоростной доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет), охватывают территории административных центров городских округов и муниципальных районов области.

На основании Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=9115F87AC1E02A54018ED1FA9117DF6B40D259F65E2E9032CFB2113B60325AF556541427DDB99C34AD24D1D597rCXAI) от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» решается проблема обеспечения доступа жителей сельской местности к современным услугам связи. Универсальные услуги связи на всей территории Российской Федерации оказываются оператором, определяемым Правительством Российской Федерации. Министерство цифрового развития и связи Кузбасса содействует организациям связи, оказывающим универсальные услуги связи, в получении и (или) строительстве сооружений связи и помещений, предназначенных для оказания универсальных услуг связи.

В 2020 году завершился первый этап подключения населенных пунктов с численностью населения от 250 до 500 жителей. В 167 населенных пунктах Кемеровской области - Кузбасса созданы точки доступа к сети передачи данных и сети «Интернет».

С 2021 года начат второй этап подключения населенных пунктов с численностью населения от 100 до 500 жителей. В 35 населенных пунктах Кемеровской области – Кузбасса организовано предоставление услуг сотовой связи (стандарт 2G) и доступа к сети «Интернет» (стандарт LTE).

К 2030 году планируется подключить 220 населенных пунктов Кемеровской области – Кузбасса.

События 2020 - 2022 годов существенно повлияли на экономику в целом и сектор информационно-телекоммуникационных технологий в частности. Произошедшие из-за пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19) структурные изменения во всех отраслях экономики положительно сказались на деятельности операторов связи, заставив их диверсифицировать оказание услуг, а также усилить мощности для передачи трафика данных, возросшего в несколько раз в условиях перехода на дистанционную работу. В то же время изменение внешних и внутренних условий развития российской экономики в начале 2022 года оказало влияние и на телекоммуникационную отрасль с прогнозируемым усилением влияния в ближайшей перспективе. Несмотря на значимую роль услуг связи для экономики и граждан внешнеэкономические факторы, а также вынужденное снижение расходов предприятий других секторов экономики и падение доходов населения скажутся на развитии отрасли. И хотя отказ от привычных услуг связи рассматривается населением только в крайнем случае, а бизнес все более зависим от современных технических средств и услуг связи с условием цифровизации, охватывающей все сферы экономики, сохраняется вероятность сокращения трат населения и бизнеса до минимальных с возможным отказом потребителей от дополнительных сервисов.

В то же время внешнеэкономические факторы могут оказаться факторами роста для инфраструктуры отрасли. Телекоммуникационный рынок достиг насыщения по многим направлениям услуг связи и находится в ожидании новых прорывных проектов или технологий, способных существенно изменить потребительские предпочтения и стать толчком к новому витку роста рынка.

В 2022 - 2025 годах операторы связи, несмотря на внешние негативные факторы и условия повышенной неопределенности, планируют дальнейшее осуществление инвестиционной деятельности, направленной на обеспечение устойчивого функционирования сетей связи, обеспечение высокоскоростного фиксированного и беспроводного доступа к сети «Интернет», развитие рынка коммерческих центров хранения и обработки данных и рынка «облачных услуг», возможное внедрение новых, особенно отечественных, технологий связи.

Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры позволит расширить возможности использования средств электросвязи, радиочастотного спектра для повышения эффективности государственного управления, нужд обороноспособности и безопасности государства и обеспечения правопорядка.

Продолжится внедрение информационных технологий в социально-экономическую сферу, государственное управление и бизнес, что будет оказывать влияние на рост производительности труда и качество жизни населения, повышать эффективность технологических, производственных и управленческих процессов любой отрасли экономики и уровень обороноспособности страны. Масштабное распространение информационных технологий предполагается в здравоохранении, образовании, науке, культуре, обеспечении безопасности, промышленности, сельском хозяйстве, финансовой сфере и на транспорте.

**Описание приоритетов и целей государственной политики**

**в сфере реализации государственной программы**

**«Информационное общество Кузбасса»**

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 [№ 204](consultantplus://offline/ref=234925B71FE5E2CE45D80C2CB42624F9901834B3A45402DB613423E4FFD7DC6F47E1AD42885FA90B07E6A9B42D01W8J) «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Указом от 21.07.2020. [№ 474](consultantplus://offline/ref=234925B71FE5E2CE45D80C2CB42624F990183BBAA45502DB613423E4FFD7DC6F55E1F54E885BB70B07F3FFE56B4E26C1F2E89B31C65D483A05W6J) «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», распоряжением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 03.06.2022 № 275-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Кемеровской области – Кузбасса на период до 2035 года» и с учетом положений иных документов стратегического планирования определены приоритеты государственной программы «Информационное общество Кузбасса»:

повышение благосостояния, качества жизни и работы граждан;

улучшение доступности и качества государственных услуг;

повышение степени информированности и цифровой грамотности;

обеспечение прав граждан на доступ к информации;

защита личности, общества и государства от внутренних и внешних информационных угроз;

обеспечение государственной защиты интересов российских граждан   
в информационной сфере.

С учетом положений стратегических документов определены следующие цели Программы:

к 2030 году уровень «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы Кемеровской области – Кузбасса, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления достигнет 100 процентов. Достижение указанной цели обеспечивается путем увеличения численности специалистов, интенсивно использующих информационно-коммуникационные технологии и достижения целевого значения к 2030 году в 5 отраслях экономики и социальной сферы уровня цифровой зрелости;

к 2030 году обеспечено увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов. Достижение цели на территории Кемеровской области – Кузбасса обеспечивается путем повышения удовлетворенности граждан при получении услуг в электронном виде и упрощения процедуры их получения, цифровизации деятельности органов власти Кемеровской области – Кузбасса, включая предоставление государственных услуг, перехода к предоставлению комплексных государственных услуг в целевой форме, а также создания доверия к электронному формату получения услуг путем повышения уровня информационной безопасности, включая защиту персональных данных граждан и данных в государственных информационных системах;

рост доли домохозяйств Кемеровской области - Кузбасса, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к сети «Интернет» до 97 процентов в 2030 году. Достижение данной цели способствует обеспечению жителей равными возможностями доступа к сети «Интернет»:

электронным государственным услугам;

качественному контенту в сфере образования и культуры;

удаленной занятости.

**Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателя государственных программ Российской Федерации**

В рамках Программы для достижения национальной цели «Цифровая трансформация» поставлены следующие задачи:

достижение «цифровой зрелости»;

увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде;

обеспечение роста доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к сети «Интернет»;

обеспечение увеличения вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в 4 раза по сравнению с показателем 2019 года.

Задачами цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Кемеровской области – Кузбасса являются:

создание региональной системы управления данными и стандартизация информационных систем, используемых исполнительными органами Кемеровской области - Кузбасса и учреждениями региона;

построение системы сбора и работы с обратной связью;

внедрение системы принятия управленческих решений, основанных на данных;

переход к предоставлению приоритетных массовых социально значимых региональных государственных и муниципальных услуг и сервисов в цифровом виде без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, в режиме онлайн, с проактивным оказанием услуг в тех случаях, когда это возможно;

внедрение в деятельность исполнительных органов Кемеровской области - Кузбасса и органов местного самоуправления межведомственного юридически значимого электронного документооборота с применением электронной подписи и электронного архива;

обеспечение защиты государственных информационных систем и ресурсов, а также персональных данных, в том числе с применением сквозных цифровых технологий, от несанкционированного доступа и внешних угроз.

обеспечение технологического суверенитета, основанного на использовании свободного программного обеспечения и отечественных программно-аппаратных решений;

повышение уровня надежности и безопасности информационных систем, технологической независимости информационно-технологической инфраструктуры от оборудования и программного обеспечения, происходящих из иностранных государств.

**Задачи государственного управления, способы их эффективного**

**решения в соответствующей отрасли экономики**

**и сфере государственного управления Кемеровской области - Кузбасса**

Для достижения цели «К 2030 году уровень «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления достигнет 100 процентов» предусмотрены следующие задачи государственного управления:

внедрение системы принятия управленческих решений, основанных на данных, цифровизация и роботизация отдельных региональных и муниципальных функций, процессов, внедрение системы сбора и работы с обратной связью;

стимулирование создания новых игроков в сфере цифровой экономики, вовлечение действующих игроков в проекты по цифровизации региональной экономики;

планомерное развитие функциональной системы регионального управления цифровой трансформацией в целом, а также органов и организаций управления цифровой трансформации Кемеровской области - Кузбасса в отдельности;

использование предприятиями и гражданами продуктов (услуг), основанных на преимущественно отечественных технологиях искусственного интеллекта, обеспечивающих качественно новый уровень эффективности деятельности;

реализация проектов, направленных на становление информационного общества;

обеспечение доступности информации, содержащейся   
в информационных системах в сфере государственного управления.

Для достижения цели «К 2030 году обеспечено увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов» предусмотрены следующие задачи государственного управления:

повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов;

обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг   
в электронном виде с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных   
и муниципальных услуг (функций)»;

цифровизация процессов предоставления государственных услуг   
и исполнения государственных функций органами государственными власти Кемеровской области - Кузбасса;

стимулирование граждан к получению государственных   
и муниципальных услуг в электронном виде с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», подсистемы регионального портала государственных и муниципальных услуг государственной информационной системы «Комплексная информационная система оказания государственных и муниципальных услуг Кемеровской области Кузбасса».

Цель «Рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», до 97 процентов в 2030 году» достигается за счет решения следующих задач:

содействие созданию необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети «Интернет» социально значимых объектов, а также эффективного   
и безопасного использования ими онлайн-сервисов;

развитие инфраструктуры для обеспечения возможности широкополосного доступа к сети «Интернет» домохозяйств   
в малонаселенных, отдаленных и труднодоступных населенных пунктах   
с использованием спутниковой связи;

содействие организации по обеспечению качественными и доступными услугами связи и доступу к информационно-телекоммуникационной инфраструктуре.

**П А С П О Р Т**

**государственной программы Кемеровской области - Кузбасса**

**«Информационное общество Кузбасса»**

**Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор государственной программы | Заместитель председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса - министр промышленности и торговли Кузбасса |
| Ответственный исполнитель государственной программы | Министерство цифрового развития и связи Кузбасса |

|  |  |
| --- | --- |
| Период реализации государственной программы | Этап I: 2024 – 2030 годы |
| Цели государственной программы | Цель 1. К 2030 году обеспечено увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов |
| Цель 2. Рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до 97 процентов в 2030 году |
| Цель 3. К 2030 году уровень «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления достигнет 100 процентов |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации / государственной программой | Цифровая трансформация/ Показатель «Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов»/ Показатель «Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления»/ Показатель «Рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», до 97 процентов»  Государственная программа Российской Федерации «Информационное  общество» |

.

**Показатели государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Информационное общество Кузбасса»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уро-вень показа-теля | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | | | Доку-мент | Ответст-венный за достиже-ние показателя (участник государственной програм-мы) | Связь с показате-лями националь-ных целей |
| Значе-ние | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | К 2030 году обеспечено увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и (или) в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) | ФП |  | условных единиц | 85 | 2023 | 83 | 83 | - | - | - | - | - | Постановление Правительства РФ от 03.04.  2021 № 542 | Министерство цифрового развития и связи Кузбасса | Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов |
| 1.2 | Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде | ФП |  | процент | 100 | 2023 | 95 | 95 | - | - | - | - | - | Постановление Правительства РФ от 03.04.2021 № 542 | Министерство цифрового развития и связи Кузбасса | Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов |
| 1.3 | Уровень удовлетворенности качеством  предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг | ФП | возрастание | баллов | 4 | 2023 | 4,4 | - | - | - | - | - | - | Постановление Правительства РФ от 03.04.2021 № 542 | Министерство цифрового развития и связи Кузбасса | Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов |
| 2 | Рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до 97 процентов в 2030 году | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями | ФП | возрастание | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | Приказ Минцифры России от 20.08.  2020 № 418 | Министерство цифрового развития и связи Кузбасса | Рост доли домохо-зяйств, которым обеспечена возмож-ность широкопо-лосного доступа к информационно- телекомму-никацион-ной сети «Интернет», до 97 процентов |
| 3 | К 2030 году уровень «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления достигнет 100 процентов | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | «Цифровая зрелость» органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций в сфере здравоохранения, образования, городского хозяйства и строительства, общественного транспорта, подразумевающая использование ими отечественных информационно-технологических решений | ФП | возрастание | процентов | 69,9 | 2023 | 78,9 | 81,7 | - | - | - | - | - | Постановление Правительства РФ от 03.04.2021 № 542 | Министерство цифрового развития и связи Кузбасса | Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоох-ранения и образова-ния, а также государст-венного управления |

**План достижения показателей государственной программы Кемеровской области – Кузбасса**

**«Информационное общество Кузбасса» в 2024 году**

| № п/п | Цели/показатели государственной программы | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2024года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1 | К 2030 году обеспечено увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и (или) в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) | ФП | условных единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 |
| 1.2 | Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде | ФП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 |
| 1.3 | Уровень удовлетворенности качеством  предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг | ФП | баллов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,4 |
| 2 | Рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до 97 процентов в 2030 году | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями | ФП | процентов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 3 | К 2030 году уровень «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления достигнет 100 процентов | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | «Цифровая зрелость» органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций в сфере здравоохранения, образования, городского хозяйства и строительства, общественного транспорта, подразумевающая использование ими отечественных информационно-технологических решений | ФП | процентов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78,9 |

**Структура государственной программы Кемеровской области - Кузбасса**

**«Информационное общество Кузбасса»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь  с показателями |

| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Региональный проект «Информационная инфраструктура (Кемеровская область – Кузбасс)» (Старосвет Леонид Владимирович - куратор) | | | |
|  | Ответственный за реализацию  Министерство цифрового развития и связи Кузбасса | Срок реализации  2019 - 2024 | | |
| 1.1 | Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети «Интернет» социально значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов 0 | Оказано содействие подключению к сети «Интернет» фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, государственных и муниципальных образовательных организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления, пожарных частей и пожарных постов, расположенных на территории Кемеровской области - Кузбасса | Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями | |
| 2. | Региональный проект «Информационная безопасность (Кемеровская область – Кузбасс)» (Старосвет Леонид Владимирович - куратор) | | | |
|  | Ответственный за реализацию  Министерство цифрового развития и связи Кузбасса | Срок реализации  2019 - 2024 | | |
| 2.1. | Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов | Обеспечено категорирование региональных объектов КИИ исполнительных органов государственной власти Кемеровской области-Кузбасса и подведомственных им организаций;  обеспечено содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения исполнительными органами государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, органами местного самоуправления и организациями в собственности Кемеровской области - Кузбасса и муниципальной собственности;  обеспечено получение сертификатов безопасности информационных систем Кемеровской области-Кузбасса;  обеспечен безвозмездный электронный доступ гражданам Российской Федерации к информационным системам органов государственной власти и органов местного самоуправления Кемеровской области-Кузбасса, использующим российские средства  шифрования | - | |
| 3 | Региональный проект «Цифровое государственное управление (Кемеровская область – Кузбасс)» (Старосвет Леонид Владимирович - куратор) | | | |
|  | Ответственный за реализацию  Министерство цифрового развития и связи Кузбасса | Срок реализации  2019 - 2024 | | |
| 3.1 | Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг | Обеспечено использование ведомственных информационных систем и облачной цифровой платформы обеспечения оказания государственных (муниципальных услуг) и сервисов, в том числе в электронном виде | Уровень удовлетворенности качеством  предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг | |
| 3.2 | Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти | Обеспечено взаимодействие граждан и органов государственной власти с использованием платформы обратной связи | Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и (или) в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) | |
| 3.3 | Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ | Обеспечено совершенствование организации и популяризации, повышение доступности предоставления на территории Кемеровской области – Кузбасса муниципальных услуг в электронном виде | Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде | |
| 4 | Региональный проект «Цифровые технологии (Кемеровская область – Кузбасс)» (Старосвет Леонид Владимирович - куратор) | | | |
|  | Ответственный за реализацию  Министерство цифрового развития и связи Кузбасса | Срок реализации  2019 - 2024 | | |
| 4.1 | Содействие созданию «сквозных» цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок | Обеспечена консультационная поддержка и информационное сопровождение региональных компаний о конкурсных отборах на поддержку из средств федерального бюджета  Обеспечено проведение информационной кампании о действующих конкурсных отборах на получение государственной поддержки в средствах массовой информации Кемеровской области - Кузбасса | - | |
| 5 | Региональный проект «Развитие цифровых и информационно-коммуникационных проектов» (Старосвет Леонид Владимирович – куратор) | | | |
|  | Ответственный за реализацию  Министерство цифрового развития и связи Кузбасса | Срок реализации  2024 - 2030 | | |
|  | Внедрение цифровых технологий и платформенных решений, формирование и развитие безопасной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры Кемеровской области - Кузбасса | Обеспечено создание, развитие и поддержка информационных систем и сервисов  Создано, обеспечено функционирование и защита информационно-коммуникационной инфраструктуры  Предоставлены услуги в сфере развития цифровой экономики и урбанистики в Кемеровской области — Кузбассе  Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий  Оказаны услуги (выполнены работы) по информационному сопровождению услуг и сервисов  Предоставление грантов в форме субсидий на разработку проектов в сфере информационных технологий | | «Цифровая зрелость» органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций в сфере здравоохранения, образования, городского хозяйства и строительства, общественного транспорта, подразумевающая использование ими отечественных информационно-технологических решений |
| 6 | Комплекс процессных мероприятий «Создание и внедрение информационных технологий в сфере экономики и социальной сфере» | | | |
|  | Ответственный за реализацию  Министерство цифрового развития и связи Кузбасса | Срок реализации  2024 - 2030 | | |
|  | Формирование и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры Кемеровской области - Кузбасса, повышение эффективности использования цифровых технологий в различных сферах деятельности Кемеровской области - Кузбасса | Обеспечена поддержка информационно-коммуникационной инфраструктуры и систем исполнительных органов Кемеровской области -Кузбасса | | - |
| 7 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации программ и проектов в области цифровой экономики и развития информационного общества» | | | |
|  | Ответственный за реализацию  Министерство цифрового развития и связи Кузбасса | Срок реализации  2024 - 2030 | | |
|  | Обеспечение текущей деятельности Министерства цифрового развития и связи Кузбасса и его подведомственных учреждений | Обеспечена деятельность органов государственной власти и  подведомственных учреждений;  обеспечено проведение семинаров, конкурсов, конференций в сфере информационных технологий | | - |
| 8 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие инфраструктуры связи» | | | |
|  | Ответственный за реализацию  Министерство цифрового развития и связи Кузбасса | Срок реализации  2024 - 2030 | | |
|  | Обеспечение доступными услугами связи к информационно-телекоммуникационной инфраструктуре | Обеспечена трансляция в эфире региональных телерадиоканалов и предоставление информационно-телекоммуникационных услуг с использованием спутниковой связи | | - |

**5. Финансовое обеспечение государственной программы Кемеровской области - Кузбасса**

**«Информационное общество Кузбасса»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа (всего), в том числе: | 1148253,5 | 1110461,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2258715,4 |
| Региональный бюджет, из них: | 1144807,8 | 1110461,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2255269,7 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 3445,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3445,7 |
| Региональный проект «Информационная инфраструктура (Кемеровская область - Кузбасс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Региональный бюджет, из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Региональный проект «Информационная безопасность (Кемеровская область – Кузбасс)» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Региональный бюджет, из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Региональный проект «Цифровое государственное управление (Кемеровская область – Кузбасс)» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Региональный бюджет, из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Региональный проект «Цифровые технологии (Кемеровская область – Кузбасс)» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Региональный бюджет, из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Региональный проект «Развитие цифровых и информационно-коммуникационных проектов» | 102787,8 | 90898,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 193685,8 |
| Региональный бюджет, из них: | 99342,1 | 90898,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 190240,1 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 3445,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3445,7 |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание и внедрение информационных технологий в сфере экономики и социальной сфере» | 119383,2 | 94383,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 213766,4 |
| Региональный бюджет, из них: | 119383,2 | 94383,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 213766,4 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации программ и проектов в области цифровой экономики и развития информационного общества» | 890082,5 | 889180,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1779263,2 |
| Региональный бюджет, из них: | 890082,5 | 889180,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1779263,2 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие инфраструктуры связи» | 36000,0 | 36000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72000 |
| Региональный бюджет, из них: | 36000,0 | 36000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72000 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **П А С П О Р Т** | | | | | |
|  | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | |
|  | | | | | |
| Информационная инфраструктура (Кемеровская область - Кузбасс) | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | |
| Наименование регионального проекта | Информационная инфраструктура (Кемеровская область - Кузбасс) | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | Информационная инфраструктура | | Срок реализации проекта | 01.01.2019 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Старосвет Л.В. | | заместитель Председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса - министр промышленности и торговли Кузбасса | | |
| Руководитель регионального проекта | Садиков М.В. | | министр цифрового развития и связи Кузбасса | | |
| Администратор регионального проекта | Зайцева О.В. | | главный специалист | | |
| Связь с государственными программами  (комплексными программами) Российской  Федерации (далее - государственные  программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Кемеровской области "Развитие системы образования Кузбасса" | | |
| Направление  (подпрограмма) | - | | |
| 2 | Государственная программа | Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Развитие здравоохранения Кузбасса" | | |
| Направление  (подпрограмма) | Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | | |
| 3 | Государственная программа | Государственная программа Кемеровской области «Информационное общество Кузбасса» | | |
| Направление  (подпрограмма) | Подпрограмма «Информационное общество и электронное правительство» | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | | | | | Уровень показателя | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) | | | |  |
| Значение | | Год | | 2018 | | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | | |  |
| 1 | Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с утвержденными требованиями | | | | | ФП | | Процент | | | 76,0000 | | 2020 | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | 76,0000 | | | 100,0000 | | | 100,0000 | | | | 100,0000 | | | 100,0000 | | | - | | - | | | - | | | |  |
| 1.2. | Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в помещениях которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по технологии Wi-Fi | | | | | ФП | | Процент | | | 0,0000 | | 2020 | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 27,3200 | | | 80,1300 | | | | 80,1300 | | | 80,1300 | | | - | | - | | | - | | | |  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Показатели регионального проекта | | | | | | | | Уровень показателя | | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2023 года | | |  |
| янв. | | | фев. | | мар. | | апр. | | | май | | | июнь | | | июль | | авг. | | сен. | | окт. | | ноя. | | |  |
| 1 | | Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с утвержденными требованиями | | | | | | | | ФП | | | Процент | | | | 100,0000 | | | 100,0000 | | 100,0000 | | 100,0000 | | | 100,0000 | | | 100,0000 | | | 100,0000 | | 100,0000 | | 100,0000 | | 100,0000 | | 100,0000 | | | 100,0000 | | |  |
| 1.2. | | Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в помещениях которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по технологии Wi-Fi | | | | | | | | ФП | | | Процент | | | | 80,1300 | | | 80,1300 | | 80,1300 | | 80,1300 | | | 80,1300 | | | 80,1300 | | | 80,1300 | | 80,1300 | | 80,1300 | | 80,1300 | | 80,1300 | | | 80,1300 | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 4. Результаты регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | 2018 | | 2019 | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) | |  |
| 1 | Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | В государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет. . Нарастающий итог | | | | - | | Штука | | 0,0000 | | | 2020 | | - | | - | | | - | | 27,3200 | | 80,1300 | | | - | | | - | | | - | | - | | ​В рамках результата предусмотрено выделение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации для создания инфраструктуры для обеспечения беспроводного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в общеобразовательных организациях Российской Федерации и выполнения работ | | | | | | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | 2018 | | 2019 | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) | |  |
|  |  | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | по их оснащению оборудованием в целях создания условий для применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии со стандартом оснащения общеобразовательных организаций.   В 2021 году утвержден стандарт оснащения общеобразовательных организаций, утверждены правила предоставления субсидий и предоставлены субсидии бюджетам | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | 2018 | | 2019 | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) | |  |
|  |  | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | субъектов Российской Федерации на выполнение проектных работ по созданию инфраструктуры в общеобразовательных организациях в целях создания условий для применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии со стандартом оснащения.   В 2022 году на предоставлены субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на выполнение | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | 2018 | | 2019 | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) | |  |
|  |  | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | проектных работ и работ по созданию инфраструктуры в общеобразовательных организациях в целях создания условий для применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии со стандартом оснащения в целях создания условий для применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии со стандартом оснащения.  В 2023 году предоставлены | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | 2018 | | 2019 | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) | |  |
|  |  | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на выполнение проектных работ и работ по созданию инфраструктуры в общеобразовательных организациях .  В 2024 году предоставлены субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на выполнение проектных работ и работ по созданию инфраструктуры в общеобразовательных организациях в целях создания условий для применения электронного | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | 2018 | | 2019 | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) | |  |
|  |  | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии со стандартом оснащения. | | | | | | | | |  | |  |
| 1.2 | Оказано содействие подключению к сети «Интернет» фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, государственных и муниципальных образовательных организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления, пожарных частей и пожарных постов, расположенных на территории Кемеровской области | | | | - | | Единица | | - | | | - | | - | | 175,0000 | | | 507,0000 | | 874,0000 | | - | | | - | | | - | | | - | | - | | Оказаны услуги по подключению к сети «Интернет» фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, государственных и муниципальных образовательных организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления, пожарных частей и пожарных постов, расположенных на | | | | | | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | |  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | 2018 | | 2019 | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) | |  |
|  |  | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | территории Кемеровской области:  на 31.12.2019 - 175 единиц;  на 31.12.2020 - 507 единиц;  на 31.12.2021 - 874 единицы | | | | | | | | |  | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 0  0 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | | |  |
| 2019 | | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |  |
| 1 | | | | Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | | | | В государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет. | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 250 642,16 | | | | | 460 489,18 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 711 131,34 | | | | |  |
|  |
| 1.1.1. | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 250 642,16 | | | | | 460 489,18 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 711 131,34 | | | | |  |
| 1.1.1.1. | | | | *бюджет субъекта* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 250 642,16 | | | | | 460 489,18 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 711 131,34 | | | | |  |
| 1.1.2. | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.1.3. | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.2 | | | | На участках мировых судей обеспечено формирование и функционирование необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 88 144,91 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 88 144,91 | | | | |  |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | | |  |
| 2019 | | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |  |
|  | | | | виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи. | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |
| 1.2.1. | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 88 144,91 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 88 144,91 | | | | |  |
| 1.2.1.1. | | | | *бюджет субъекта* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 88 144,91 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 88 144,91 | | | | |  |
| 1.2.2. | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.2.3. | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 338 787,07 | | | | | 460 489,18 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 799 276,25 | | | | |  |
| консолидированный бюджет субъекта  Российской Федерации, из них: | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 338 787,07 | | | | | 460 489,18 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 799 276,25 | | | | |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| Внебюджетные источники , всего | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту регионального проекта | | |  |
|  | | | | | | | | Информационная инфраструктура | | |  |
| План реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Результат "В государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет. " | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Балакирева С.Ю. | В рамках результата предусмотрено выделение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации для создания инфраструктуры для обеспечения беспроводного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в общеобразовательных организациях Российской Федерации и выполнения работ по их оснащению оборудованием в целях создания условий для применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии со стандартом оснащения общеобразовательных | | Нет | ГИИС Электронный бюджет | |
|
|
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | организаций.   В 2021 году утвержден стандарт оснащения общеобразовательных организаций, утверждены правила предоставления субсидий и предоставлены субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на выполнение проектных работ по созданию инфраструктуры в общеобразовательных организациях в целях создания условий для применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии со стандартом оснащения.   В 2022 году на предоставлены субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на выполнение проектных работ и работ по созданию инфраструктуры в общеобразовательных организациях в целях создания условий для применения электронного | |  |  | |
|
|
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии со стандартом оснащения в целях создания условий для применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии со стандартом оснащения.  В 2023 году предоставлены субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на выполнение проектных работ и работ по созданию инфраструктуры в общеобразовательных организациях .  В 2024 году предоставлены субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на выполнение проектных работ и работ по созданию инфраструктуры в общеобразовательных организациях в целях создания условий для применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии | |  |  | |
|
|
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | со стандартом оснащения. | |  |  | |
| 1.1.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.09.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Балакирева С.Ю. | Акт Предоставлен акт подготовительных работ, паспорта объектов образовательных организаций. | | - | - | |
|
| 1.1.2 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Балакирева С.Ю. | Акт Осуществлена закупка оборудования, создана и (или) модернизирована локальная вычислительная сеть, структурированная кабельная система, беспроводной широкополосный доступ. | | - | - | |
|
| 1.1.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Балакирева С.Ю. | Акт В помещениях общеобразовательных организаций обеспечен безопасный доступ к государственным, | | - | - | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  | муниципальным и иным информационным системам, а также к сети "Интернет". | |  |  | |
| 1.1.4 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Балакирева С.Ю. | Прочий тип документа План - график закупок. | | - | - | |
|
| 1.1.5 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Балакирева С.Ю. | Справка Выписка из реестра контрактов. | | - | - | |
|
| 1.1.6 | Контрольная точка "Произведена | - | 31.12.2021 | Взаимо | Взаимо | Балакирева | Акт Приемка товаров, | | - | - | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000 |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | С.Ю. | выполненных работ и оказанных услуг. | |  |  | |
| 1.1.7 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Балакирева С.Ю. | Прочий тип документа Платежное поручение. | | - | - | |
|
| 1.1.8 | Контрольная точка "Проведение мониторинга реализации мероприятия", значение: 0.0000 | - | 31.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Балакирева С.Ю. | Отчет Информационно-аналитический отчет | | - | - | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.1.9 | Контрольная точка "Проведение мониторинга реализации мероприятия", значение: 0.0000 | - | 30.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Балакирева С.Ю. | Отчет Информационно-аналитический отчет | | - | - | |
|
| 1.1.10 | Контрольная точка "Проведение мониторинга реализации мероприятия", значение: 0.0000 | - | 30.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Балакирева С.Ю. | Отчет Информационно-аналитический отчет | | - | - | |
|
| 1.1.11 | Контрольная точка "Проведение мониторинга реализации мероприятия" | - | 30.11.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Балакирева С.Ю. | Отчет Информационно-аналитический отчет | | - | - | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.1.12 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Балакирева С.Ю. | Отчет Информационно-аналитический отчет | | - | - | |
|
| 1.1.13 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Балакирева С.Ю. | Акт Приемка товаров, выполненных работ и оказанных услуг. | | - | - | |
|
| 1.1.14 | Контрольная точка "Произведена | - | 31.12.2022 | Взаимо | Взаимо | Балакирева | Прочий тип документа | | - | - | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000 |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | С.Ю. | Реестр платежных поручений | |  |  | |
| 1.2 | Результат "Оказано содействие подключению к сети «Интернет» фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, государственных и муниципальных образовательных организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления, пожарных частей и пожарных постов, расположенных на территории Кемеровской области" | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Садиков М.В. | Оказаны услуги по подключению к сети «Интернет» фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, государственных и муниципальных образовательных организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления, пожарных частей и пожарных постов, расположенных на территории Кемеровской области:  на 31.12.2019 - 175 единиц;  на 31.12.2020 - 507 единиц;  на 31.12.2021 - 874 единицы | | Нет | ГИИС Электронный бюджет | |
|
| 1.2.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) | - | 01.11.2019 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Садиков М.В. | Отчет | | - | - | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.2.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Садиков М.В. | Доклад на заседании координационного совета по цифровому развитию и использованию информационных технологий в Кемеровской области (далее – координационный совет) | | - | - | |
|
| 1.2.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Садиков М.В. | Доклад на заседании координационного совета | | - | - | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  |  | |
| 1.2.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Утенкова О.М. | Справка Сведения о подключении СЗО к сети Интернет на территории Кемеровской области - Кузбасса | | - | - | |
|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |  |
|  |
| **П А С П О Р Т** | | | | | |
|  | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | |
|  | | | | | |
| Информационная безопасность (Кемеровская область - Кузбасс) | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | |
| Наименование регионального проекта | Информационная безопасность (Кемеровская область - Кузбасс) | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | Информационная безопасность | | Срок реализации проекта | 01.01.2019 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Старосвет Л.В. | | заместитель Председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса - министр промышленности и торговли Кузбасса | | |
| Руководитель регионального проекта | Садиков М.В. | | министр цифрового развития и связи Кузбасса | | |
| Администратор регионального проекта | Зайцева О.В. | | главный специалист | | |
| Связь с государственными программами  (комплексными программами) Российской  Федерации (далее - государственные  программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Кемеровской области «Информационное общество Кузбасса» | | |
| Направление  (подпрограмма) | Подпрограмма «Информационное общество и электронное правительство» | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Результаты регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
| 1 | Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | Содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения органами государственной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями, находящимися в собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности | - | Условная единица | - | - | - | - | - | - | 1,0000 | 1,0000 | - | - | - | Обеспечено содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения исполнительными органами государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, органами местного самоуправления и организациями в собственности Кемеровской области и муниципальной собственности | Утверждение документа |  |
|  |
| 1.2 | Получены сертификаты | - | Условная | - | - | - | - | - | - | 1,0000 | 1,0000 | - | - | - | Обеспечено получение | Оказание услуг |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  | безопасности Национального удостоверяющего центра |  | единица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сертификатов безопасности информационных систем Кемеровской области-Кузбасса. | (выполнение работ) |  |
| 1.3 | Обеспечен безвозмездный доступ гражданам Российской Федерации к использованию российских средств шифрования для электронного взаимодействия с органами государственной власти и органами местного самоуправления. | - | Условная единица | - | - | - | - | - | - | - | 1,0000 | - | - | - | Обеспечен безвозмездный электронный доступ гражданам Российской Федерации к информационным системам органов государственной власти и органов местного самоуправления Кемеровской области-Кузбасса, использующим российские средства шифрования. | Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) |  |
|  |
| 1.4 | Приведение уровня информационной | - | Условная | - | - | - | - | - | - | 1,0000 | 1,0000 | - | - | - | Обеспечено категорирование | Обеспечение |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  | безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры (далее - КИИ) в соответствие с требованиями части 3 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации", в рамках которых Кемеровская область - Кузбасс осуществляет категорирование региональных объектов КИИ и выступает функциональным |  | единица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | региональных объектов КИИ исполнительных органов государственной власти Кемеровской области  - Кузбасса и подведомственных им организаций.  Обеспечена реализация требований Федерального закона №187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры» посредством закупки решений для типовых объектов КИИ (при наличии типовых объектов КИИ в госсекторе и условии | реализации федерального проекта (результата федерального проекта) |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  | заказчиком проектов по закупке решений для типовых объектов КИИ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирования из федерального бюджета) |  |  |
| 1.5 | Содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения органами государственной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями, находящимися в собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности | - | Условная единица | - | - | - | - | - | 1,0000 | - | - | - | - | - | Обеспечено содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения исполнительными органами государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, органами местного самоуправления и организациями в собственности Кемеровской области и муниципальной собственности | Утверждение документа |  |
|  |
| 1.6 | Приведение уровня | - | Условн | - | - | - | - | - | 1,0000 | - | - | - | - | - | Обеспечено | Обеспече |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  | информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры (далее - КИИ) в соответствие с требованиями части 3 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации", в рамках которых Кемеровская область - Кузбасс осуществляет категорирование региональных объектов КИИ и выступает |  | ая единица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | категорирование региональных объектов КИИ исполнительных органов государственной власти Кемеровской области  - Кузбасса и подведомственных им организаций.  Обеспечена реализация требований Федерального закона №187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры» посредством закупки решений для типовых объектов КИИ (при наличии типовых объектов КИИ в госсекторе и | ние реализации федерального проекта (результата федерального проекта) |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  | функциональным заказчиком проектов по закупке решений для типовых объектов КИИ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | условии софинансирования из федерального бюджета) |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту регионального проекта | | |  |
|  | | | | | | | | Информационная безопасность | | |  |
| План реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Результат "Приведение уровня информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры (далее - КИИ) в соответствие с требованиями части 3 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации", в рамках которых Кемеровская область - Кузбасс осуществляет категорирование региональных объектов КИИ и выступает функциональным заказчиком проектов по закупке решений для типовых объектов КИИ." | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Харченко А.А. | Обеспечено категорирование региональных объектов КИИ исполнительных органов государственной власти Кемеровской области  - Кузбасса и подведомственных им организаций.  Обеспечена реализация требований Федерального закона №187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры» посредством закупки решений для типовых объектов КИИ (при наличии типовых объектов КИИ в госсекторе и условии софинансирования из федерального бюджета) | | Нет | ГИИС Электронный бюджет | |
|
|
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.1.1 | Контрольная точка "Уровень информационной безопасности региональных объектов КИИ исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса и подведомственных им организаций приведен в соответствие с требованиями Федерального закона №187-ФЗ", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Харченко А.А. | Отчет Уровень информационной безопасности региональных объектов КИИ исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса и подведомственных им организаций приведен в соответствие с требованиями Федерального закона №187-ФЗ (при условии закупок решений для типовых объектов КИИ).. | | - | - | |
|
| 1.1.2 | Контрольная точка "Произведена закупка решений для типовых объектов КИИ (при наличии типовых объектов КИИ в госсекторе и условии софинансирования из федерального бюджета)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Садиков М.В. | Акт Итоги внедрения решений для типовых объектов КИИ. | | - | - | |
|
| 1.2 | Результат "Содействие использованию преимущественно отечественного программного | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Садиков М.В. | Обеспечено содействие использованию преимущественно | | Нет | ГИИС Электронный бюджет | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | обеспечения органами государственной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями, находящимися в собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности" |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  | отечественного программного обеспечения исполнительными органами государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, органами местного самоуправления и организациями в собственности Кемеровской области и муниципальной собственности | |  |  | |
|
| 1.2.1 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа " | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Садиков М.В. | Доклад на заседании координационного совета | | - | - | |
|
| 1.2.2 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг перехода на использование программного обеспечения российского производства" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Садиков М.В. | Доклад на заседании координационного совета | | - | - | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.2.3 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг перехода на использование программного обеспечения российского производства" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Садиков М.В. | Доклад на заседании координационного совета | | - | - | |
|
| 1.2.4 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг перехода на использование программного обеспечения российского производства", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Утенкова О.М. | Отчет Проведен мониторинг плана мероприятий по переходу на использование ПО российского производства | | - | - | |
|
| 1.3 | Результат "Получены сертификаты безопасности Национального удостоверяющего центра" | 01.01.2022 | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Садиков М.В. | Обеспечено получение сертификатов безопасности информационных систем Кемеровской области- | | Нет | ГИИС Электронный бюджет | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  | Кузбасса. | |  |  | |
| 1.3.1 | Контрольная точка "Мониторинг получения TLS-сертификатов Национального удостоверяющего центра за 1 квартал 2022 года" | - | 30.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Утенкова О.М. | Отчет о получении TLS-сертификатов Национального удостоверяющего центра за 1 квартал 2022 года | | - | - | |
|
| 1.3.2 | Контрольная точка "Мониторинг получения TLS-сертификатов Национального удостоверяющего центра за 2 квартал 2022 года" | - | 01.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Утенкова О.М. | Отчет о получении TLS-сертификатов Национального удостоверяющего центра за 2 квартал 2022 года | | - | - | |
|
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.3.3 | Контрольная точка "Мониторинг получения TLS-сертификатов Национального удостоверяющего центра за 3 квартал 2022 года" | - | 01.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Утенкова О.М. | Отчет о получении TLS-сертификатов Национального удостоверяющего центра за 3 квартал 2022 года | | - | - | |
|
| 1.3.4 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Утенкова О.М. | Справка Проведен мониторинг доступности портала национального удостоверяющего центра Минцифры России и разработанных документов по получению сертификатов безопасности (регламент НУЦ и т.п.) | | - | - | |
|
| 1.3.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Утенкова О.М. | Отчет Направлены заявки на получение сертификатов безопасности для информационных систем Кемеровской области – Кузбасса и получены сертификаты безопасности. | | - | - | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.3.6 | Контрольная точка "Мониторинг получения TLS-сертификатов Национального удостоверяющего центра за 4 квартал 2022 года" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Утенкова О.М. | Отчет о получении TLS-сертификатов Национального удостоверяющего центра за 4 квартал 2022 года | | - | - | |
|
| 1.3.7 | Контрольная точка "Мониторинг получения TLS-сертификатов Национального удостоверяющего центра за 1 квартал 2023 года" | - | 05.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Утенкова О.М. | Отчет о получении TLS-сертификатов Национального удостоверяющего центра за 1 квартал 2023 года | | - | - | |
|
| 1.3.8 | Контрольная точка "Мониторинг получения TLS-сертификатов Национального удостоверяющего центра за 2 квартал 2023 года" | - | 05.07.2023 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Утенкова О.М. | Отчет о получении TLS-сертификатов Национального удостоверяющего центра за | | - | - | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  | 2 квартал 2023 года | |  |  | |
| 1.3.9 | Контрольная точка "Мониторинг получения TLS-сертификатов Национального удостоверяющего центра за 3 квартал 2023 года" | - | 05.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Утенкова О.М. | Отчет о получении TLS-сертификатов Национального удостоверяющего центра за 3 квартал 2023 года | | - | - | |
|
| 1.3.10 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Утенкова О.М. | Отчет Сформированы заявки на получение сертификатов безопасности для информационных систем Кемеровской области - Кузбасса | | - | - | |
|
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.3.11 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Утенкова О.М. | Отчет Получены сертификаты безопасности для информационных систем Кемеровской области-Кузбасса | | - | - | |
|
| 1.3.12 | Контрольная точка "Мониторинг получения TLS-сертификатов Национального удостоверяющего центра за 4 квартал 2023 года" | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Утенкова О.М. | Отчет о получении TLS-сертификатов Национального удостоверяющего центра за 4 квартал 2023 года | | - | - | |
|
| 1.4 | Результат "Обеспечен безвозмездный доступ гражданам Российской Федерации к использованию российских средств шифрования для электронного взаимодействия с органами государственной власти и органами местного | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Садиков М.В. | Обеспечен безвозмездный электронный доступ гражданам Российской Федерации к информационным системам органов государственной власти и органов местного самоуправления | | Нет | ГИИС Электронный бюджет | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | самоуправления." |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  | Кемеровской области-Кузбасса, использующим российские средства шифрования. | |  |  | |
| 1.4.1 | Контрольная точка "Мониторинг внедрения TLS-сертификатов Национального удостоверяющего центра за 1 квартал 2023 года" | - | 05.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Утенкова О.М. | Отчет о ходе внедрения TLS-сертификатов Национального удостоверяющего центра за 1 квартал 2023 года | | - | - | |
|
| 1.4.2 | Контрольная точка "Мониторинг внедрения TLS-сертификатов Национального удостоверяющего центра за 2 квартал 2023 года" | - | 05.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Утенкова О.М. | Отчет о ходе внедрения TLS-сертификатов Национального удостоверяющего центра за 2 квартал 2023 года | | - | - | |
|
| 1.4.3 | Контрольная точка "Мониторинг внедрения TLS-сертификатов Национального удостоверяющего | - | 05.10.2023 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Утенкова О.М. | Отчет о ходе внедрения TLS-сертификатов Национального | | - | - | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | центра за 3 квартал 2023 года" |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  | удостоверяющего центра за 3 квартал 2023 года | |  |  | |
| 1.4.4 | Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Утенкова О.М. | Справка Сформирован перечень информационных систем Кемеровской области – Кузбасса, использующих сертификаты безопасности. | | - | - | |
|
| 1.4.5 | Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)" | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Утенкова О.М. | Отчет Обеспечена загрузка, полученных сертификатов безопасности в информационные системы Кемеровской области – Кузбасса. | | - | - | |
|
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 1.4.6 | Контрольная точка "Мониторинг внедрения TLS-сертификатов Национального удостоверяющего центра за 4 квартал 2023 года" | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Утенкова О.М. | Отчет о ходе внедрения TLS-сертификатов Национального удостоверяющего центра за 4 квартал 2023 года | | - | - | |
|
| 1.5 | Результат "Приведение уровня информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры (далее - КИИ) в соответствие с требованиями части 3 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации", в рамках которых Кемеровская область - Кузбасс осуществляет категорирование региональных объектов КИИ и выступает функциональным заказчиком проектов по закупке решений для типовых объектов КИИ." | 01.01.2022 | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Харченко А.А. | Обеспечено категорирование региональных объектов КИИ исполнительных органов государственной власти Кемеровской области  - Кузбасса и подведомственных им организаций.  Обеспечена реализация требований Федерального закона №187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры» посредством закупки решений для типовых объектов КИИ (при наличии типовых объектов | | Нет | - | |
|
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | КИИ в госсекторе и условии софинансирования из федерального бюджета) | |  |  | |
| 1.5.1 | Контрольная точка "Мониторинг исполнения требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры за 1 квартал 2022 года" | - | 30.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Садиков М.В. | Отчет о ходе исполнения требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры за 1 квартал 2022 года | | - | - | |
|
| 1.5.2 | Контрольная точка "Мониторинг исполнения требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры за 2 квартал 2022 года" | - | 01.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Садиков М.В. | Отчет о ходе исполнения требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры за 2 квартал 2022 года | | - | - | |
|
| 1.5.3 | Контрольная точка "Мониторинг исполнения требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической | - | 01.10.2022 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Садиков М.В. | Отчет о ходе исполнения требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической | | - | - | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | информационной инфраструктуры за 3 квартал 2022 года" |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  | информационной инфраструктуры за 3 квартал 2022 года | |  |  | |
| 1.5.4 | Контрольная точка "Уровень информационной безопасности региональных объектов КИИ исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса и подведомственных им организаций приведен в соответствие с требованиями Федерального закона №187-ФЗ", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Харченко А.А. | Отчет Уровень информационной безопасности региональных объектов КИИ исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса и подведомственных им организаций приведен в соответствие с требованиями Федерального закона №187-ФЗ (при условии закупок решений для типовых объектов КИИ). | | - | - | |
|
| 1.5.5 | Контрольная точка "Мониторинг исполнения требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры за 4 квартал 2022 года" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Садиков М.В. | Отчет о ходе исполнения требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры за 4 квартал 2022 года | | - | - | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.5.6 | Контрольная точка "Произведена закупка решений для типовых объектов КИИ (при наличии типовых объектов КИИ в госсекторе и условии софинансирования из федерального бюджета)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Садиков М.В. | Акт Итоги внедрения решений для типовых объектов КИИ. | | - | - | |
|
| 1.5.7 | Контрольная точка "Мониторинг исполнения требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры исполнительных органов Кемеровской области-Кузбасса и подведомственных им организаций за 1 квартал 2023 года" | - | 05.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Харченко А.А. | Отчет о ходе исполнения требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры исполнительных органов Кемеровской области-Кузбасса и подведомственных им организаций за 1 квартал 2023 года | | - | - | |
|
| 1.5.8 | Контрольная точка "Мониторинг исполнения требований по | - | 05.07.2023 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Харченко А.А. | Отчет о ходе исполнения требований по обеспечению | | - | - | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры исполнительных органов Кемеровской области-Кузбасса и подведомственных им организаций за 2 квартал 2023 года" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры исполнительных органов Кемеровской области-Кузбасса и подведомственных им организаций за 2 квартал 2023 года | |  |  | |
| 1.5.9 | Контрольная точка "Мониторинг исполнения требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры исполнительных органов Кемеровской области-Кузбасса и подведомственных им организаций за 3 квартал 2023 года" | - | 05.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Харченко А.А. | Отчет о ходе исполнения требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры исполнительных органов Кемеровской области-Кузбасса и подведомственных им организаций за 3 квартал 2023 года | | - | - | |
|
| 1.5.10 | Контрольная точка "Мониторинг исполнения требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры исполнительных органов Кемеровской области- | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Харченко А.А. | Отчет о ходе исполнения требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры исполнительных органов | | - | - | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | Кузбасса и подведомственных им организаций за 4 квартал 2023 года" |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  | Кемеровской области-Кузбасса и подведомственных им организаций за 4 квартал 2023 года | |  |  | |
| 1.5.11 | Контрольная точка "Уровень информационной безопасности региональных объектов КИИ исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса и подведомственных им организаций приведен в соответствие с требованиями Федерального закона №187-ФЗ" | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Харченко А.А. | Отчет о достижении уровня информационной безопасности региональных объектов КИИ исполнительных органов Кемеровской области - Кузбасса и подведомственных им организаций в соответствие с требованиями Федерального закона №187-ФЗ (при условии закупок решений для типовых объектов КИИ) | | - | - | |
|
| 1.5.12 | Контрольная точка "Произведена закупка решений для типовых объектов КИИ (при наличии типовых объектов КИИ в госсекторе и условии софинансирования из федерального бюджета)" | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Садиков М.В. | Отчет о итогах внедрения решений для типовых объектов КИИ | | - | - | |
|
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 1.6 | Результат "Содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения органами государственной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями, находящимися в собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности" | 01.01.2022 | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Садиков М.В. | Обеспечено содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения исполнительными органами государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, органами местного самоуправления и организациями в собственности Кемеровской области и муниципальной собственности | | Нет | - | |
|
| 1.6.1 | Контрольная точка "Мониторинг затрат исполнительных органов государственной власти на приобретение отечественного программного обеспечения за 1 квартал 2022 года" | - | 30.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Утенкова О.М. | Справка о затратах исполнительных органов государственной власти на приобретение отечественного программного обеспечения за 1 квартал 2022 года | | - | - | |
|
| 1.6.2 | Контрольная точка "Мониторинг затрат исполнительных органов государственной власти на приобретение отечественного | - | 01.07.2022 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Утенкова О.М. | Справка о затратах исполнительных органов государственной власти на приобретение | | - | - | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | программного обеспечения за 2 квартал 2022 года" |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  | отечественного программного обеспечения за 2 квартал 2022 года | |  |  | |
| 1.6.3 | Контрольная точка "Разработка и утверждение плана по замене зарубежного программного обеспечения " | - | 01.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Утенкова О.М. | Прочий тип документа План по замене зарубежного программного обеспечения | | - | - | |
|
| 1.6.4 | Контрольная точка "Мониторинг затрат исполнительных органов государственной власти на приобретение отечественного программного обеспечения за 3 квартал 2022 года" | - | 01.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Утенкова О.М. | Справка о затратах исполнительных органов государственной власти на приобретение отечественного программного обеспечения за 3 квартал 2022 года | | - | - | |
|
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.6.5 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг перехода на использование программного обеспечения российского производства" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Утенкова О.М. | Отчет Проведен мониторинг плана мероприятий по переходу на использование ПО российского производства | | - | - | |
|
| 1.6.6 | Контрольная точка "Мониторинг затрат исполнительных органов государственной власти на приобретение отечественного программного обеспечения за 4 квартал 2022 года" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Утенкова О.М. | Справка о затратах исполнительных органов государственной власти на приобретение отечественного программного обеспечения за 4 квартал 2022 года | | - | - | |
|
| 1.6.7 | Контрольная точка "Мониторинг затрат исполнительных органов Кемеровской области - Кузбасса на приобретение отечественного программного обеспечения за 1 квартал 2023 года" | - | 05.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Утенкова О.М. | Справка о затратах исполнительных органов Кемеровской области - Кузбасса на приобретение отечественного программного обеспечения за 1 квартал 2023 года | | - | - | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.6.8 | Контрольная точка "Мониторинг затрат исполнительных органов Кемеровской области - Кузбасса на приобретение отечественного программного обеспечения за 2 квартал 2023 года" | - | 05.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Утенкова О.М. | Справка о затратах исполнительных органов Кемеровской области - Кузбасса на приобретение отечественного программного обеспечения за 2 квартал 2023 года | | - | - | |
|
| 1.6.9 | Контрольная точка "Мониторинг затрат исполнительных органов Кемеровской области - Кузбасса на приобретение отечественного программного обеспечения за 3 квартал 2023 года" | - | 05.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Утенкова О.М. | Справка о затратах исполнительных органов Кемеровской области - Кузбасса на приобретение отечественного программного обеспечения за 3 квартал 2023 года | | - | - | |
|
| 1.6.10 | Контрольная точка "Мониторинг затрат исполнительных органов Кемеровской области - Кузбасса на приобретение отечественного | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Утенкова О.М. | Справка о затратах исполнительных органов Кемеровской области - Кузбасса на приобретение | | - | - | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | программного обеспечения за 4 квартал 2023 года" |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  | отечественного программного обеспечения за 4 квартал 2023 года | |  |  | |
| 1.6.11 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг перехода на использование программного обеспечения российского производства" | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Утенкова О.М. | Отчет о проведении мониторинга перехода на использование программного обеспечения российского производства | | - | - | |
|
| 1.6.12 | Контрольная точка "Мониторинг соглашений по передаче лицензий на отечественное офисное программное обеспечение органам государственной власти, органам местного самоуправления Кузбасса" | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Утенкова О.М. | Отчет по передаче лицензий на отечественное офисное программное обеспечение органам государственной власти, органам местного самоуправления Кузбасса | | - | - | |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **П А С П О Р Т** | | | | | |
|  | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | |
|  | | | | | |
| Цифровое государственное управление (Кемеровская область - Кузбасс) | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | |
| Наименование регионального проекта | Цифровое государственное управление (Кемеровская область - Кузбасс) | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | Цифровое государственное управление | | Срок реализации проекта | 01.01.2019 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Старосвет Л.В. | | заместитель Председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса - министр промышленности и торговли Кузбасса | | |
| Руководитель регионального проекта | Садиков М.В. | | министр цифрового развития и связи Кузбасса | | |
| Администратор регионального проекта | Шарафутдинова Л.Р. | | начальник управления | | |
| Связь с государственными программами  (комплексными программами) Российской  Федерации (далее - государственные  программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Кемеровской области «Информационное общество Кузбасса» | | |
| Направление  (подпрограмма) | Подпрограмма «Информационное общество и электронное правительство» | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025  (Справочно) | 2030  (Справочно) |  |
| 1 | Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) | ФП | Балл | 3,7000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3,8000 | 3,9000 | 4,0000 | 4,4000 | - | - | - |  |
| 1.2. | Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде | ФП | Процент | 4,9500 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 25,0000 | 55,0000 | 95,0000 | 95,0000 | - | - | - |  |
| 1.3. | Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в | ФП | Процент | 0,0000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 15,0000 | 30,0000 | 40,0000 | 50,0000 | - | - | - |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025  (Справочно) | 2030  (Справочно) |  |
|  | электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1. | Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством | ФП | Условная единица | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 3,0000 | 4,0000 | - | - | - |  |
|  |
| 2.2. | Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с | ФП | Условная единица | 0,0000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 83,0000 | 83,0000 | - | - | - |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025  (Справочно) | 2030  (Справочно) |  |
|  | предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения. | ФП | Процент | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 25,0000 | 50,0000 | 93,0000 | 95,0000 | - | - | - |  |
| 2.4. | Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций | ФП | Штука | 0,0000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 25,0000 | 50,0000 | 83,0000 | 83,0000 | - | - | - |  |
| 2.5. | Доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру | ФП | Процент | 0,0000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | - | - | - |  |
| 2.6. | Доля обращений граждан, обрабатываемых с использованием платформы обратной связи, по | РП | Процент | 27,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 20,0000 | 30,0000 | 50,0000 | - | - | - |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025  (Справочно) | 2030  (Справочно) |  |
|  | отношению к общему числу обращений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Доля видов сведений в государственных или региональных информационных системах, доступных в электронном виде, необходимых для оказания массовых социально значимых услуг | РП | Процент | 81,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 85,0000 | 90,0000 | 95,0000 | - | - | - |  |
| 2.8. | Сокращение регламентного времени предоставления государственных и муниципальных услуг в 3 раза при оказании услуг в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) региональном портале государственных услуг | РП | Условная единица | 1,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,2000 | 1,3000 | 1,5000 | - | - | - |  |
|  |
| 2.9. | Доля всех государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде | РП | Процент | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 20,0000 | 40,0000 | 60,0000 | - | - | - |  |
| 2.10. | Доля государственных и муниципальных услуг, | РП | Процент | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 85,0000 | 90,0000 | 95,0000 | - | - | - |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025  (Справочно) | 2030  (Справочно) |  |
|  | предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) региональном портале государственных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 3.1. | Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ | ФП | Процент | 0,0000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 30,0000 | 50,0000 | 50,0000 | 60,0000 | - | - | - |  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2023 года |  |
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) | ФП | Балл | 3,6000 | 3,6000 | 3,6000 | 3,7000 | 3,7000 | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 3,9000 | 3,9000 | 4,0000 | 4,0000 |  |
| 1.2. | Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде | ФП | Процент | 75,0000 | 75,0000 | 75,0000 | 75,0000 | 75,0000 | 95,0000 | 95,0000 | 95,0000 | 95,0000 | 95,0000 | 95,0000 | 95,0000 |  |
| 1.3. | Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг | ФП | Процент | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 15,0000 | 24,1000 | 27,0000 | 31,0000 | 34,0000 | 37,0000 | 38,0000 | 40,0000 |  |
| 2 | Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1. | Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при | ФП | Условная единица | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 3,0000 | 3,0000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2023 года |  |
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
|  | предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ | ФП | Условная единица | 40,0000 | 40,0000 | 40,0000 | 40,0000 | 40,0000 | 83,0000 | 83,0000 | 83,0000 | 83,0000 | 83,0000 | 83,0000 | 83,0000 |  |
| 2.3. | Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения. | ФП | Процент | 50,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 93,0000 | 93,0000 | 93,0000 | 93,0000 | 93,0000 | 93,0000 | 93,0000 |  |
| 2.4. | Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций | ФП | Штука | 70,0000 | 70,0000 | 70,0000 | 70,0000 | 70,0000 | 83,0000 | 83,0000 | 83,0000 | 83,0000 | 83,0000 | 83,0000 | 83,0000 |  |
| 2.5. | Доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру | ФП | Процент | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 2.6. | Доля обращений граждан, обрабатываемых с использованием платформы обратной связи, по отношению к общему числу обращений | РП | Процент | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 |  |
| 2.7. | Доля видов сведений в государственных или региональных информационных системах, доступных в электронном виде, необходимых для оказания массовых социально значимых услуг | РП | Процент | 89,0000 | 89,0000 | 89,0000 | 89,0000 | 89,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2023 года |  |
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 2.8. | Сокращение регламентного времени предоставления государственных и муниципальных услуг в 3 раза при оказании услуг в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) региональном портале государственных услуг | РП | Условная единица | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,3000 | 1,3000 |  |
| 2.9. | Доля всех государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде | РП | Процент | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 34,5000 | 34,5000 | 34,5000 | 35,0000 | 35,0000 | 35,0000 | 40,0000 |  |
| 2.10. | Доля государственных и муниципальных услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) региональном портале государственных услуг | РП | Процент | 85,0000 | 85,0000 | 85,0000 | 85,0000 | 85,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 |  |
| 3 | Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 3.1. | Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ | ФП | Процент | 15,0000 | 19,0000 | 24,0000 | 27,0000 | 30,0000 | 43,0000 | 45,0000 | 46,0000 | 47,0000 | 48,0000 | 49,0000 | 50,0000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Результаты регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | | | Региональный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | Период, год | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | Тип результата |  |
| Значение | Год | | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
| 1 | Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | Обеспечено использование Облачной цифровой платформы обеспечения оказания государственных (муниципальных) услуг и сервисов, в том числе в электронном виде | | | - | Условная единица | 0,0000 | 2021 | | - | - | | - | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | | - | - | ​Обеспечено подключение Кемеровской области - Кузбасса к модулю выполнения участниками информационного взаимодействия административных процедур (действий) при предоставлении государственных, муниципальных и иных услуг, исполнении государственных, муниципальных и иных функций, содержащихся в разделах федерального реестра | | Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | | | Региональный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | Период, год | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | Тип результата |  |
| Значение | Год | | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
| 1.2 | Обеспечено использование Комплексной информационной системы оказания государственных и муниципальных услуг Кемеровской области - Кузбасса | | | - | Условная единица | 0,0000 | 2021 | | - | - | | - | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | | - | - | ​Обеспечена оптимизация технологического обеспечения информационного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг и исполнении государственных и муниципальных функций, в том числе в электронной форме | | Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) |  |
|  |
| 1.3 | Обеспечено взаимодействие граждан и органов государственной власти с использованием платформы обратной связи | | | - | Условная единица | 0,0000 | 2021 | | - | - | | - | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | | - | - | Обеспечено внедрение ЕОЦОС включая обращения, жалобы, в том числе по государственным | | Создание (развитие) информационно-телекоммуникаци |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | | | Региональный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | Период, год | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | Тип результата |  |
| Значение | Год | | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | услугам, функциям, сервисам, с использованием технологии изучения общественного мнения и формирования механизмов обратной связи и интеграция региональных решений в сфере цифровой обратной связи с ЕОЦОС | | онного сервиса (информационной системы) |  |
|  |
| 1.4 | Обеспечено официальное опубликование нормативных правовых актов Губернатора Кемеровской области – Кузбасса, Правительства Кемеровской области | | | - | Условная единица | 0,0000 | 2020 | | - | - | | 1,0000 | - | - | - | - | | - | - | Повышение эффективности реализации государственных функций по направлению правовой информатизации | | Обеспечение реализации федерального проекта (результата федераль |  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | | | Региональный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | Период, год | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | Тип результата |  |
| Значение | Год | | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  | – Кузбасса, исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса (за исключением нормативных правовых актов региональной энергетической комиссии Кемеровской области) в электронной форме через цифровую платформу «Государственная система правовой информации» (далее – ГСПИ) на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) | | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | | ного проекта) |  |
|  |
|  |
| № п/п | Наименование результата | | | Региональный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | Период, год | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | Тип результата |  |
| Значение | Год | | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
| 1.5 | Обеспечено использование Единой государственной платформы сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных, для региональных и муниципальных контрольных (надзорных) мероприятий | | |  | Условн ая единица | 0,0000 | 2020 | | - | - | | 1,0000 | - | - | - | - | | - | - | Обеспечено использование Единой государственной платформы сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных, для региональных и муниципальных контрольных (надзорных) мероприятий | | Обеспече  ние реализации федерального проекта (результата федерального проекта) |  |
|  |
| 1.6 | Обеспечен доступ граждан посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – | | | - | Условная единица | 0,0000 | 2020 | | - | - | | 1,0000 | - | - | - | - | | - | - | Обеспечен доступ граждан посредством сети «Интернет» к информации, созданной | | Обеспечение реализации федерального |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | | | Региональный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | Период, год | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | Тип результата |  |
| Значение | Год | | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  | сеть «Интернет») к информации, созданной органами государственной власти Кемеровской области, органами местного самоуправления, а также получение государственных и муниципальных услуг в модели «одного окна» на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (далее - ФГИС ЕПГУ), включая доработку интерфейсов сайтов в соответствии с требованиями стандарта визуально- | | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | органами государственной власти Кемеровской области, органами местного самоуправления, а также получение государственных и муниципальных услуг в модели «одного окна» на базе ФГИС ЕПГУ. Обеспечено единство визуально-графического оформления официальных сайтов органов государственной власти Кемеровской области и органов местного самоуправления | | проекта (результата федерального проекта) |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | | | Региональный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | Период, год | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | Тип результата |  |
| Значение | Год | | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  | графического оформления | | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 1.7 | В Кемеровской области обеспечено применение биометрической аутентификации с использованием единой биометрической системы на базе единой системы идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА) с целью получения государственных, муниципальных и иных услуг, а также использования облачной квалифицированной электронной подписи и «цифрового профиля» гражданина, юридического лица | | | - | Условная единица | 0,0000 | 2020 | | - | - | | 1,0000 | - | - | - | - | | - | - | Обеспечено применение биометрической аутентификации с использованием единой биометрической системы на базе ЕСИА с целью получения государственных, муниципальных и иных услуг, а также использования облачной квалифицированной электронной подписи и «цифрового профиля» гражданина, юридического лица | | Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта) |  |
|  |
|  |
|  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | | | Региональный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | Период, год | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | Тип результата |  |
| Значение | Год | | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
| 1.8 | Обеспечено применение Типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности (далее – ТОР КНД) для региональных и муниципальных видов контроля (надзора), иных информационных систем управления контрольно-надзорной деятельностью, обеспечивающих управление деятельностью сотрудников органов контроля (надзора) с использованием «цифрового инспектора», формирующего задания инспектору в | | | - | Условная единица | 0,0000 | 2020 | | - | - | | 1,0000 | - | - | - | - | | - | - | Обеспечено применение ТОР КНД, иных информационных систем для региональных и муниципальных видов контроля (надзора), обеспечивающих управление деятельностью сотрудников органов контроля (надзора) с использованием «цифрового инспектора», формирующего задания инспектору в результате анализа рисков, на массивах «больших данных», собранных об объектах проверок, и доступных в | | Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта) |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | | | Региональный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | Период, год | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | Тип результата |  |
| Значение | Год | | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  | результате анализа рисков, на массивах «больших данных», собранных об объектах проверок, и доступных в человековоспринимаемой форме | | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | человековоспринимаемой форме | |  |  |
| 1.9 | Обеспечено применение платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийской базы вакансий «Работа в России», в том числе для мониторинга и регулирования регионального рынка труда | | | - | Условная единица | 0,0000 | 2020 | | - | - | | 1,0000 | - | - | - | - | | - | - | Обеспечено применение платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийской базы вакансий «Работа в России», в том числе для мониторинга и регулирования регионального рынка труда | | Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта) |  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0  0 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Наименование результата и источники финансирования | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | |  |
| 2019 | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 |  |
| 1 | | | Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | | | Обеспечено информирование и популяризация цифровых государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов | | | 80,00 | | 80,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 160,00 | |  |
| 1.1.1. | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | 80,00 | | 80,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 160,00 | |  |
| 1.1.1.1. | | | *бюджет субъекта* | | | 80,00 | | 80,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 160,00 | |  |
| 1.1.2. | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |  |
| 1.1.3. | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |  |
| 2 | | | Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1 | | | Обеспечено предоставление в Кемеровской области государственных и муниципальных услуг в цифровом виде в соответствии с целевой моделью (без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно, многоканально, экстерриториально), в том числе с использованием облачной цифровой платформы обеспечения предоставления государственных (муниципальных) услуг и сервисов | | | 4 918,30 | | 10 281,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 15 199,30 | |  |
|  |
|  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего  (тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 2.1.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | 4 918,30 | 10 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 199,30 |  |
| 2.1.1.1. | *бюджет субъекта* | 4 918,30 | 10 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 199,30 |  |
| 2.1.2. | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2 | Обеспечена унификация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) на территории Кемеровской области на основе типовых стандартов и реестров государственных и муниципальных услуг, предоставляемых через МФЦ, а также взаимодействие МФЦ с элементами инфраструктуры электронного правительства | 0,00 | 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349,00 |  |
|  |
| 2.2.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | 0,00 | 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349,00 |  |
| 2.2.1.1. | *бюджет субъекта* | 0,00 | 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349,00 |  |
| 2.2.2. | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.3 | В органах государственной власти Кемеровской области внедрено типовое автоматизированное рабочее место государственного служащего на базе | 3 622,50 | 11 087,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 710,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего  (тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
|  | отечественного программного обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | 3 622,50 | 11 087,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 710,00 |  |
| 2.3.1.1. | *бюджет субъекта* | 3 622,50 | 11 087,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 710,00 |  |
| 2.3.2. | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.3.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.4 | Обеспечено использование федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации» (ФГИС ЕИСУКС) в органах государственной власти Кемеровской области, их подведомственных учреждениях | 361,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361,40 |  |
| 2.4.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | 361,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361,40 |  |
| 2.4.1.1. | *бюджет субъекта* | 361,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361,40 |  |
| 2.4.2. | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.4.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.5 | Обеспечено использование системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ) и | 0,00 | 20 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 437,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего  (тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
|  | платформы межведомственного взаимодействия и обмена данными, в том числе нормативной справочной информацией (Единой системы нормативной справочной информации – ЕСНСИ) и переход на взаимодействие посредством видов сведений единого электронной сервиса единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | 0,00 | 20 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 437,00 |  |
| 2.5.1.1. | *бюджет субъекта* | 0,00 | 20 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 437,00 |  |
| 2.5.2. | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.5.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.6 | Обеспечено использование системы юридически значимого электронного документооборота и ее сервисов в органах государственной власти Кемеровской области, их подведомственных учреждениях и органах местного самоуправления | 6 658,30 | 8 685,00 | 5 656,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 999,80 |  |
| 2.6.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | 6 658,30 | 8 685,00 | 5 656,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 999,80 |  |
| 2.6.1.1. | *бюджет субъекта* | 6 658,30 | 8 685,00 | 5 656,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 999,80 |  |
| 2.6.2. | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.6.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.7 | Обеспечена эксплуатация регионального сегмента инфраструктуры электронного правительства | 5 039,50 | 4 730,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 770,30 |  |
| 2.7.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | 5 039,50 | 4 730,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 770,30 |  |
| 2.7.1.1. | *бюджет субъекта* | 5 039,50 | 4 730,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 770,30 |  |
| 2.7.2. | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.7.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.8 | Обеспечено использование Комплексной информационной системы оказания государственных и муниципальных услуг Кемеровской области - Кузбасса | 0,00 | 0,00 | 23 384,30 | 19 050,00 | 19 500,60 | 20 550,00 | 82 484,90 |  |
| 2.8.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 23 384,30 | 19 050,00 | 19 500,60 | 20 550,00 | 82 484,90 |  |
| 2.8.1.1. | *бюджет субъекта* | 0,00 | 0,00 | 23 384,30 | 19 050,00 | 19 500,60 | 20 550,00 | 82 484,90 |  |
| 2.8.2. | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.8.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | 20 680,00 | 55 650,30 | 29 040,80 | 19 050,00 | 19 500,60 | 20 550,00 | 164 471,70 |  |
| консолидированный бюджет субъекта  Российской Федерации, из них: | | 20 680,00 | 55 650,30 | 29 040,80 | 19 050,00 | 19 500,60 | 20 550,00 | 164 471,70 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего  (тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники , всего | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Помесячный план исполнения бюджета Кемеровская область - Кузбасс в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | На конец 2023 года (тыс. рублей) | |  |
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Обеспечено использование системы юридически значимого электронного документооборота и ее сервисов в органах государственной власти Кемеровской области, их подведомственных учреждениях и органах местного самоуправления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| 1.2. | Обеспечено использование Комплексной информационной системы оказания государственных и муниципальных услуг Кемеровской области - Кузбасса | 0,00 | 314,52 | 2 058,70 | 3 802,88 | 5 547,06 | 7 291,24 | 9 035,42 | 10 779,60 | 12 523,78 | 14 267,96 | 16 012,14 | 19 500,60 | |  |
| ИТОГО: | | 0,00 | 314,52 | 2 058,70 | 3 802,88 | 5 547,06 | 7 291,24 | 9 035,42 | 10 779,60 | 12 523,78 | 14 267,96 | 16 012,14 | 19 500,60 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту регионального проекта | | |  |
|  | | | | | | | | Цифровое государственное управление | | |  |
| 0  0 |  | | | | | | | | | | |
| План реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Результат "В Кемеровской области обеспечено применение биометрической аутентификации с использованием единой биометрической системы на базе единой системы идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА) с целью получения государственных, муниципальных и иных услуг, а также использования облачной квалифицированной электронной подписи и «цифрового профиля» гражданина, юридического лица" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Садиков М.В. | Обеспечено применение биометрической аутентификации с использованием единой биометрической системы на базе ЕСИА с целью получения государственных, муниципальных и иных услуг, а также использования облачной квалифицированной электронной подписи и «цифрового профиля» гражданина, юридического лица | | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 1.1.1 | Контрольная точка "Обеспечена регистрация граждан в ЕСИА" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Садиков М.В. | Доклад на заседании координационного совета | | - | - | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.1.2 | Контрольная точка "Обеспечена регистрация граждан в ЕСИА" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Садиков М.В. |  | | - | - | |
|
| 1.2 | Результат "Обеспечено официальное опубликование нормативных правовых актов Губернатора Кемеровской области – Кузбасса, Правительства Кемеровской области – Кузбасса, исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса (за исключением нормативных правовых актов региональной энергетической комиссии Кемеровской области) в | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мальцева А.К. | Повышение эффективности реализации государственных функций по направлению правовой информатизации | | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | электронной форме через цифровую платформу «Государственная система правовой информации» (далее – ГСПИ) на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)" |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 1.2.1 | Контрольная точка "Официальные нормативные правовые акты нормативных правовых актов Губернатора Кемеровской области – Кузбасса, Правительства Кемеровской области – Кузбасса, исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса (за исключением нормативных правовых актов региональной энергетической комиссии Кемеровской области) публикуются в электронной форме через ГСПИ и на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мальцева А.К. | Информационная справка | | - | - | |
|
| 1.2.2 | Контрольная точка "Официальные нормативные правовые акты нормативных | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Мальцева А.К. | Информационная справка | | - | - | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | правовых актов Губернатора Кемеровской области – Кузбасса, Правительства Кемеровской области – Кузбасса, исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса (за исключением нормативных правовых актов региональной энергетической комиссии Кемеровской области) публикуются в электронной форме через ГСПИ и на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)" |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
|
| 1.3 | Результат "Обеспечен доступ граждан посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») к информации, созданной органами государственной власти Кемеровской области, органами местного самоуправления, а также получение государственных и муниципальных услуг в модели «одного окна» на базе | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Садиков М.В. | Обеспечен доступ граждан посредством сети «Интернет» к информации, созданной органами государственной власти Кемеровской области, органами местного самоуправления, а также получение государственных и муниципальных услуг в модели «одного окна» на базе ФГИС ЕПГУ. Обеспечено единство визуально-графического | | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (далее - ФГИС ЕПГУ), включая доработку интерфейсов сайтов в соответствии с требованиями стандарта визуально-графического оформления" |  |  |  |  |  | оформления официальных сайтов органов государственной власти Кемеровской области и органов местного самоуправления | |  |  | |
| 1.3.1 | Контрольная точка "Гражданам посредством сети «Интернет» доступны информация, созданная органами государственной власти Кемеровской области, органами местного самоуправления, а также получение государственных и муниципальных услуг в модели «одного окна» на базе ФГИС ЕПГУ" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Садиков М.В. | Доклад на заседаниях координационного совета | | - | - | |
|
| 1.4 | Результат "Обеспечено применение Типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности (далее – ТОР КНД) для региональных и муниципальных видов контроля (надзора), иных информационных систем управления контрольно- | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Садиков М.В. | Обеспечено применение ТОР КНД, иных информационных систем для региональных и муниципальных видов контроля (надзора), обеспечивающих управление деятельностью сотрудников органов | | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | надзорной деятельностью, обеспечивающих управление деятельностью сотрудников органов контроля (надзора) с использованием «цифрового инспектора», формирующего задания инспектору в результате анализа рисков, на массивах «больших данных», собранных об объектах проверок, и доступных в человековоспринимаемой форме" |  |  | отсутствует | отсутствует |  | контроля (надзора) с использованием «цифрового инспектора», формирующего задания инспектору в результате анализа рисков, на массивах «больших данных», собранных об объектах проверок, и доступных в человековоспринимаемой форме | |  |  | |
|
| 1.4.1 | Контрольная точка "Обеспечено управление деятельностью сотрудников исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора), с использованием «цифрового инспектора», формирующего рабочие задания инспектору в результате оценки рисков, основанной на обработке массивов «больших данных», собранных об объектах проверок" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Садиков М.В. | Доклад на заседании координационного совета | | - | - | |
|
| 1.4.2 | Контрольная точка "Обеспечено управление деятельностью | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Садиков М.В. | Доклад на заседании координационного совета | | - | - | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | сотрудников исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора), с использованием «цифрового инспектора», формирующего рабочие задания инспектору в результате оценки рисков, основанной на обработке массивов «больших данных», собранных об объектах проверок" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
|
| 1.5 | Результат "Обеспечено использование Единой государственной платформы сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных, для региональных и муниципальных контрольных (надзорных) мероприятий" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Садиков М.В. | Обеспечено использование Единой государственной платформы сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных, для региональных и муниципальных контрольных (надзорных) мероприятий | | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 1.5.1 | Контрольная точка "Обеспечена апробация механизма сбора данных промышленного | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Садиков М.В. | Отчет Доклад на заседании координационного совета | | - | - | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | интернета вещей, их анализ и использование на основе Единой государственной платформы промышленного интернета вещей при осуществлении регионального государственного контроля (надзора)" |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.6 | Результат "Обеспечено взаимодействие граждан и органов государственной власти с использованием платформы обратной связи" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Садиков М.В. | Обеспечено внедрение ЕОЦОС включая обращения, жалобы, в том числе по государственным услугам, функциям, сервисам, с использованием технологии изучения общественного мнения и формирования механизмов обратной связи и интеграция региональных решений в сфере цифровой обратной связи с ЕОЦОС | | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 1.6.1 | Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Шарафутдинова Л.Р. | Отчет - | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.6.2 | Контрольная точка "Обеспечено подключение законодательного органа субъекта Российской Федерации к платформе обратной связи" | - | 05.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шарафутдинова Л.Р. | Отчет О подключении к платформе обратной связи | | - | - | |
|
| 1.6.3 | Контрольная точка "Обеспечено подключение 75% учреждений дополнительного образования субъекта Российской Федерации к платформе обратной связи" | - | 05.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шарафутдинова Л.Р. | Отчет Отчет о подключении к платформе обратной связи | | - | - | |
|
| 1.6.4 | Контрольная точка "Обеспечено подключение 75% учреждений культуры субъекта Российской Федерации к платформе обратной связи" | - | 31.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Шарафутдинова Л.Р. | Отчет Отчет о подключении к платформе обратной связи | | - | - | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.6.5 | Контрольная точка "Обеспечено подключение 90% организаций социального обслуживания населения субъекта Российской Федерации к платформе обратной связи" | - | 30.11.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шарафутдинова Л.Р. | Отчет Отчет о подключении к платформе обратной связи | | - | - | |
|
| 1.6.6 | Контрольная точка "Обеспечено подключение 100% центров занятости субъекта Российской Федерации к платформе обратной связи" | - | 15.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шарафутдинова Л.Р. | Отчет Отчет о подключении к платформе обратной связи | | - | - | |
|
| 1.6.7 | Контрольная точка "Обеспечено | - | 31.12.2022 | Взаимо | Взаимо | Шарафутдинов | Отчет Отчет о | | - | - | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | подключение 30% ресурсоснабжающих организаций субъекта Российской Федерации к платформе обратной связи" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | а Л.Р. | подключении к платформе обратной связи | |  |  | |
| 1.6.8 | Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шарафутдинова Л.Р. | Отчет Отчет о проделанной работе | | - | - | |
|
| 1.6.9 | Контрольная точка "Настроены автоправила для отправки сообщений в 100% администраций муниципальных образований" | - | 15.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Шарафутдинова Л.Р. | Отчет О результатах настройки автоправил для отправки сообщений в администрации муниципальных образований | | - | - | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.6.10 | Контрольная точка "Настроены автоправила для отправки сообщений в 100% государственных учреждений социальной защиты" | - | 25.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шарафутдинова Л.Р. | Отчет О результатах настройки автоправил для отправки сообщений в государственные учреждения социальной защиты | | - | - | |
|
| 1.6.11 | Контрольная точка "Обеспечено подключение 100% учреждений культуры субъекта Российской Федерации к платформе обратной связи" | - | 25.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шарафутдинова Л.Р. | Отчет Отчет о результатах подключения учреждений культуры субъекта Российской Федерации к платформе обратной связи | | - | - | |
|
| 1.6.12 | Контрольная точка "Настроены автоправила для отправки сообщений в 100% учреждений социальной защиты муниципальных образований" | - | 25.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Шарафутдинова Л.Р. | Отчет О результатах настройки автоправил для отправки сообщений в учреждения социальной защиты муниципальных | | - | - | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  | образований | |  |  | |
| 1.6.13 | Контрольная точка "Осуществление консультативной поддержки по вопросам работы с сообщениями в ПОС" | - | 25.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шарафутдинова Л.Р. | Отчет О результатах консультативной поддержки по вопросам работы с сообщениями в ПОС | | - | - | |
|
| 1.6.14 | Контрольная точка "Осуществление методической поддержки по вопросам публикации на сайтах электронных форм обратной связи для граждан" | - | 25.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шарафутдинова Л.Р. | Отчет О результатах методической поддержки по вопросам публикации на сайтах электронных форм обратной связи для граждан | | - | - | |
|
| 1.6.15 | Контрольная точка "Создан | - | 31.12.2023 | Взаимо | Взаимо | Шарафутдинов | Отчет Отчет о проделанной | | - | - | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | а Л.Р. | работе | |  |  | |
| 1.6.16 | Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шарафутдинова Л.Р. | Отчет Отчет о проделанной работе | | - | - | |
|
| 1.7 | Результат "Обеспечено применение платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийской базы вакансий «Работа в России», в том числе для мониторинга и регулирования регионального | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Гришин А.С. | Обеспечено применение платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийской базы вакансий «Работа в России», в том числе для мониторинга и | | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | рынка труда" |  |  | отсутствует | отсутствует |  | регулирования регионального рынка труда | |  |  | |
| 1.7.1 | Контрольная точка "Обеспечено применение платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России»" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гришин А.С. | Доклад на заседании координационного совета | | - | - | |
|
| 1.8 | Результат "Обеспечено использование Облачной цифровой платформы обеспечения оказания государственных (муниципальных) услуг и сервисов, в том числе в электронном виде" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Садиков М.В. | ​Обеспечено подключение Кемеровской области - Кузбасса к модулю выполнения участниками информационного взаимодействия административных процедур (действий) при предоставлении государственных, муниципальных и иных услуг, исполнении государственных, муниципальных и иных функций, содержащихся в разделах федерального реестра | | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 1.8.1 | Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шарафутдинова Л.Р. | Отчет Отчет о проделанное работе | | - | - | |
|
| 1.8.2 | Контрольная точка "Мониторинг обращений за предоставлением услуг, оказываемых посредством Платформы государственных сервисов" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шарафутдинова Л.Р. | Отчет О результатах мониторинга обращений за предоставлением услуг, оказываемых посредством Платформы государственных сервисов | | - | - | |
|
| 1.8.3 | Контрольная точка "Мониторинг соблюдения регламентного времени предоставления услуг, оказываемых посредством Платформы государственных сервисов" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Шарафутдинова Л.Р. | Отчет О результатах мониторинга соблюдения регламентного времени предоставления услуг, оказываемых посредством Платформы государственных сервисов | | - | - | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.8.4 | Контрольная точка "Мониторинг отказов при предоставлении услуг, оказываемых посредством Платформы государственных сервисов" | - | 31.12.2022 | 16 | 18 | Шарафутдинова Л.Р. | Отчет О результатах мониторинга отказов при предоставлении услуг, оказываемых посредством Платформы государственных сервисов | | - | - | |
| 1.8.5 | Контрольная точка "Мониторинг удовлетворенности качеством предоставления услуг, оказываемых посредством Платформы государственных сервисов" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шарафутдинова Л.Р. | Отчет О результатах мониторинга удовлетворенности качеством предоставления услуг, оказываемых посредством Платформы государственных сервисов | | - | - | |
|
| 1.8.6 | Контрольная точка "Обеспечено консультирование пользователей по настройке и работе в Платформе государственных сервисов" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Шарафутдинова Л.Р. | Отчет О консультировании пользователей по настройке и работе в Платформе государственных сервисов | | - | - | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.8.7 | Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шарафутдинова Л.Р. | Отчет Отчет о проделанной работе | | - | - | |
|
| 1.8.8 | Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шарафутдинова Л.Р. | Отчет Отчет о проделанной работе | | - | - | |
|
| 1.8.9 | Контрольная точка "Мониторинг обращений за предоставлением услуг, оказываемых посредством Платформы государственных | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Шарафутдинова Л.Р. | Отчет О результатах мониторинга обращений за предоставлением услуг, оказываемых посредством | | - | - | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | сервисов" |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  | Платформы государственных сервисов | |  |  | |
| 1.8.10 | Контрольная точка "Мониторинг соблюдения регламентного времени предоставления услуг, оказываемых посредством Платформы государственных сервисов" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шарафутдинова Л.Р. | Отчет О результатах мониторинга соблюдения регламентного времени предоставления услуг, оказываемых посредством Платформы государственных сервисов | | - | - | |
|
| 1.8.11 | Контрольная точка "Мониторинг отказов при предоставлении услуг, оказываемых посредством Платформы государственных сервисов" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шарафутдинова Л.Р. | Отчет О результатах мониторинаг отказов при предоставлении услуг, оказываемых посредством Платформы государственных сервисов | | - | - | |
|
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.8.12 | Контрольная точка "Мониторинг удовлетворенности качеством предоставления услуг, оказываемых посредством Платформы государственных сервисов" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шарафутдинова Л.Р. | Отчет О результатах мониторинга удовлетворенности качеством предоставления услуг, оказываемых посредством Платформы государственных сервисов | | - | - | |
|
| 1.8.13 | Контрольная точка "Обеспечено консультирование пользователей по настройке и работе в Платформе государственных сервисов" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шарафутдинова Л.Р. | Отчет О результатах консультирования пользователей по настройке и работе в Платформе государственных сервисов | | - | - | |
|
| 1.8.14 | Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Шарафутдинова Л.Р. | Отчет Отчет о проделанной работе | | - | - | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.9 | Результат "Обеспечено использование Комплексной информационной системы оказания государственных и муниципальных услуг Кемеровской области - Кузбасса" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Садиков М.В. | ​Обеспечена оптимизация технологического обеспечения информационного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг и исполнении государственных и муниципальных функций, в том числе в электронной форме | | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 1.9.1 | Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" | - | 31.03.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шарафутдинова Л.Р. | Прочий тип документа Техническое задание | | - | - | |
|
| 1.9.2 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", | - | 30.06.2021 | Взаимосвязь с | 16 | Шарафутдинова Л.Р. | Отчет - | | - | ГИИС "Электронны | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | значение: 0.0000 |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  | |  | й бюджет" | |
| 1.9.3 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000 | - | 30.06.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шарафутдинова Л.Р. | Отчет - | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 1.9.4 | Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Шарафутдинова Л.Р. | Акт Акты сдачи-приемки оказанных услуг | | - | - | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  |  | |
| 1.9.5 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шарафутдинова Л.Р. | Акт Акт сдачи-приемки оказанных услуг | | - | - | |
|
| 1.9.6 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шарафутдинова Л.Р. | Прочий тип документа Платежное поручение | | - | - | |
|
| 1.9.7 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000 | - | 31.01.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | 16 | Шарафутдинова Л.Р. | Отчет - | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует |  |  |  | |  |  | |
| 1.9.8 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000 | - | 31.01.2022 | 15 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шарафутдинова Л.Р. | Отчет - | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 1.9.9 | Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)", значение: 0.0000 | - | 31.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 15 | Шарафутдинова Л.Р. | Прочий тип документа Техническое задание | | - | - | |
|
| 1.9.10 | Контрольная точка "Создан (завершено развитие) | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Шарафутдинова Л.Р. | Акт Акты сдачи-приемки оказанных услуг | | - | - | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.9.11 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шарафутдинова Л.Р. | Акт Акт сдачи-приемки оказанных услуг | | - | - | |
|
| 1.9.12 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Шарафутдинова Л.Р. | Прочий тип документа Платежное поручение | | - | - | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  |  | |
| 1.9.13 | Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" | - | 17.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шарафутдинова Л.Р. | Справка Об утверждении технического задания | | - | - | |
|
| 1.9.14 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 20.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шарафутдинова Л.Р. | Справка О включении закупки в план закупок | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 1.9.15 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 20.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Шарафутдинова Л.Р. | Справка О внесении сведений о ГК в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.9.16 | Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шарафутдинова Л.Р. | Акт Акт сдачи-приемки оказанных услуг | | - | - | |
|
| 1.9.17 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шарафутдинова Л.Р. | Акт Акт сдачи-приемки оказанных услуг | | - | - | |
|
| 1.9.18 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Шарафутдинова Л.Р. | Прочий тип документа Платежное поручение | | - | - | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.9.19 | Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" | - | 31.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шарафутдинова Л.Р. | Прочий тип документа Техническое задание | | - | - | |
|
| 1.9.20 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 30.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Шарафутдинова Л.Р. | Отчет - | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  |  | |
| 1.9.21 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 30.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шарафутдинова Л.Р. | Отчет - | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 1.9.22 | Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шарафутдинова Л.Р. | Акт Акт сдачи-приемки оказанных услуг | | - | - | |
|
| 1.9.23 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Шарафутдинова Л.Р. | Акт Акт сдачи-приемки оказанных услуг | | - | - | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.9.24 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шарафутдинова Л.Р. | Прочий тип документа Платежное поручение | | - | - | |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **П А С П О Р Т** | | | | | |
|  | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | |
|  | | | | | |
| Цифровые технологии (Кемеровская область - Кузбасс) | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | |
| Наименование регионального проекта | Цифровые технологии (Кемеровская область - Кузбасс) | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | Цифровые технологии | | Срок реализации проекта | 01.01.2019 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Старосвет Л.В. | | заместитель Председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса - министр промышленности и торговли Кузбасса | | |
| Руководитель регионального проекта | Садиков М.В. | | министр цифрового развития и связи Кузбасса | | |
| Администратор регионального проекта | Шарафутдинова Л.Р. | | начальник управления | | |
| Связь с государственными программами  (комплексными программами) Российской  Федерации (далее - государственные  программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Кемеровской области «Информационное общество Кузбасса» | | |
| Направление  (подпрограмма) | - | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Результаты регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | Тип результата |  | |
| Значение | | Год | | 2018 | | 2019 | 2020 | | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  | |
| 1 | | Содействие созданию "сквозных" цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 1.1 | | Обеспечено содействие в оказании консультационной поддержки и информационного сопровождения компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находящихся на территории Кемеровской области - Кузбасса, для обеспечения их участия в | | - | | Условная единица | - | | - | | - | | 1,0000 | 1,0000 | | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | | 1,0000 | | - | - | Обеспечена консультационная поддержка и информационное сопровождение региональных компаний о конкурсных отборах на поддержку из средств федерального бюджета | | | Проведение информационно-коммуникационной кампании |  | |
|  | |
|  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | Тип результата |  | |
| Значение | | Год | | 2018 | | 2019 | 2020 | | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  | |
|  | | конкурсных отборах на получение государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта | |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  | | |  |  | |
| 1.2 | | Обеспечено участие в мониторинге внедрения цифровых технологий и платформенных решений в экономику, социальную сферу, систему государственного и муниципального управления, государственный и муниципальный сектор экономики, проводимом Минкомсвязью России совместно с | | - | | Условная единица | - | | - | | - | | - | 1,0000 | | - | - | - | | - | | - | - | Обеспечено участие в мониторинге внедрения цифровых технологий и платформенных решений в экономику, социальную сферу, систему государственного и муниципального управления, государственный и муниципальный сектор экономики, проводимом | | | Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта) |  | |
|  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | Тип результата |  | |
| Значение | | Год | | 2018 | | 2019 | 2020 | | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  | |
|  | | АНО «Цифровая экономика» | |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | Минкомсвязью России совместно с АНО «Цифровая экономика» | | |  |  | |
| 1.3 | | Обеспечение проведения информационной кампании о действующих конкурсных отборах на получение государственной поддержки в средствах массовой информации Кемеровской области – Кузбасса | | - | | Условная единица | - | | - | | - | | - | - | | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | | 1,0000 | | - | - | Обеспечено проведение информационной кампании о действующих конкурсных отборах на получение государственной поддержки в средствах массовой информации Кемеровской области – Кузбасса | | | Проведение информационно-коммуникационной кампании |  | |
|  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту регионального проекта | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Цифровые технологии | | | | | | | |  | |
| План реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, контрольной точки | | Сроки реализации | | | | | Взаимосвязь | | | | | Ответственный исполнитель | | | | Вид документа и характеристика результата | | | | | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | | | |
| Начало | | | Окончание | | предшественники | | последователи | | |
| 1 | | Содействие созданию "сквозных" цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Результат "Обеспечено содействие в оказании консультационной поддержки и информационного сопровождения компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находящихся на территории Кемеровской области - Кузбасса, для обеспечения их участия в конкурсных отборах на получение государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта" | | 01.01.2019 | | | 31.12.2024 | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | | Садиков М.В. | | | | Обеспечена консультационная поддержка и информационное сопровождение региональных компаний о конкурсных отборах на поддержку из средств федерального бюджета | | | | | | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" | | | | |
|
| 1.1.1 | | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | - | | | 31.12.2019 | | Взаимосвязь с иными результ | | Взаимосвязь с иными результ | | | Садиков М.В. | | | | Доклад на заседании координационного совета по цифровому развитию и использованию | | | | | | - | - | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, контрольной точки | | Сроки реализации | | | | | Взаимосвязь | | | | | Ответственный исполнитель | | | | Вид документа и характеристика результата | | | | | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | | | |
| Начало | | | Окончание | | предшественники | | последователи | | |
|  | |  | |  | | |  | | атами и контрольными точками отсутствует | | атами и контрольными точками отсутствует | | |  | | | | информационных технологий в Кемеровской области (далее – координационный совет) | | | | | |  |  | | | | |
| 1.1.2 | | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | - | | | 31.12.2020 | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | | Садиков М.В. | | | | Доклад на заседании координационного совета | | | | | | - | - | | | | |
|
| 1.1.3 | | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | | - | | | 31.12.2021 | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | 04 | | | Шарафутдинова Л.Р. | | | | Отчет Организовано информационное взаимодействие с институтами развития в целях получения актуальной информации о действующих конкурсных отборах, конкурсной документации и правилах оформления заявок, требованиях к проектам и участникам для | | | | | | - | - | | | | |
|
| № п/п | | Наименование результата, контрольной точки | | Сроки реализации | | | | | Взаимосвязь | | | | | Ответственный исполнитель | | | | Вид документа и характеристика результата | | | | | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | | | |
| Начало | | | Окончание | | предшественники | | последователи | | |
|  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | обеспечения участия заинтересованных компаний в конкурсных отборах по соответствующим мерам государственной поддержки | | | | | |  |  | | | | |
| 1.1.4 | | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | | - | | | 31.12.2021 | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | 05 | | | Шарафутдинова Л.Р. | | | | Отчет Оказано содействие в доведении информации о программах, в том числе: -льготного кредитования российских организаций, разрабатывающих и внедряющих цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные решения, зарегистрированных на территории Кемеровской области - Кузбасса; -акселерации проектов по разработке российских решений в сфере ИТ, зарегистрированных на территории Кемеровской области - Кузбасса; -венчурном финансировании проектов на ранних стадиях по разработке российских | | | | | | - | - | | | | |
|
|
| № п/п | | Наименование результата, контрольной точки | | Сроки реализации | | | | | Взаимосвязь | | | | | Ответственный исполнитель | | | | Вид документа и характеристика результата | | | | | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | | | |
| Начало | | | Окончание | | предшественники | | последователи | | |
|  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | решений в сфере ИТ, зарегистрированных на территории Кемеровской области - Кузбасса | | | | | |  |  | | | | |
| 1.1.5 | | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | | - | | | 31.12.2021 | | 04 | | 06 | | | Шарафутдинова Л.Р. | | | | Отчет Оказано содействие в доведении информации о конкурсных отборах проектов по разработке, применению и коммерциализации цифровых решений в области информационных технологий в целях развития цифровых технологий до малых инновационных предприятий, зарегистрированных на территории Кемеровской области - Кузбасса | | | | | | - | - | | | | |
|
| 1.1.6 | | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | | - | | | 31.12.2021 | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | | | Шарафутдинова Л.Р. | | | | Отчет Оказано содействие в доведении информации о конкурсных отборах до заинтересованных предприятий реального сектора экономики, реализующих проекты по цифровой трансформации и внедряющих решения в сфере информационных | | | | | | - | - | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, контрольной точки | | Сроки реализации | | | | | Взаимосвязь | | | | | Ответственный исполнитель | | | | Вид документа и характеристика результата | | | | | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | | | |
| Начало | | | Окончание | | предшественники | | последователи | | |
|  | |  | |  | | |  | | вует | | вует | | |  | | | | технологий, расположенных на территории Кемеровской области - Кузбасса | | | | | |  |  | | | | |
| 1.1.7 | | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | | - | | | 31.12.2021 | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | | Шарафутдинова Л.Р. | | | | Отчет Оказано содействие в доведении информации о конкурсных отборах до заинтересованных компаний, реализующих проекты пилотного (первого коммерческого) внедрения отечественных решений на основе цифровых технологий и расположенных на территории Кемеровской области - Кузбасса | | | | | | - | - | | | | |
|
| 1.1.8 | | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | - | | | 31.12.2022 | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | | Шарафутдинова Л.Р. | | | | Отчет Оказано содействие в доведении информации о конкурсных отборах до заинтересованных компаний, реализующих проекты пилотного (первого коммерческого) внедрения отечественных решений на основе цифровых технологий и расположенных на территории Кемеровской | | | | | | - | - | | | | |
|
| № п/п | | Наименование результата, контрольной точки | | Сроки реализации | | | | | Взаимосвязь | | | | | Ответственный исполнитель | | | | Вид документа и характеристика результата | | | | | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | | | |
| Начало | | | Окончание | | предшественники | | последователи | | |
|  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | области - Кузбасса | | | | | |  |  | | | | |
| 1.1.9 | | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | - | | | 31.12.2022 | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | | Шарафутдинова Л.Р. | | | | Отчет Оказано содействие в доведении информации до заинтересованных организаций Кемеровской области – Кузбасса о программах, в том числе: -льготного кредитования проектов по цифровой трансформации реализуемых на основе российских решений в сфере информационных технологий организациями, предусмотренного постановлением Правительства Российской Федерации от 05.12.2019 № 1598 «Об утверждении правил предоставления из федерального бюджета субсидий в целях обеспечения льготного кредитования проектов по цифровой трансформации, реализуемых на основе российских решений в сфере информационных технологий»; -акселерации проектов технологических | | | | | | - | - | | | | |
|
|
| № п/п | | Наименование результата, контрольной точки | | Сроки реализации | | | | | Взаимосвязь | | | | | Ответственный исполнитель | | | | Вид документа и характеристика результата | | | | | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | | | |
| Начало | | | Окончание | | предшественники | | последователи | | |
|  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | компаний по разработке российских решений в сфере ИТ, зарегистрированных на территории Кемеровской области – Кузбасса; - возмещении РФРИТ, выступающим оператором меры поддержки, недополученных доходов правообладателей от предоставления российского облачного программного обеспечения субъектам МСП по льготной цене; - инструментах государственной поддержки ускорения цифровой трансформации компаний отраслей экономики, а также методических рекомендациях по цифровой трансформации государственных корпораций и компаний с государственным участием; - иных мерах государственной поддержки. | | | | | |  |  | | | | |
|
|
| № п/п | | Наименование результата, контрольной точки | | Сроки реализации | | | | | Взаимосвязь | | | | | Ответственный исполнитель | | | | Вид документа и характеристика результата | | | | | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | | | |
| Начало | | | Окончание | | предшественники | | последователи | | |
| 1.1.10 | | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | - | | | 31.12.2022 | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | | Шарафутдинова Л.Р. | | | | Отчет Оказано содействие в доведении информации о конкурсных отборах проектов по разработке, применению и коммерциализации цифровых решений в области информационных технологий в целях развития цифровых технологий до малых инновационных предприятий, зарегистрированных на территории Кемеровской области - Кузбасса | | | | | | - | - | | | | |
|
| 1.1.11 | | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | - | | | 31.12.2022 | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | | Шарафутдинова Л.Р. | | | | Отчет Оказано содействие в доведении информации о конкурсных отборах до заинтересованных предприятий реального сектора экономики, реализующих проекты по цифровой трансформации и внедряющих решения в сфере информационных технологий, расположенных на территории Кемеровской области - Кузбасса | | | | | | - | - | | | | |
|
| № п/п | | Наименование результата, контрольной точки | | Сроки реализации | | | | | Взаимосвязь | | | | | Ответственный исполнитель | | | | Вид документа и характеристика результата | | | | | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | | | |
| Начало | | | Окончание | | предшественники | | последователи | | |
| 1.1.12 | | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | - | | | 31.12.2022 | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | | Шарафутдинова Л.Р. | | | | Отчет Оказано содействие в доведении информации о мере государственной поддержки, реализуемой в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.06.2021 № 1031 «Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета Российскому фонду развития информационных технологий на возмещение затрат по использованию субъектами малого и среднего предпринимательства российского программного обеспечения», до заинтересованных компаний-правообладателей программного обеспечения и субъектов малого и среднего предпринимательства, расположенных на территории Кемеровской области – Кузбасса | | | | | | - | - | | | | |
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.1.13 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шарафутдинова Л.Р. | Отчет Организовано информационное взаимодействие с институтами развития в целях получения актуальной информации о действующих конкурсных отборах, конкурсной документации и правилах оформления заявок, требованиях к проектам и участникам для обеспечения участия заинтересованных компаний в конкурсных отборах по соответствующим мерам государственной поддержки | - | - |
|
| 1.1.14 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шарафутдинова Л.Р. | Отчет Оказано содействие в доведении информации о конкурсных отборах до заинтересованных компаний, реализующих проекты пилотного (первого коммерческого) внедрения отечественных решений на основе цифровых технологий и расположенных на | - | - |
|
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | территории Кемеровской области - Кузбасса |  |  |
| 1.1.15 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шарафутдинова Л.Р. | Отчет Оказано содействие в доведении информации до заинтересованных организаций Кемеровской области – Кузбасса о программах, в том числе: -льготного кредитования проектов по цифровой трансформации реализуемых на основе российских решений в сфере информационных технологий организациями, предусмотренного постановлением Правительства Российской Федерации от 05.12.2019 № 1598 «Об утверждении правил предоставления из федерального бюджета субсидий в целях обеспечения льготного кредитования проектов по цифровой трансформации, реализуемых на основе российских решений в сфере информационных технологий»; -акселерации | - | - |
|
|
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | проектов технологических компаний по разработке российских решений в сфере ИТ, зарегистрированных на территории Кемеровской области – Кузбасса; - иных мерах государственной поддержки. |  |  |
| 1.1.16 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шарафутдинова Л.Р. | Отчет Оказано содействие в доведении информации о конкурсных отборах проектов по разработке, применению и коммерциализации цифровых решений в области информационных технологий в целях развития цифровых технологий до малых инновационных предприятий, зарегистрированных на территории Кемеровской области - Кузбасса | - | - |
|
| 1.1.17 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Шарафутдинова Л.Р. | Отчет Оказано содействие в доведении информации о конкурсных отборах до заинтересованных предприятий реального | - | - |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  | сектора экономики, реализующих проекты по цифровой трансформации и внедряющих решения в сфере информационных технологий, расположенных на территории Кемеровской области - Кузбасса |  |  |
| 1.1.18 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шарафутдинова Л.Р. | Отчет Оказано содействие в доведении информации о мере государственной поддержки, реализуемой в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.06.2021 № 1031 «Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета Российскому фонду развития информационных технологий на возмещение затрат по использованию субъектами малого и среднего предпринимательства российского программного обеспечения», до | - | - |
|
|
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | заинтересованных компаний-правообладателей программного обеспечения и субъектов малого и среднего предпринимательства, расположенных на территории Кемеровской области – Кузбасса |  |  |
| 1.1.19 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шарафутдинова Л.Р. | Отчет Организовано информационное взаимодействие с институтами развития в целях получения актуальной информации о действующих конкурсных отборах, конкурсной документации и правилах оформления заявок, требованиях к проектам и участникам для обеспечения участия заинтересованных компаний в конкурсных отборах по соответствующим мерам государственной поддержки | - | - |
|
| 1.1.20 | Контрольная точка "Услуга |  | 31.12.2024 | Взаимо | Взаимо | Шарафутдинов | Отчет Оказано содействие в | - | - |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | оказана (работы выполнены)" | - |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | а Л.Р. | доведении информации о конкурсных отборах до заинтересованных компаний, реализующих проекты пилотного (первого коммерческого) внедрения отечественных решений на основе цифровых технологий и расположенных на территории Кемеровской области - Кузбасса |  |  |
|
| 1.1.21 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шарафутдинова Л.Р. | Отчет Оказано содействие в доведении информации до заинтересованных организаций Кемеровской области – Кузбасса о программах, в том числе: -льготного кредитования проектов по цифровой трансформации реализуемых на основе российских решений в сфере информационных технологий организациями, предусмотренного постановлением Правительства Российской Федерации от 05.12.2019 № 1598 «Об утверждении | - | - |
|
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | правил предоставления из федерального бюджета субсидий в целях обеспечения льготного кредитования проектов по цифровой трансформации, реализуемых на основе российских решений в сфере информационных технологий»; -акселерации проектов технологических компаний по разработке российских решений в сфере ИТ, зарегистрированных на территории Кемеровской области – Кузбасса; - возмещении РФРИТ, выступающим оператором меры поддержки, недополученных доходов правообладателей от предоставления российского облачного программного обеспечения субъектам МСП по льготной цене; - инструментах государственной поддержки ускорения цифровой трансформации |  |  |
|
|
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | компаний отраслей экономики, а также методических рекомендациях по цифровой трансформации государственных корпораций и компаний с государственным участием; - иных мерах государственной поддержки. |  |  |
|
| 1.1.22 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шарафутдинова Л.Р. | Отчет Оказано содействие в доведении информации о конкурсных отборах проектов по разработке, применению и коммерциализации цифровых решений в области информационных технологий в целях развития цифровых технологий до малых инновационных предприятий, зарегистрированных на территории Кемеровской области - Кузбасса | - | - |
|
| 1.1.23 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Шарафутдинова Л.Р. | Отчет Оказано содействие в доведении информации о конкурсных отборах до | - | - |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  | заинтересованных предприятий реального сектора экономики, реализующих проекты по цифровой трансформации и внедряющих решения в сфере информационных технологий, расположенных на территории Кемеровской области - Кузбасса |  |  |
|
| 1.1.24 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шарафутдинова Л.Р. | Отчет Оказано содействие в доведении информации о мере государственной поддержки, реализуемой в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.06.2021 № 1031 «Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета Российскому фонду развития информационных технологий на возмещение затрат по использованию субъектами малого и среднего предпринимательства | - | - |
|
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | российского программного обеспечения», до заинтересованных компаний-правообладателей программного обеспечения и субъектов малого и среднего предпринимательства, расположенных на территории Кемеровской области – Кузбасса |  |  |
|
| 1.1.25 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шарафутдинова Л.Р. | Отчет Организовано информационное взаимодействие с институтами развития в целях получения актуальной информации о действующих конкурсных отборах, конкурсной документации и правилах оформления заявок, требованиях к проектам и участникам для обеспечения участия заинтересованных компаний в конкурсных отборах по соответствующим мерам государственной | - | - |
|
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | поддержки |  |  |
| 1.2 | Результат "Обеспечено участие в мониторинге внедрения цифровых технологий и платформенных решений в экономику, социальную сферу, систему государственного и муниципального управления, государственный и муниципальный сектор экономики, проводимом Минкомсвязью России совместно с АНО «Цифровая экономика»" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Садиков М.В. | Обеспечено участие в мониторинге внедрения цифровых технологий и платформенных решений в экономику, социальную сферу, систему государственного и муниципального управления, государственный и муниципальный сектор экономики, проводимом Минкомсвязью России совместно с АНО «Цифровая экономика» | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
|
| 1.2.1 | Контрольная точка "Обеспечено участие в мониторинге внедрения цифровых технологий и платформенных решений в экономику, социальную сферу, систему государственного и муниципального управления, государственный и муниципальный сектор экономики, проводимом Минкомсвязью России совместно с АНО «Цифровая экономика»" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Садиков М.В. | Информационная справка | - | - |
|
| 1.3 | Результат "Обеспечение | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимо | Взаимо | Садиков М.В. | Обеспечено проведение | Нет | ГИИС |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | проведения информационной кампании о действующих конкурсных отборах на получение государственной поддержки в средствах массовой информации Кемеровской области – Кузбасса" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | информационной кампании о действующих конкурсных отборах на получение государственной поддержки в средствах массовой информации Кемеровской области – Кузбасса |  | "Электронный бюджет" |
| 1.3.1 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шарафутдинова Л.Р. | Отчет Организовано размещение информационных материалов о действующих мерах государственной поддержки на официальных региональных порталах, сайтах Администрации Правительства Кемеровской области – Кузбасса и/или Минцифры Кузбасса, а также публикация на периодической основе новостей об успешных проектах грантополучателей из Кузбасса | - | - |
|
| 1.3.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Шарафутдинова Л.Р. | Отчет Организована публикация актуальных | - | - |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | значение: 0.0000 |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | новостных и графических материалов о конкурсах и мерах государственной поддержки в социальных сетях в официальных сообществах профильных органов исполнительной власти Кемеровской области – Кузбасса |  |  |
| 1.3.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шарафутдинова Л.Р. | Отчет Организовано размещение новостных материалов о действующих конкурсных отборах на региональных новостных сайтах, в электронных и печатных версиях газет, журналов | - | - |
|
| 1.3.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Шарафутдинова Л.Р. | Отчет Организовано размещение информационных материалов о действующих мерах государственной поддержки на официальных региональных порталах, сайтах Администрации Правительства Кемеровской области – | - | - |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  | Кузбасса и/или Минцифры Кузбасса |  |  |
| 1.3.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шарафутдинова Л.Р. | Отчет Организована публикация актуальных новостных и графических материалов о конкурсах и мерах государственной поддержки в социальных сетях в официальных сообществах профильных органов исполнительной власти Кемеровской области – Кузбасса | - | - |
|
| 1.3.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шарафутдинова Л.Р. | Отчет Организована публикация на периодической основе новостей об успешных проектах грантополучателей из Кузбасса на официальных региональных порталах, сайтах Администрации Правительства Кемеровской области – Кузбасса и/или Минцифры Кузбасса | - | - |
|
| 1.3.7 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Шарафутдинова Л.Р. | Отчет Организована публикация на периодической основе | - | - |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  | новостей об успешных проектах грантополучателей из Кузбасса в социальных сетях в официальных сообществах профильных органов исполнительной власти Кемеровской области – Кузбасса |  |  |
| 1.3.8 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шарафутдинова Л.Р. | Отчет Организована публикация на периодической основе новостей об успешных проектах грантополучателей из Кузбасса на региональных новостных сайтах, в электронных и печатных версиях газет, журналов | - | - |
|
| 1.3.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2022 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Шарафутдинова Л.Р. | Отчет Организовано размещение новостных материалов о действующих конкурсных отборах на региональных новостных сайтах, в электронных и печатных версиях газет, журналов | - | - |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | вует |  |  |  |  |
| 1.3.10 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шарафутдинова Л.Р. | Отчет Организовано размещение информационных материалов о действующих мерах государственной поддержки на официальных региональных порталах, сайтах Администрации Правительства Кемеровской области – Кузбасса и/или Минцифры Кузбасса | - | - |
|
| 1.3.11 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шарафутдинова Л.Р. | Отчет Организована публикация актуальных новостных и графических материалов о конкурсах и мерах государственной поддержки в социальных сетях в официальных сообществах профильных органов исполнительной власти Кемеровской области – Кузбасса | - | - |
|
| 1.3.12 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Шарафутдинова Л.Р. | Отчет Организована публикация на периодической основе новостей об успешных проектах | - | - |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  | грантополучателей из Кузбасса на региональных новостных сайтах, в электронных и печатных версиях газет, журналов |  |  |
| 1.3.13 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шарафутдинова Л.Р. | Отчет Организована публикация на периодической основе новостей об успешных проектах грантополучателей из Кузбасса в социальных сетях в официальных сообществах профильных исполнительных органах Кемеровской области – Кузбасса | - | - |
|
| 1.3.14 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шарафутдинова Л.Р. | Отчет Разработка и сопровождение навигатора по действующим федеральным и региональным мерам поддержки организаций ИТ- сферы Кемеровской области - Кузбасса | - | - |
|
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.3.15 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шарафутдинова Л.Р. | Отчет Организовано размещение новостных материалов о действующих конкурсных отборах на региональных новостных сайтах, в электронных и печатных версиях газет, журналов | - | - |
|
| 1.3.16 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шарафутдинова Л.Р. | Отчет Организовано размещение новостных материалов о действующих конкурсных отборах на региональных новостных сайтах, в электронных и печатных версиях газет, журналов | - | - |
|
| 1.3.17 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Шарафутдинова Л.Р. | Отчет Организовано размещение информационных материалов о действующих мерах государственной поддержки на официальных региональных порталах, сайтах Администрации | - | - |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  | Правительства Кемеровской области – Кузбасса и/или Минцифры Кузбасса |  |  |
| 1.3.18 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шарафутдинова Л.Р. | Отчет Организована публикация актуальных новостных и графических материалов о конкурсах и мерах государственной поддержки в социальных сетях в официальных сообществах профильных органов исполнительной власти Кемеровской области – Кузбасса | - | - |
|
| 1.3.19 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шарафутдинова Л.Р. | Отчет Организована публикация на периодической основе новостей об успешных проектах грантополучателей из Кузбасса на официальных региональных порталах, сайтах Администрации Правительства Кемеровской области – Кузбасса и/или Минцифры Кузбасса | - | - |
|
| 1.3.20 | Контрольная точка "Услуга | - | 31.12.2024 | Взаимо | Взаимо | Шарафутдинов | Отчет Организована | - | - |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | оказана (работы выполнены)" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | а Л.Р. | публикация на периодической основе новостей об успешных проектах грантополучателей из Кузбасса в социальных сетях в официальных сообществах профильных органов исполнительной власти Кемеровской области – Кузбасса |  |  |
|
| 1.3.21 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шарафутдинова Л.Р. | Отчет Организована публикация на периодической основе новостей об успешных проектах грантополучателей из Кузбасса на региональных новостных сайтах, в электронных и печатных версиях газет, журналов | - | - |

**П А С П О Р Т**

**регионального проекта**

«Развитие цифровых и информационно-коммуникационных проектов»

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | «Развитие цифровых и информационно-коммуникационных проектов» | | Срок реализации проекта | 2024 | 2030 |
| Куратор регионального проекта | Старосвет Л.В. | | заместитель Председателя Правительства Кемеровской  области - Кузбасса - министр промышленности и торговли Кузбасса | | |
| Руководитель регионального проекта (соисполнитель государственной программы) | Садиков М.В. | | министр цифрового развития и связи Кузбасса | | |
| Администратор регионального проекта | Зайцева О.В. | | консультант | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Кемеровской  области - Кузбасса (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа | Государственная программа Кемеровской области – Кузбасса «Информационное общество Кузбасса» | | |

1. Показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | Признак возрастания/ убывания | Нарастающий  итог | Декомпозиция на муниципаль-ные образования |
| значе-ние | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внедрение цифровых технологий и платформенных решений, формирование и развитие безопасной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры Кемеровской области - Кузбасса | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля видов сведений в государственных или региональных информационных системах, доступных в электронном виде, необходимых для оказания массовых социально значимых услуг | РП | процент | 90 | 2023 | 95 | 95 | - | - | - | - | - | возрастающий | да | нет |
| 1.2 | Доля всех государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде | РП | процент | 40 | 2023 | 60 | - | - | - | - | - | - | возрастающий | да | нет |
| 1.3 | Доля государственных и муниципальных услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) региональном портале государственных услуг | РП | процент | 90 | 2023 | 95 | - | - | - | - | - | - | возрастающий | да | нет |
| 1.4 | Доля электронного юридически значимого документооборота между органами исполнительной власти, местного самоуправления и подведомственными им учреждениями в субъекте Российской Федерации | ГП | процентов | 30 | 2023 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | возрастающий | да | нет |
| 1.5 | Сокращение регламентного времени предоставления государственных и муниципальных услуг в 3 раза при оказании услуг в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) региональном портале государственных услуг | ГП РФ | раз | 1,3 | 2023 | 1,5 | 1,5 | - | - | - | - | - | возрастающий | да | нет |
| 1.6 | Доля государственных и муниципальных услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) региональном портале государственных услуг | ГП РФ | процент | 90 | 2023 | 95 | 95 | - | - | - | - | - | возрастающий | да | нет |
| 1.7 | Количество цифровых двойников | РП | единиц | 11 | 2023 | 11 | 11 | - | - | - | - | - | возрастающий | нет | нет |

3. План достижения показателей регионального проекта в 2024 году

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец  2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1. | Внедрение цифровых технологий и платформенных решений, формирование и развитие безопасной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры Кемеровской области - Кузбасса | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля видов сведений в государственных или региональных информационных системах, доступных в электронном виде, необходимых для оказания массовых социально значимых услуг | РП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 |
| 1.2 | Доля всех государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде | РП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
| 1.3 | Доля государственных и муниципальных услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) региональном портале государственных услуг | РП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 |
| 1.4 | Доля электронного юридически значимого документооборота между органами исполнительной власти, местного самоуправления и подведомственными им учреждениями в субъекте Российской Федерации | ГП | процентов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 1.5 | Сокращение регламентного времени предоставления государственных и муниципальных услуг в 3 раза при оказании услуг в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) региональном портале государственных услуг | ГП РФ | раз | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 |
| 1.6 | Доля государственных и муниципальных услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) региональном портале государственных услуг | ГП РФ | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 |
| 1.7 | Количество цифровых двойников | РП | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |

.

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измере-ния (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприя-тия (резуль-тата) | Деком-позиция на МО  (да/нет) | Связь с показателями регионального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| значе-ние | год |
| 1. | Внедрение цифровых технологий и платформенных решений, формирование и развитие безопасной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры Кемеровской области - Кузбасса | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечено создание, развитие и поддержка информационных систем и сервисов | единиц | - | 2023 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | Обеспечено создание, развитие и поддержка 15 информационных систем (сервисов) | Создание (развитие) информаци-онно-телекомм-никационного сервиса (информа-ционной системы) | нет | Доля электронного юридически значимого документооборота между органами исполнительной власти, местного самоуправления и подведомственными им учреждениями в субъекте Российской Федерации  Доля видов сведений в государственных или региональных информационных системах, доступных в электронном виде, необходимых для оказания массовых социально значимых услуг  Доля всех государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде  Доля государственных и муниципальных услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) региональном портале государственных услуг  Сокращение регламентного времени предоставления государственных и муниципальных услуг в 3 раза при оказании услуг в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) региональном портале государственных услуг  Доля государственных и муниципальных услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) региональном портале государственных услуг  Количество цифровых двойников |
| 1.2 | Создано, обеспечено функционирование и защита информационно-коммуникационной инфраструктуры | Условная единица | - | 2023 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | Организовано создание, обеспечено функционирование и защита информационно-коммуникационной инфраструктуры, комплексной системы защиты информации органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса | Приобретение товаров, работ, услуг | нет | - |
| 1.3 | Предоставлены услуги в сфере развития цифровой экономики и урбанистики в Кемеровской области - Кузбассе | единиц | 5 | 2023 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | Поддержка общественно значимых проектов, оказание консультационных услуг в части проектного сопровождения, включая организацию и проведение публичных мероприятий в сфере цифрового развития региона, а также организация взаимодействия между бизнес-сообществом в сфере цифровой экономики, образовательными организациями, иными лицами, органами власти в сфере развития цифровой экономики и урбанистики Кемеровской области – Кузбассе | Оказание услуг (выполнение работ) | нет | - |
| 1.4 | Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий | процентов | 60 | 2023 | 100 | - | - | - | - | - | - | Предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Кемеровской области –Кузбасса предусмотрено на модернизацию ведомственных информационных систем с целью оказания массовых социально значимых услуг (сервисов) исполнительной власти субъектов Российской Федерации, муниципальных услуг органов местного самоуправления и услуг бюджетных учреждений в электронном виде с применением машиночитаемых цифровых административных регламентов.  Результатом использования субсидии будет являться доля региональных услуг, реализуемых в Кемеровской области – Кузбассе в электронном виде с применением машиночитаемых административных регламентов, от общего количества региональных МСЗУ, предоставляемых в Кемеровской области – Кузбассе в 2024 году составляет 100 процентов. В 2025 году результат использования субсидии будет определен после согласования реализации мероприятия в Правительстве Российской Федерации, поскольку мероприятие по модернизации ведомственных информационных систем с целью оказания региональных услуг в электронном виде с применением цифровых регламентов запланировано к проведению в 2022-2024 гг. | Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) | нет | - |
| 1.5 | Оказаны услуги (выполнены работы) по информационному сопровождению услуг и сервисов | единиц | - | 2023 | 2 | - | - | - | - | - | - | Обеспечение доступа населения к информации о государственных и муниципальных услугах с использованием регионального центра телефонного обслуживания граждан и организаций в Кемеровской  области – Кузбассе.  Оказание услуг проведению рекламной кампании по популяризации массовых социально значимых услуг в электронном виде с использованием механизмов Единого портала государственных и муниципальных услуг и продвижение регионального портала государственных и муниципальных услуг Кемеровской  области – Кузбасса | Оказание услуг (выполнение работ) | нет | - |
| 1.6 | Предоставлены гранты в форме субсидий на разработку проектов в сфере информационных технологий | единиц | 0 | 2023 | 1 | - | - |  |  |  | - | Предоставление региональных грантов (субсидий) индивидуальным предпринимателям и организациям, являющимся правообладателями программ для ЭВМ, включенных в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных, и (или) получившим документ о государственной аккредитации организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий, на разработку отечественных ИТ-решений (ПО) | Иные мероприя-тия (результа-ты) | нет | - |

1. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | Всего |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | (тыс. рублей) |
| Итого по региональному проекту, в том числе: | 102787,8 | 90898,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 193685,8 |
| Региональный бюджет, из них: | 99342,1 | 90898,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 190240,1 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 3445,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3445,7 |
| Обеспечено создание, развитие и поддержка информационных систем и сервисов*,* всего | 46120,0 | 46120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92240,0 |
| Региональный бюджет | 46120,0 | 46120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92240,0 |
| Создано, обеспечено функционирование и защита информационно-коммуникационной инфраструктуры*,* всего | 23662,6 | 16134,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39797,0 |
| Региональный бюджет | 23662,6 | 16134,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39797,0 |
| Предоставлены услуги в сфере развития цифровой экономики и урбанистики в Кемеровской области - Кузбассе*,* всего | 20143,6 | 20143,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40287,2 |
| Региональный бюджет, из них: | 20143,6 | 20143,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40287,2 |
| Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий*,* всего | 4361,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4361,6 |
| Региональный бюджет, из них: | 915,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 915,9 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 3445,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3445,7 |
| Оказаны услуги (выполнены работы) по информационному сопровождению услуг и сервисов*,* всего | 8500,0 | 8500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17000,0 |
| Региональный бюджет | 8500,0 | 8500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17000,0 |
| Предоставление грантов в форме субсидий на разработку проектов в сфере информационных технологий*,* всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта

«Развитие цифровых и информационно-

коммуникационных проектов»

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**

**Регионального проекта**

«Развитие цифровых и информационно-коммуникационных проектов»

План реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | Ответственный исполнитель (участник государственной программы) | Вид документа и характеристика  мероприятия (результата), контрольной очки |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внедрение цифровых технологий и платформенных решений, формирование и развитие безопасной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры Кемеровской области - Кузбасса | | | | |
| 1.1. | **Мероприятие (результат) «Обеспечено создание, развитие и поддержка информационных систем и сервисов»** | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Министерство цифрового развития и связи Кузбасса | - |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено создание, развитие и поддержка информационных систем и сервисов» **в 2024 году реализации** | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Министерство цифрового развития и связи Кузбасса | - |
| 1.1.К.1 | Контрольная точка «Заключен договор на оказание технической поддержки функционирования информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)» | - | 31.01.2024 | Министерство цифрового развития и связи Кузбасса | Договор на оказание технической поддержки функционирования информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) |
| 1.1.К.2 | Контрольная точка «Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)» за 1 полугодие 2024 года | - | 15.07.2024 | Министерство цифрового развития и связи Кузбасса | Перечень за 1 полугодие 2024 года  Описание объекта закупки  Техническое задание |
| 1.1.К.3 | Контрольная точка «Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)» за 1 полугодие 2024 года | - | 30.09.2024 | Министерство цифрового развития и связи Кузбасса | Документ о приемки |
| 1.1.К.4 | Контрольная точка «Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)» за 2 полугодие 2024 года | - | 30.09.2024 | Министерство цифрового развития и связи Кузбасса | Перечень за 2 полугодие 2024 года  Техническое задание |
| 1.1.К.5 | Контрольная точка «Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)» за 2 полугодие 2024 года | - | 15.12.2024 | Министерство цифрового развития и связи Кузбасса | Акт приема-передачи |
| 1.1.К.6 | Контрольная точка «Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован(а) и сертифицирован(а) по требованиям безопасности информации» | - | 29.12.2024 | Министерство цифрового развития и связи Кузбасса | Реестр государственных информационных систем Кемеровской области - Кузбасса |
| 1.1.К.7 | Контрольная точка «Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в промышленную (опытную) эксплуатацию» | - | 29.12.2024 | Министерство цифрового развития и связи Кузбасса | Акт ввода в эксплуатацию |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено создание, развитие и поддержка информационных систем и сервисов» **в 2025 году реализации** | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Министерство цифрового развития и связи Кузбасса | - |
| 1.1.К.1 | Контрольная точка «Заключен договор на оказание технической поддержки функционирования информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)» | - | 31.01.2025 | Министерство цифрового развития и связи Кузбасса | Договор на оказание технической поддержки функционирования информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) |
| 1.1.К.2 | Контрольная точка «Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)» за 1 полугодие 2025 года | - | 15.07.2025 | Министерство цифрового развития и связи Кузбасса | Перечень за 1 полугодие 2025 года  Описание объекта закупки  Техническое задание |
| 1.1.К.3 | Контрольная точка «Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)» за 1 полугодие 2025 года | - | 30.09.2025 | Министерство цифрового развития и связи Кузбасса | Документ о приемки |
| 1.1.К.4 | Контрольная точка «Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)» за 2 полугодие 2025 года | - | 30.09.2025 | Министерство цифрового развития и связи Кузбасса | Перечень за 2 полугодие 2025 года  Описание объекта закупки  Техническое задание |
| 1.1.К.5 | Контрольная точка «Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)» за 2 полугодие 2025 года | - | 15.12.2025 | Министерство цифрового развития и связи Кузбасса | Акт приема-передачи |
| 1.1.К.6 | Контрольная точка «Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован(а) и сертифицирован(а) по требованиям безопасности информации» | - | 29.12.2025 | Министерство цифрового развития и связи Кузбасса | Реестр государственных информационных систем Кемеровской области - Кузбасса |
| 1.1.К.7 | Контрольная точка «Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в промышленную (опытную) эксплуатацию» | - | 29.12.2025 | Министерство цифрового развития и связи Кузбасса | Акт ввода в эксплуатацию |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено создание, развитие и поддержка информационных систем и сервисов» **в 2026 году реализации** | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Министерство цифрового развития и связи Кузбасса | - |
| 1.1.К.1 | Контрольная точка «Заключен договор на оказание технической поддержки функционирования информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)» | - | 31.01.2026 | Министерство цифрового развития и связи Кузбасса | Договор на оказание технической поддержки функционирования информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) |
| 1.1.К.2 | Контрольная точка «Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)» за 1 полугодие 2026 года | - | 15.07.2026 | Министерство цифрового развития и связи Кузбасса | Перечень за 1 полугодие 2026 года  Описание объекта закупки  Техническое задание |
| 1.1.К.3 | Контрольная точка «Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)» за 1 полугодие 2026 года | - | 30.09.2026 | Министерство цифрового развития и связи Кузбасса | Документ о приемки |
| 1.1.К.4 | Контрольная точка «Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)» за 2 полугодие 2026 года | - | 30.09.2026 | Министерство цифрового развития и связи Кузбасса | Перечень за 2 полугодие 2026 года  Описание объекта закупки  Техническое задание |
| 1.1.К.5 | Контрольная точка «Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)» за 2 полугодие 2026 года | - | 15.12.2026 | Министерство цифрового развития и связи Кузбасса | Документ о приемки |
| 1.1.К.6 | Контрольная точка «Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован(а) и сертифицирован(а) по требованиям безопасности информации» | - | 29.12.2026 | Министерство цифрового развития и связи Кузбасса | Реестр государственных информационных систем Кемеровской области - Кузбасса |
| 1.1.К.7 | Контрольная точка «Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в промышленную (опытную) эксплуатацию» | - | 29.12.2026 | Министерство цифрового развития и связи Кузбасса | Акт ввода в эксплуатацию |
| 1.2 | **Мероприятие (результат) «Создано, обеспечено функционирование и защита информационно-коммуникационной инфраструктуры»** | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Министерство цифрового развития и связи Кузбасса | - |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Создано, обеспечено функционирование и защита информационно-коммуникационной инфраструктуры» **в 2024 году реализации** | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Министерство цифрового развития и связи Кузбасса | - |
| 1.2.К.1 | Контрольная точка «Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)» за 1 полугодие 2024 года | - | 15.06.2024 | Министерство цифрового развития и связи Кузбасса | Перечень за 1 полугодие 2024 года  Описание объекта закупки  Техническое задание |
| 1.2.К.2 | Контрольная точка «Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг» за 1 полугодие 2024 года | - | 15.07.2024 | Министерство цифрового развития и связи Кузбасса | Перечень за 1 полугодие 2024 года  Государственный контракт  Контракт |
| 1.2.К.3 | Контрольная точка «Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)» за 2 полугодие 2024 года | - | 15.11.2024 | Министерство цифрового развития и связи Кузбасса | Перечень за 2 полугодие 2024 года  Описание объекта закупки  Техническое задание |
| 1.2.К.4 | Контрольная точка «Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг» за 2 полугодие 2024 года | - | 15.12.2024 | Министерство цифрового развития и связи Кузбасса | Перечень за 2 полугодие 2024 года  Государственный контракт  Контракт |
| 1.2.К.5 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | - | 29.12.2024 | Министерство цифрового развития и связи Кузбасса | Акт оказанных услуг, акт приема-передачи товара, универсальный передаточный документ |
| 1.2.К.6 | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | - | 29.12.2024 | Министерство цифрового развития и связи Кузбасса | Платежное поручение |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Создано, обеспечено функционирование и защита информационно-коммуникационной инфраструктуры» **в 2025 году реализации** | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Министерство цифрового развития и связи Кузбасса | - |
| 1.2.К.1 | Контрольная точка «Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)» за 1 полугодие 2025 года | - | 15.06.2025 | Министерство цифрового развития и связи Кузбасса | Перечень за 1 полугодие 2025 года  Описание объекта закупки  Техническое задание |
| 1.2.К.2 | Контрольная точка «Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг» за 1 полугодие 2025 года | - | 15.07.2025 | Министерство цифрового развития и связи Кузбасса | Перечень за 1 полугодие 2025 года  Государственный контракт  Контракт |
| 1.2.К.3 | Контрольная точка «Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)» за 2 полугодие 2025 года | - | 15.11.2025 | Министерство цифрового развития и связи Кузбасса | Перечень за 2 полугодие 2025 года  Описание объекта закупки  Техническое задание |
| 1.2.К.4 | Контрольная точка «Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг» за 2 полугодие 2025 года | - | 15.12.2025 | Министерство цифрового развития и связи Кузбасса | Перечень за 2 полугодие 2025 года  Государственный контракт  Контракт |
| 1.2.К.5 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | - | 29.12.2025 | Министерство цифрового развития и связи Кузбасса | Акт оказанных услуг, акт приема-передачи товара, универсальный передаточный документ |
| 1.2.К.6 | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | - | 29.12.2025 | Министерство цифрового развития и связи Кузбасса | Платежное поручение |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Создано, обеспечено функционирование и защита информационно-коммуникационной инфраструктуры» **в 2026 году реализации** | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Министерство цифрового развития и связи Кузбасса | - |
| 1.2.К.1 | Контрольная точка «Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)» за 1 полугодие 2026 года | - | 15.06.2026 | Министерство цифрового развития и связи Кузбасса | Перечень за 1 полугодие 2026 года  Описание объекта закупки  Техническое задание |
| 1.2.К.2 | Контрольная точка «Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг» за 1 полугодие 2026 года | - | 15.07.2026 | Министерство цифрового развития и связи Кузбасса | Перечень за 1 полугодие 2026 года  Государственный контракт  Контракт |
| 1.2.К.3 | Контрольная точка «Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)» за 2 полугодие 2026 года | - | 15.11.2026 | Министерство цифрового развития и связи Кузбасса | Перечень за 2 полугодие 2026 года  Описание объекта закупки  Техническое задание |
| 1.2.К.4 | Контрольная точка «Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг» за 2 полугодие 2026 года | - | 15.12.2026 | Министерство цифрового развития и связи Кузбасса | Перечень за 2 полугодие 2026 года  Государственный контракт  Контракт |
| 1.2.К.5 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | - | 29.12.2026 | Министерство цифрового развития и связи Кузбасса | Акт оказанных услуг, акт приема-передачи товара, универсальный передаточный документ |
| 1.2.К.6 | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | - | 29.12.2026 | Министерство цифрового развития и связи Кузбасса | Платежное поручение |
| 1.3 | Мероприятие (результат) «Предоставлены услуги в сфере развития цифровой экономики и урбанистики в Кемеровской области – Кузбассе» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Министерство цифрового развития и связи Кузбасса | - |
| 1.3 | Мероприятие (результат) «Предоставлены услуги в сфере развития цифровой экономики и урбанистики в Кемеровской области – Кузбассе» в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Министерство цифрового развития и связи Кузбасса | - |
| 1.3.К.1 | Контрольная точка «Сформирован(ы) технический(е) документ(ы), заключен договор для создания (развития, технической поддержки) информационно-телекоммуникационного(ых) сервиса(ов) (информационных(ой) систем(ы)/ создан(ы) (завершено развитие) информационно-телекоммуникационный(ые) сервис(ы) (информационная(ые) система(ы) / информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) (передана) в промышленную эксплуатацию» за 1 полугодие 2024 года | - | 30.06.2024 | АНО «Цифровая экономика Кузбасса» | Техническое задание/ Договор/Акт приема-передачи |
| 1.3.К.2 | Контрольная точка «Сформирован(ы) технический(е) документ(ы), заключен договор для создания (развития, технической поддержки) информационно-телекоммуникационного(ых) сервиса(ов) (информационных(ой) систем(ы)/ создан(ы) (завершено развитие) информационно-телекоммуникационный(ые) сервис(ы) (информационная(ые) система(ы)/ информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) (передана) в промышленную эксплуатацию» за 2 полугодие 2024 года | - | 29.12.2024 | АНО «Цифровая экономика Кузбасса» | Техническое задание/ Договор/Акт приема-передачи |
| 1.3.К.3 | Контрольная точка «Разработан(ы) прототип(ы) программного обеспечения (информационно-телекоммуникационного(ых) сервиса(ов), информационных(ой) систем(ы))/ Программное обеспечение (Информационно-телекоммуникационный сервис, информационная система) введен(а) в опытную эксплуатацию / Программное обеспечение (Информационно-телекоммуникационный сервис, информационная система) передан(а) в промышленную эксплуатацию)» за 1 полугодие 2024 года | - | 30.06.2024 | АНО «Цифровая экономика Кузбасса» | Акт выполненных работ |
| 1.3.К.4 | Контрольная точка «Разработан(ы) прототип(ы) программного обеспечения (информационно-телекоммуникационного(ых) сервиса(ов), информационных(ой) систем(ы))/ Программное обеспечение (Информационно-телекоммуникационный сервис, информационная система) введен (а) в опытную эксплуатацию / Программное обеспечение (Информационно-телекоммуникационный сервис, информационная система) передан(а) в промышленную эксплуатацию)» за 2 полугодие 2024 года | - | 29.12.2024 | АНО «Цифровая экономика Кузбасса» | Акт выполненных работ |
| 1.3.К.5 | Контрольная точка «Подготовлен и согласован план мероприятий по информационному сопровождению» | - | 31.03.2024 | АНО «Цифровая экономика Кузбасса» | План мероприятий по информационному сопровождению |
| 1.3.К.6 | Контрольная точка «Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению» | - | 15.12.2024 | АНО «Цифровая экономика Кузбасса» | Отчет о выполнении плана мероприятий |
| 1.3 | Мероприятие (результат) «Предоставлены услуги в сфере развития цифровой экономики и урбанистики в Кемеровской области – Кузбассе» в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Министерство цифрового развития и связи Кузбасса | - |
| 1.3.К.1 | Контрольная точка «Сформирован(ы) технический(е) документ(ы), заключен договор для создания (развития, технической поддержки) информационно-телекоммуникационного(ых) сервиса(ов) (информационных(ой) систем(ы)/ создан(ы) (завершено развитие) информационно-телекоммуникационный(ые) сервис(ы) (информационная(ые) система(ы) / информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) (передана) в промышленную эксплуатацию» за 1 полугодие 2025 года | - | 30.06.2025 | АНО «Цифровая экономика Кузбасса» | Техническое задание/ Договор/Акт приема-передачи |
| 1.3.К.2 | Контрольная точка «Сформирован(ы) технический(е) документ(ы), заключен договор для создания (развития, технической поддержки) информационно-телекоммуникационного(ых) сервиса(ов) (информационных(ой) систем(ы)/ создан(ы) (завершено развитие) информационно-телекоммуникационный(ые) сервис(ы) (информационная(ые) система(ы)/ информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) (передана) в промышленную эксплуатацию» за 2 полугодие 2025 года | - | 29.12.2025 | АНО «Цифровая экономика Кузбасса» | Техническое задание/Договор/Акт приема-передачи |
| 1.3.К.3 | Контрольная точка «Разработан(ы) прототип(ы) программного обеспечения (информационно-телекоммуникационного(ых) сервиса(ов), информационных(ой) систем(ы))/ Программное обеспечение (Информационно-телекоммуникационный сервис, информационная система) введен(а) в опытную эксплуатацию / Программное обеспечение (Информационно-телекоммуникационный сервис, информационная система) передан(а) в промышленную эксплуатацию)» за 1 полугодие 2025 года | - | 30.06.2025 | АНО «Цифровая экономика Кузбасса» | Акт выполненных работ |
| 1.3.К.4 | Контрольная точка «Разработан(ы) прототип(ы) программного обеспечения (информационно-телекоммуникационного(ых) сервиса(ов), информационных(ой) систем(ы))/ Программное обеспечение (Информационно-телекоммуникационный сервис, информационная система) введен (а) в опытную эксплуатацию / Программное обеспечение (Информационно-телекоммуникационный сервис, информационная система) передан(а) в промышленную эксплуатацию)» за 2 полугодие 2025 года | - | 29.12.2025 | АНО «Цифровая экономика Кузбасса» | Акт выполненных работ |
| 1.3.К.5 | Контрольная точка «Подготовлен и согласован план мероприятий по информационному сопровождению» | - | 31.03.2025 | АНО «Цифровая экономика Кузбасса» | План мероприятий по информационному сопровождению |
| 1.3.К.6 | Контрольная точка «Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению» | - | 15.12.2025 | АНО «Цифровая экономика Кузбасса» | Отчет о выполнении плана мероприятий |
| 1.3 | Мероприятие (результат) «Предоставлены услуги в сфере развития цифровой экономики и урбанистики в Кемеровской области – Кузбассе» в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Министерство цифрового развития и связи Кузбасса | - |
| 1.3.К.1 | Контрольная точка «Сформирован(ы) технический(е) документ(ы), заключен договор для создания (развития, технической поддержки) информационно-телекоммуникационного(ых) сервиса(ов) (информационных(ой) систем(ы)/ создан(ы) (завершено развитие) информационно-телекоммуникационный(ые) сервис(ы) (информационная(ые) система(ы) / информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) (передана) в промышленную эксплуатацию» за 1 полугодие 2026 года | - | 30.06.2026 | АНО «Цифровая экономика Кузбасса» | Техническое задание/ Договор/Акт приема-передачи |
| 1.3.К.2 | Контрольная точка «Сформирован(ы) технический(е) документ(ы), заключен договор для создания (развития, технической поддержки) информационно-телекоммуникационного(ых) сервиса(ов) (информационных(ой) систем(ы)/ создан(ы) (завершено развитие) информационно-телекоммуникационный(ые) сервис(ы) (информационная(ые) система(ы)/ информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) (передана) в промышленную эксплуатацию» за 2 полугодие 2026 года | - | 29.12.2026 | АНО «Цифровая экономика Кузбасса» | Техническое задание/Договор/Акт приема-передачи |
| 1.3.К.3 | Контрольная точка «Разработан(ы) прототип(ы) программного обеспечения (информационно-телекоммуникационного(ых) сервиса(ов), информационных(ой) систем(ы))/ Программное обеспечение (Информационно-телекоммуникационный сервис, информационная система) введен(а) в опытную эксплуатацию / Программное обеспечение (Информационно-телекоммуникационный сервис, информационная система) передан(а) в промышленную эксплуатацию)» за 1 полугодие 2026 года | - | 30.06.2026 | АНО «Цифровая экономика Кузбасса» | Акт выполненных работ |
| 1.3.К.4 | Контрольная точка «Разработан(ы) прототип(ы) программного обеспечения (информационно-телекоммуникационного(ых) сервиса(ов), информационных(ой) систем(ы))/ Программное обеспечение (Информационно-телекоммуникационный сервис, информационная система) введен (а) в опытную эксплуатацию / Программное обеспечение (Информационно-телекоммуникационный сервис, информационная система) передан(а) в промышленную эксплуатацию)» за 2 полугодие 2026 года | - | 29.12.2026 | АНО «Цифровая экономика Кузбасса» | Акт выполненных работ |
| 1.3.К.5 | Контрольная точка «Подготовлен и согласован план мероприятий по информационному сопровождению» | - | 31.03.2026 | АНО «Цифровая экономика Кузбасса» | План мероприятий по информационному сопровождению |
| 1.3.К.6 | Контрольная точка «Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению» | - | 15.12.2026 | АНО «Цифровая экономика Кузбасса» | Отчет о выполнении плана мероприятий |
| 1.4 | **Мероприятие (результат) «Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий»** | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Министерство цифрового развития и связи Кузбасса | - |
| 1.4 | Мероприятие (результат) «Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий» **в 2024 году реализации** | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Министерство цифрового развития и связи Кузбасса | - |
| 1.4.К.1 | Контрольная точка «Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)» | - | 31.05.2024 | Министерство цифрового развития и связи Кузбасса | Описание объекта закупки  Техническое задание |
| 1.4.К.2 | Контрольная точка «Заключен государственный контракт на выполнение работ» | - | 30.06.2024 | Министерство цифрового развития и связи Кузбасса | Государственный контракт на выполнение работ |
| 1.4.К.3 | Контрольная точка «Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)» | - | 15.12.2024 | Министерство цифрового развития и связи Кузбасса | Документ о приемки |
| 1.4.К.4 | Контрольная точка «Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в промышленную эксплуатацию» | - | 15.12.2024 | Министерство цифрового развития и связи Кузбасса | Акт ввода в эксплуатацию |
| 1.5 | **Мероприятие (результат) «Оказаны услуги (выполнены работы) по информационному сопровождению услуг и сервисов»** | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Министерство цифрового развития и связи Кузбасса | - |
| 1.5 | Мероприятие (результат) «Оказаны услуги (выполнены работы) по информационному сопровождению услуг и сервисов» в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Министерство цифрового развития и связи Кузбасса | - |
| 1.5.К.1 | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | - | 20.01.2024 | Министерство цифрового развития и связи Кузбасса | Описание объекта закупки Техническое задание |
| 1.5.К.2 | Контрольная точка «Заключен контракт на оказание услуг» | - | 15.02.2024 | Министерство цифрового развития и связи Кузбасса | Контракт на оказание услуг |
| 1.5.К.3 | Контрольная точка «Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению» | - | 30.09.2024 | Министерство цифрового развития и связи Кузбасса | Отчет о проделанной работе |
| 1.5.К.4 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 29.12.2024 | Министерство цифрового развития и связи Кузбасса | Акт выполненных работ, отчет оказанных услуг |
| 1.5 | Мероприятие (результат) «Оказаны услуги (выполнены работы) по информационному сопровождению услуг и сервисов» в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Министерство цифрового развития и связи Кузбасса | - |
| 1.5.К.1 | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | - | 20.01.2025 | Министерство цифрового развития и связи Кузбасса | Описание объекта закупки Техническое задание |
| 1.5.К.2 | Контрольная точка «Заключен контракт на оказание услуг» | - | 15.02.2025 | Министерство цифрового развития и связи Кузбасса | Контракт на оказание услуг |
| 1.5.К.3 | Контрольная точка «Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению» | - | 30.09.2025 | Министерство цифрового развития и связи Кузбасса | Отчет о проделанной работе |
| 1.5.К.4 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 29.12.2025 | Министерство цифрового развития и связи Кузбасса | Акт выполненных работ, отчет оказанных услуг |
| 1.5 | Мероприятие (результат) «Оказаны услуги (выполнены работы) по информационному сопровождению услуг и сервисов» в 2026 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2026 | Министерство цифрового развития и связи Кузбасса | - |
| 1.5.К.1 | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | - | 20.01.2026 | Министерство цифрового развития и связи Кузбасса | Описание объекта закупки Техническое задание |
| 1.5.К.2 | Контрольная точка «Заключен контракт на оказание услуг» | - | 15.02.2026 | Министерство цифрового развития и связи Кузбасса | Контракт на оказание услуг |
| 1.5.К.3 | Контрольная точка «Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению» | - | 30.09.2026 | Министерство цифрового развития и связи Кузбасса | Отчет о проделанной работе |
| 1.5.К.4 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 29.12.2026 | Министерство цифрового развития и связи Кузбасса | Акт выполненных работ, отчет оказанных услуг |
| 1.6 | **Мероприятие (результат) «Предоставлены гранты в форме субсидий на разработку проектов в сфере информационных технологий»** | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Министерство цифрового развития и связи Кузбасса | - |
| 1.6 | Мероприятие (результат) «Предоставлены гранты в форме субсидий на разработку проектов в сфере информационных технологий» в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Министерство цифрового развития и связи Кузбасса | - |
| 1.6.К.1 | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу, организации, за исключением государственного (муниципального) учреждения, на разработку проектов в сфере информационных технологий» | - | 30.04.2024 | Министерство цифрового развития и связи Кузбасса | Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу, организации, за исключением государственного (муниципального) учреждения, на разработку проектов в сфере информационных технологий |
| 1.6.К.2 | Контрольная точка «Перечисление денежных средств (субсидии юридическому лицу, организации, за исключением государственного (муниципального) учреждения, на разработку проектов в сфере информационных технологий)» | - | 30.05.2024 | Министерство цифрового развития и связи Кузбасса | Платежное поручение, справка о перечислении денежных средств |
| 1.6.К.3 | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу, организации, за исключением государственного (муниципального) учреждения, на разработку проектов в сфере информационных технологий» | - | 28.12.2024 | Министерство цифрового развития и связи Кузбасса | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу, организации, за исключением государственного (муниципального) учреждения, на разработку проектов в сфере информационных технологий |
| 1.6.К.4 | Контрольная точка «Отчет о реализации субсидии юридическому лицу, организации, за исключением государственного (муниципального) учреждения, на разработку проектов в сфере информационных технологий» | - | 28.12.2024 | Министерство цифрового развития и связи Кузбасса | Отчет о реализации субсидии юридическому лицу, организации, за исключением государственного (муниципального) учреждения, на разработку проектов в сфере информационных технологий |
| 1.6 | Мероприятие (результат) «Предоставлены гранты в форме субсидий на разработку проектов в сфере информационных технологий» в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Министерство цифрового развития и связи Кузбасса | - |
| 1.6.К.1 | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу, организации, за исключением государственного (муниципального) учреждения, на разработку проектов в сфере информационных технологий» | - | 30.04.2025 | Министерство цифрового развития и связи Кузбасса | Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу, организации, за исключением государственного (муниципального) учреждения, на разработку проектов в сфере информационных технологий |
| 1.6.К.2 | Контрольная точка «Перечисление денежных средств (субсидии юридическому лицу, организации, за исключением государственного (муниципального) учреждения, на разработку проектов в сфере информационных технологий)» | - | 30.05.2025 | Министерство цифрового развития и связи Кузбасса | Платежное поручение, справка о перечислении денежных средств |
| 1.6.К.3 | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу, организации, за исключением государственного (муниципального) учреждения, на разработку проектов в сфере информационных технологий» | - | 28.12.2025 | Министерство цифрового развития и связи Кузбасса | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу, организации, за исключением государственного (муниципального) учреждения, на разработку проектов в сфере информационных технологий |
| 1.6.К.4 | Контрольная точка «Отчет о реализации субсидии юридическому лицу, организации, за исключением государственного (муниципального) учреждения, на разработку проектов в сфере информационных технологий» | - | 28.12.2025 | Министерство цифрового развития и связи Кузбасса | Отчет о реализации субсидии юридическому лицу, организации, за исключением государственного (муниципального) учреждения, на разработку проектов в сфере информационных технологий |
| 1.6 | Мероприятие (результат) «Предоставлены гранты в форме субсидий на разработку проектов в сфере информационных технологий» в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Министерство цифрового развития и связи Кузбасса | - |
| 1.6.К.1 | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу, организации, за исключением государственного (муниципального) учреждения, на разработку проектов в сфере информационных технологий» | - | 30.04.2026 | Министерство цифрового развития и связи Кузбасса | Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу, организации, за исключением государственного (муниципального) учреждения, на разработку проектов в сфере информационных технологий |
| 1.6.К.2 | Контрольная точка «Перечисление денежных средств (субсидии юридическому лицу, организации, за исключением государственного (муниципального) учреждения, на разработку проектов в сфере информационных технологий)» | - | 30.05.2026 | Министерство цифрового развития и связи Кузбасса | Платежное поручение, справка о перечислении денежных средств |
| 1.6.К.3 | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу, организации, за исключением государственного (муниципального) учреждения, на разработку проектов в сфере информационных технологий» | - | 28.12.2026 | Министерство цифрового развития и связи Кузбасса | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу, организации, за исключением государственного (муниципального) учреждения, на разработку проектов в сфере информационных технологий |
| 1.6.К.4 | Контрольная точка «Отчет о реализации субсидии юридическому лицу, организации, за исключением государственного (муниципального) учреждения, на разработку проектов в сфере информационных технологий» | - | 28.12.2026 | Министерство цифрового развития и связи Кузбасса | Отчет о реализации субсидии юридическому лицу, организации, за исключением государственного (муниципального) учреждения, на разработку проектов в сфере информационных технологий |

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий**

«Создание и внедрение информационных технологий в сфере экономики и социальной сфере»

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган исполнительной власти Кемеровской области – Кузбасса (соисполнитель государственной программы) | Министерство цифрового развития и связи Кузбасса  (Садиков Максим Владимирович, министр) |
| Связь с государственной программой | Государственная программа Кемеровской области – Кузбасса  «Информационное общество Кузбасса» |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень соответст-вия декомпози- рованного  показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | | Ответственный за достижение показателя (участник государствен-ной программы) |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры Кемеровской области - Кузбасса, повышение эффективности использования цифровых технологий в различных сферах деятельности Кемеровской области - Кузбасса | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Фактический перевод процесса оказания финансовой помощи населению, пострадавшему в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, на предоставление государственных услуг в первом полугодии 2022 года | возраста-ние | КПМ | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | Федюнина Е.Г., Министр социальной защиты населения Кузбасса |
| 1.2 | Доля требований к интеграции информационных систем органов государственной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также организаций, находящихся в ведении органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления, предоставляющих меры социальной защиты (поддержки), социальные услуги в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иные социальные гарантии и выплаты, и ЕГИССО | возраста-ние | КПМ | процент | 0 | 2023 | 100 | - | - | - | - | - | - | Федюнина Е.Г., Министр социальной защиты населения Кузбасса |
| 1.3 | Доля региональных и муниципальных мер социальной защиты (поддержки), по которым граждане имеют возможность подать заявление через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (далее - ЕПГУ) и (или) региональный портал государственных и муниципальных услуг (далее - РПГУ) | возраста-ние | КПМ | процент | 65 | 2023 | 100 | - | - | - | - | - | - | Федюнина Е.Г., Министр социальной защиты населения Кузбасса |
| 1.4 | Доля региональных и муниципальных мер социальной защиты (поддержки) в субъекте Российской Федерации, по которым нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации и муниципальными правовыми актами, регламентирующими порядок их предоставления, предусмотрен срок назначения 5 рабочих дней и менее | возраста-ние | КПМ | процент | 35 | 2023 | 80 | - | - | - | - | - | - | Федюнина Е.Г., Министр социальной защиты населения Кузбасса |
| 1.5 | Доля сведений, необходимых для назначения региональных и муниципальных мер социальной защиты (поддержки), получаемых органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, а также организацией, находящейся в ведении органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов самоуправления, предоставляющих меры социальной защиты (поддержки), социальные услуги в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иные социальные гарантии и выплаты, посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия | возраста-ние | КПМ | процент | 65 | 2023 | 80 | - | - | - | - | - | - | Федюнина Е.Г., Министр социальной защиты населения Кузбасса |
| 1.6 | Доля региональных и муниципальных мер социальной защиты (поддержки), отраженных в классификаторе мер социальной защиты (поддержки) с привязкой к соответствующим жизненным событиям | возраста-ние | КПМ | процент | 100 | 2023 | 100 | - | - | - | - | - | - | Федюнина Е.Г., Министр социальной защиты населения Кузбасса |
| 1.7 | Доля мер социальной защиты (поддержки) регионального и муниципального уровня, которые граждане получили в проактивном формате по реквизитам счетов, направленных гражданами посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) в Единую государственную информационную систему социального обеспечения | возраста-ние | КПМ | процент | 0 | 2023 | 25 | - | - | - | - | - | - | Федюнина Е.Г., Министр социальной защиты населения Кузбасса |
| 1.8 | Доля мер социальной поддержки, размещенных в автоматизированной информационной системе "Социальный навигатор Кузбасса" | возраста-ние | КПМ | процент | 50 | 2023 | 100 | - | - | - | - | - | - | Федюнина Е.Г., Министр социальной защиты населения Кузбасса |
|  | Доля услуг, оказываемых с использованием автоматизированной системы "Адресная социальная помощь", от общего числа услуг Министерства социальной защиты населения Кузбасса и учреждений социальной защиты населения | возрастание | КПМ | процент | 98 | 2023 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | Федюнина Е.Г., Министр социальной защиты населения Кузбасса |
| 1.10 | Доля архивных документов, хранящихся в государственных и муниципальных архивах Кемеровской области – Кузбасса, включенных в электронные описи и электронные каталоги, в том числе с применением технологии искусственного интеллекта | возраста-ние | КПМ | процент | 91 | 2023 | 91,5 | 92 | 93 | 94 | 96 | 98 | 100 | Добрыдин С.Н., Начальник архивного управления Кузбасса |
| 1.11 | Доля государственных и муниципальных архивов Кемеровской области - Кузбасса, имеющих веб-сайты, веб-страницы в сети "Интернет", через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам и научно-справочному аппарату, от общего числа государственных и муниципальных архивов | возраста-ние | КПМ | процент | 77 | 2023 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | Добрыдин С.Н., Начальник архивного управления Кузбасса |
| 1.12 | Перевод сайтов организаций сферы культуры на платформу | возраста-ние | КПМ | процент | 60 | 2023 | 100 | - | - | - | - | - | - | Министерство культуры и национальной политики Кузбасса |

1. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1. | Формирование и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры Кемеровской области - Кузбасса, повышение эффективности использования цифровых технологий в различных сферах деятельности Кемеровской области - Кузбасса | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Фактический перевод процесса оказания финансовой помощи населению, пострадавшему в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, на предоставление государственных услуг в первом полугодии 2022 года | КПМ | процент | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | 100 |
| 1.2 | Доля требований к интеграции информационных систем органов государственной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также организаций, находящихся в ведении органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления, предоставляющих меры социальной защиты (поддержки), социальные услуги в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иные социальные гарантии и выплаты, и ЕГИССО | КПМ | процент | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | 100 |
| 1.3 | Доля региональных и муниципальных мер социальной защиты (поддержки), по которым граждане имеют возможность подать заявление через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (далее - ЕПГУ) и (или) региональный портал государственных и муниципальных услуг (далее - РПГУ) | КПМ | процент | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | 100 |
| 1.4 | Доля региональных и муниципальных мер социальной защиты (поддержки) в субъекте Российской Федерации, по которым нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации и муниципальными правовыми актами, регламентирующими порядок их предоставления, предусмотрен срок назначения 5 рабочих дней и менее | КПМ | процент | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | 80 |
| 1.5 | Доля сведений, необходимых для назначения региональных и муниципальных мер социальной защиты (поддержки), получаемых органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, а также организацией, находящейся в ведении органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов самоуправления, предоставляющих меры социальной защиты (поддержки), социальные услуги в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иные социальные гарантии и выплаты, посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия | КПМ | процент | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | 80 |
| 1.6 | Доля региональных и муниципальных мер социальной защиты (поддержки), отраженных в классификаторе мер социальной защиты (поддержки) с привязкой к соответствующим жизненным событиям | КПМ | процент | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | 100 |
| 1.7 | Доля мер социальной защиты (поддержки) регионального и муниципального уровня, которые граждане получили в проактивном формате по реквизитам счетов, направленных гражданами посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) в Единую государственную информационную систему социального обеспечения | КПМ | процент | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | 25 |
| 1.8 | Доля мер социальной поддержки, размещенных в автоматизированной информационной системе "Социальный навигатор Кузбасса" | КПМ | процент | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | 100 |
|  | Доля услуг, оказываемых с использованием автоматизированной системы "Адресная социальная помощь", от общего числа услуг Министерства социальной защиты населения Кузбасса и учреждений социальной защиты населения | КПМ | процент | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | 98 |
| 1.10 | Доля архивных документов, хранящихся в государственных и муниципальных архивах Кемеровской области – Кузбасса, включенных в электронные описи и электронные каталоги, в том числе с применением технологии искусственного интеллекта | КПМ | процент | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | 91,5 |
| 1.11 | Доля государственных и муниципальных архивов Кемеровской области - Кузбасса, имеющих веб-сайты, веб-страницы в сети "Интернет", через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам и научно-справочному аппарату, от общего числа государственных и муниципальных архивов | КПМ | процент | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | 80 |
| 1.12 | Перевод сайтов организаций сферы культуры на платформу | КПМ | процент | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | 100 |

1. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измере-ния (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | | |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  | 11 |
| Формирование и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры Кемеровской области - Кузбасса, повышение эффективности использования цифровых технологий в различных сферах деятельности Кемеровской области - Кузбасса | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечена поддержка информационно-коммуникационной инфраструктуры и систем исполнительных органов Кемеровской области - Кузбасса» | Иные мероприятия (результаты) | Использование информационно-коммуникационных технологий в образовании, системе здравоохранения, системе социальной защиты населения, в области культуры, культурного и гуманитарного просвещения, в архивном деле, в сфере управления финансами и по отдельным направлениям деятельности исполнительных органов Кемеровской области - Кузбасса | условная единица | - | 2023 | 14 | 14 | - | - | - | - | - |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание и внедрение информационных технологий в сфере экономики и социальной сфере» (всего), в том числе: | 119383,2 | 94383,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 213766,4 |
| Региональный бюджет: | 119383,2 | 94383,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 213766,4 |
| Мероприятие (результат) «Обеспечена поддержка информационно-коммуникационной инфраструктуры и систем исполнительных органов Кемеровской области - Кузбасса», всего, в том числе: | 119383,2 | 94383,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 213766,4 |
| Региональный бюджет: | 119383,2 | 94383,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 213766,4 |

1. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат) /  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ Кемеровской области – Кузбасса, иного государственного органа, организации (участник государственной программы) | Вид подтверждающего документа |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Формирование и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры Кемеровской области - Кузбасса, повышение эффективности использования цифровых технологий в различных сферах деятельности Кемеровской области - Кузбасса | | | |
| **Мероприятие (результат) «Обеспечена поддержка информационно-коммуникационной инфраструктуры и систем исполнительных органов Кемеровской области - Кузбасса»** |  | Министерство цифрового развития и связи Кузбасса |  |
| Мероприятие (результат) **«**Обеспечена поддержка информационно-коммуникационной инфраструктуры и систем исполнительных органов Кемеровской области - Кузбасса» **в 2024 году реализации** |  | Министерство цифрового развития и связи Кузбасса |  |
| Контрольная точка «Заключен договор на оказание технической поддержки функционирования информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)» за 1 полугодие 2024 года | 31.03.2024 | Ярополова Т.А.,  Начальник главного управления архитектуры и градостроительства Кузбасса  Добрыдин С.Н.,  Начальник архивного управления Кузбасса  Гайденко И.В.,  Начальник государственной жилищной инспекции Кузбасса  Федюнина Е.Г.,  Министр социальной защиты населения Кузбасса  Гришин А.С.,  Министр труда и занятости населения Кузбасса  Беглов Д.Е.,  Министр здравоохранения Кузбасса  Балакирева С.Ю.,  Министр образования Кузбасса  Малахов И.Ю.,  Первый председатель Правительства Кузбасса - министр финансов Кузбасса | Перечень за 1 полугодие 2024 года  Договор на оказание технической поддержки функционирования информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) |
| Контрольная точка «Сформированы (утверждены) технические документы для **развития** информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)» за 1 полугодие 2024 года | 15.07.2024 | Малахов И.Ю.,  Первый заместитель Правительства Кузбасса - министр финансов Кузбасса  Добрыдин С.Н.,  Начальник архивного управления Кузбасса  Гайденко И.В.,  Начальник государственной  жилищной инспекции Кузбасса  Казаченко О.А.,  председатель Комитета по  управлению государственным имуществом Кузбасса  Федюнина Е.Г.,  Министр социальной защиты населения Кузбасса  Гришин А.С.,  Министр труда и занятости  населения Кузбасса  Беглов Д.Е.,  Министр здравоохранения Кузбасса  Балакирева С.Ю.,  Министр образования Кузбасса | Перечень за 1 полугодие 2024 года  Описание объекта закупки  Техническое задание |
| Контрольная точка «Завершено развитие информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)» за 1 полугодие 2024 года | 30.09.2024 | Федюнина Е.Г.,  Министр социальной защиты населения Кузбасса | Перечень за 1 полугодие 2024 года  Документ о приемке |
| Контрольная точка «Заключен договор на оказание технической поддержки функционирования информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)» за 2 полугодие 2024 года | 10.10.2024 | Бойко Е.В.,  Начальник департамента по охране объектов животного мира Кузбасса  Кириллов В.В.,  Заместитель Губернатора Кузбасса – руководитель Представительства Кузбасса при Правительстве Российской Федерации  Волошина З.Н.,  Уполномоченный по правам  человека в Кемеровской области - Кузбассе | Перечень за 2 полугодие 2024 года Договор на оказание технической поддержки функционирования информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) |
| Контрольная точка «Сформированы (утверждены) технические документы для развития информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)» за 2 полугодие 2024 года | 30.11.2024 | Бойко Е.В.,  Начальник департамента по охране объектов животного мира Кузбасса | Перечень за 2 полугодие 2024 года Описание объекта закупки  Техническое задание |
| Контрольная точка «Завершено развитие информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)» за 2 полугодие 2024 года | 15.12.2024 | Малахов И.Ю.,  Первый заместитель Правительства Кузбасса - министр финансов Кузбасса  Добрыдин С.Н.,  Начальник архивного управления Кузбасса  Гайденко И.В.,  Начальник государственной жилищной инспекции Кузбасса  Казаченко О.А.,  председатель Комитета по  управлению государственным имуществом Кузбасса  Федюнина Е.Г.,  Министр социальной защиты населения Кузбасса  Гришин А.С.,  Министр труда и занятости населения Кузбасса  Беглов Д.Е.,  Министр здравоохранения Кузбасса  Бойко Е.В.,  Начальник департамента по охране объектов животного мира Кузбасса  Балакирева С.Ю.,  Министр образования Кузбасса | Перечень за 2 полугодие 2024 года  Документ о приемке |
| Контрольная точка «Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован(а) и сертифицирован(а) по требованиям безопасности информации» | 29.12.2024 | Добрыдин С.Н.,  Начальник архивного управления Кузбасса  Гайденко И.В.,  Начальник государственной жилищной инспекции Кузбасса  Казаченко О.А.,  председатель Комитета по  управлению государственным имуществом Кузбасса | Реестр государственных информационных систем Кемеровской области - Кузбасса |
| Контрольная точка «Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в промышленную (опытную) эксплуатацию» | 29.12.2024 | Малахов И.Ю.,  Первый заместитель Правительства Кузбасса - министр финансов Кузбасса  Ярополова Т.А.,  Начальник главного управления архитектуры и градостроительства Кузбасса  Добрыдин С.Н.,  Начальник архивного управления Кузбасса  Гайденко И.В.,  Начальник государственной  жилищной инспекции Кузбасса  Казаченко О.А.,  председатель Комитета по  управлению государственным имуществом Кузбасса  Федюнина Е.Г.,  Министр социальной защиты населения Кузбасса  Гришин А.С.,  Министр труда и занятости  населения Кузбасса  Беглов Д.Е.,  Министр здравоохранения Кузбасса  Бойко Е.В.,  Начальник департамента по охране объектов животного мира Кузбасса  Балакирева С.Ю.,  Министр образования Кузбасса | Акт ввода в эксплуатацию |
| Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»  за 1 полугодие 2024 года | 15.06.2024 | Малахов И.Ю., Первый заместитель Правительства Кузбасса - министр финансов Кузбасса  Харченко А.А.,  Начальник отдела по защите информации Администрации Правительства Кузбасса  Добрыдин С.Н.,  Начальник архивного управления Кузбасса  Гайденко И.В.,  Начальник государственной  жилищной инспекции Кузбасса  Казаченко О.А.,  председатель Комитета по  управлению государственным имуществом Кузбасса  Федюнина Е.Г.,  Министр социальной защиты населения Кузбасса  Гришин А.С.,  Министр труда и занятости  населения Кузбасса  Беглов Д.Е.,  Министр здравоохранения Кузбасса  Бойко Е.В.,  Начальник департамента по охране объектов животного мира Кузбасса  Балакирева С.Ю.,  Министр образования Кузбасса | Перечень за 1 полугодие 2024 года  План закупок |
| Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» за 1 полугодие 2024 года | 06.07.2024 | Малахов И.Ю.,  Первый заместитель Правительства Кузбасса - министр финансов Кузбасса  Харченко А.А.,  Начальник отдела по защите информации Администрации Правительства Кузбасса  Добрыдин С.Н.,  Начальник архивного управления Кузбасса  Гайденко И.В.,  Начальник государственной жилищной инспекции Кузбасса  Казаченко О.А.,  председатель Комитета по  управлению государственным имуществом Кузбасса  Федюнина Е.Г.,  Министр социальной защиты населения Кузбасса  Гришин А.С.,  Министр труда и занятости  населения Кузбасса  Беглов Д.Е.,  Министр здравоохранения Кузбасса  Бойко Е.В.,  Начальник департамента по охране объектов животного мира Кузбасса  Балакирева С.Ю.,  Министр образования Кузбасса | Перечень за 1 полугодие 2024 года  Реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |
| Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» за 1 полугодие 2024 года | 30.06.2024 | Харченко А.А.,  Начальник отдела по защите информации Администрации Правительства Кузбасса  Федюнина Е.Г.,  Министр социальной защиты населения Кузбасса | Перечень за 1 полугодие 2024 года  Документ о приемке |
| Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» за 1 полугодие 2024 года | 15.07.2024 | Харченко А.А.,  Начальник отдела по защите информации Администрации Правительства Кузбасса  Федюнина Е.Г.,  Министр социальной защиты населения Кузбасса | Перечень за 1 полугодие 2024 года  Платежное поручение |
| Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»  за 2 полугодие 2024 года | 30.09.2024 | Гайденко И.В.,  Начальник государственной жилищной инспекции Кузбасса  Феофанова О.А.,  Министр культуры и национальной политики Кузбасса | Перечень за 2 полугодие 2024 года  План закупок |
| Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» за 2 полугодие 2024 года | 31.10.2024 | Харченко А.А.,  Начальник отдела по защите информации Администрации Правительства Кузбасса  Добрыдин С.Н.,  Начальник архивного управления Кузбасса  Гайденко И.В.,  Начальник государственной  жилищной инспекции Кузбасса  Казаченко О.А.,  председатель Комитета по  управлению государственным имуществом Кузбасса  Бойко Е.В.,  Начальник департамента  по охране объектов  животного мира Кузбасса  Феофанова О.А.,  Министр культуры и национальной политики Кузбасса | Перечень за 2 полугодие 2024 года  Реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |
| Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» за 2 полугодие 2024 года | 20.12.2024 | Малахов И.Ю.,  Первый заместитель Правительства Кузбасса - министр финансов Кузбасса  Добрыдин С.Н.,  Начальник архивного управления Кузбасса  Гайденко И.В.,  Начальник государственной  жилищной инспекции Кузбасса  Казаченко О.А.,  председатель Комитета по  управлению государственным имуществом Кузбасса  Федюнина Е.Г.,  Министр социальной защиты населения Кузбасса | Перечень за 2 полугодие 2024 года  Документ о приемке |
| Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» за 2 полугодие 2024 года | 29.12.2024 | Малахов И.Ю.,  Первый заместитель Правительства Кузбасса - министр финансов Кузбасса  Добрыдин С.Н., Начальник архивного управления Кузбасса  Гайденко И.В.,  Начальник государственной  жилищной инспекции Кузбасса  Казаченко О.А.,  председатель Комитета по  управлению государственным имуществом Кузбасса  Федюнина Е.Г.,  Министр социальной защиты населения Кузбасса | Перечень за 2 полугодие 2024 года  Платежное поручение |
| Мероприятие (результат) «Обеспечена поддержка информационно-коммуникационной инфраструктуры и систем исполнительных органов Кемеровской области - Кузбасса» **в 2025 году реализации** |  | Министерство цифрового развития и связи Кузбасса |  |
| Контрольная точка «Заключен договор на оказание технической поддержки функционирования информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)» за 1 полугодие 2025 года | 31.03.2025 | Ярополова Т.А.,  Начальник главного управления архитектуры и градостроительства Кузбасса  Добрыдин С.Н.,  Начальник архивного управления Кузбасса  Гайденко И.В.,  Начальник государственной жилищной инспекции Кузбасса  Федюнина Е.Г.,  Министр социальной защиты населения Кузбасса  Гришин А.С.,  Министр труда и занятости населения Кузбасса  Беглов Д.Е.,  Министр здравоохранения Кузбасса  Балакирева С.Ю.,  Министр образования Кузбасса  Малахов И.Ю.,  Первый председатель Правительства Кузбасса - министр финансов Кузбасса | Перечень за 1 полугодие 2025 года  Договор на оказание технической поддержки функционирования информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) |
| Контрольная точка «Сформированы (утверждены) технические документы для **развития** информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)» за 1 полугодие 2025 года | 15.07.2025 | Малахов И.Ю.,  Первый заместитель Правительства Кузбасса - министр финансов Кузбасса  Добрыдин С.Н.,  Начальник архивного управления Кузбасса  Гайденко И.В.,  Начальник государственной  жилищной инспекции Кузбасса  Казаченко О.А.,  председатель Комитета по  управлению государственным имуществом Кузбасса  Федюнина Е.Г.,  Министр социальной защиты населения Кузбасса  Гришин А.С.,  Министр труда и занятости  населения Кузбасса  Беглов Д.Е.,  Министр здравоохранения Кузбасса  Балакирева С.Ю.,  Министр образования Кузбасса | Перечень за 1 полугодие 2025 года  Описание объекта закупки  Техническое задание |
| Контрольная точка «Завершено развитие информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)» за 1 полугодие 2025 года | 30.09.2025 | Федюнина Е.Г.,  Министр социальной защиты населения Кузбасса | Перечень за 1 полугодие 2025 года  Документ о приемке |
| Контрольная точка «Заключен договор на оказание технической поддержки функционирования информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)» за 2 полугодие 2025 года | 10.10.2025 | Бойко Е.В.,  Начальник департамента по охране объектов животного мира Кузбасса  Кириллов В.В.,  Заместитель Губернатора Кузбасса – руководитель Представительства Кузбасса при Правительстве Российской Федерации  Волошина З.Н.,  Уполномоченный по правам  человека в Кемеровской области - Кузбассе | Перечень за 2 полугодие 2025 года Договор на оказание технической поддержки функционирования информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) |
| Контрольная точка «Сформированы (утверждены) технические документы для развития информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)» за 2 полугодие 2025 года | 30.11.2025 | Бойко Е.В.,  Начальник департамента по охране объектов животного мира Кузбасса | Перечень за 2 полугодие 2025 года Описание объекта закупки  Техническое задание |
| Контрольная точка «Завершено развитие информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)» за 2 полугодие 2025 года | 15.12.2025 | Малахов И.Ю.,  Первый заместитель Правительства Кузбасса - министр финансов Кузбасса  Добрыдин С.Н.,  Начальник архивного управления Кузбасса  Гайденко И.В.,  Начальник государственной жилищной инспекции Кузбасса  Казаченко О.А.,  председатель Комитета по  управлению государственным имуществом Кузбасса  Федюнина Е.Г.,  Министр социальной защиты населения Кузбасса  Гришин А.С.,  Министр труда и занятости населения Кузбасса  Беглов Д.Е.,  Министр здравоохранения Кузбасса  Бойко Е.В.,  Начальник департамента по охране объектов животного мира Кузбасса  Балакирева С.Ю.,  Министр образования Кузбасса | Перечень за 2 полугодие 2025 года  Документ о приемке |
| Контрольная точка «Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован(а) и сертифицирован(а) по требованиям безопасности информации» | 29.12.2025 | Добрыдин С.Н.,  Начальник архивного управления Кузбасса  Гайденко И.В.,  Начальник государственной жилищной инспекции Кузбасса  Казаченко О.А.,  председатель Комитета по  управлению государственным имуществом Кузбасса | Реестр государственных информационных систем Кемеровской области - Кузбасса |
| Контрольная точка «Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в промышленную (опытную) эксплуатацию» | 29.12.2025 | Малахов И.Ю.,  Первый заместитель Правительства Кузбасса - министр финансов Кузбасса  Ярополова Т.А.,  Начальник главного управления архитектуры и градостроительства Кузбасса  Добрыдин С.Н.,  Начальник архивного управления Кузбасса  Гайденко И.В.,  Начальник государственной  жилищной инспекции Кузбасса  Казаченко О.А.,  председатель Комитета по  управлению государственным имуществом Кузбасса  Федюнина Е.Г.,  Министр социальной защиты населения Кузбасса  Гришин А.С.,  Министр труда и занятости  населения Кузбасса  Беглов Д.Е.,  Министр здравоохранения Кузбасса  Бойко Е.В.,  Начальник департамента по охране объектов животного мира Кузбасса  Балакирева С.Ю.,  Министр образования Кузбасса | Акт ввода в эксплуатацию |
| Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»  за 1 полугодие 2025 года | 15.06.2025 | Малахов И.Ю., Первый заместитель Правительства Кузбасса - министр финансов Кузбасса  Харченко А.А.,  Начальник отдела по защите информации Администрации Правительства Кузбасса  Добрыдин С.Н.,  Начальник архивного управления Кузбасса  Гайденко И.В.,  Начальник государственной  жилищной инспекции Кузбасса  Казаченко О.А.,  председатель Комитета по  управлению государственным имуществом Кузбасса  Федюнина Е.Г.,  Министр социальной защиты населения Кузбасса  Гришин А.С.,  Министр труда и занятости  населения Кузбасса  Беглов Д.Е.,  Министр здравоохранения Кузбасса  Бойко Е.В.,  Начальник департамента по охране объектов животного мира Кузбасса  Балакирева С.Ю.,  Министр образования Кузбасса | Перечень за 1 полугодие 2025 года  План закупок |
| Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» за 1 полугодие 2025 года | 06.07.2025 | Малахов И.Ю.,  Первый заместитель Правительства Кузбасса - министр финансов Кузбасса  Харченко А.А.,  Начальник отдела по защите информации Администрации Правительства Кузбасса  Добрыдин С.Н.,  Начальник архивного управления Кузбасса  Гайденко И.В.,  Начальник государственной жилищной инспекции Кузбасса  Казаченко О.А.,  председатель Комитета по  управлению государственным имуществом Кузбасса  Федюнина Е.Г.,  Министр социальной защиты населения Кузбасса  Гришин А.С.,  Министр труда и занятости  населения Кузбасса  Беглов Д.Е.,  Министр здравоохранения Кузбасса  Бойко Е.В.,  Начальник департамента по охране объектов животного мира Кузбасса  Балакирева С.Ю.,  Министр образования Кузбасса | Перечень за 1 полугодие 2025 года  Реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |
| Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» за 1 полугодие 2025 года | 30.06.2025 | Харченко А.А.,  Начальник отдела по защите информации Администрации Правительства Кузбасса  Федюнина Е.Г.,  Министр социальной защиты населения Кузбасса | Перечень за 1 полугодие 2025 года  Документ о приемке |
| Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» за 1 полугодие 2025 года | 15.07.2025 | Харченко А.А.,  Начальник отдела по защите информации Администрации Правительства Кузбасса  Федюнина Е.Г.,  Министр социальной защиты населения Кузбасса | Перечень за 1 полугодие 2025 года  Платежное поручение |
| Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»  за 2 полугодие 2025 года | 30.09.2025 | Гайденко И.В.,  Начальник государственной жилищной инспекции Кузбасса  Феофанова О.А.,  Министр культуры и национальной политики Кузбасса | Перечень за 2 полугодие 2025 года  План закупок |
| Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» за 2 полугодие 2025 года | 31.10.2025 | Харченко А.А.,  Начальник отдела по защите информации Администрации Правительства Кузбасса  Добрыдин С.Н.,  Начальник архивного управления Кузбасса  Гайденко И.В.,  Начальник государственной  жилищной инспекции Кузбасса  Казаченко О.А.,  председатель Комитета по  управлению государственным имуществом Кузбасса  Бойко Е.В.,  Начальник департамента  по охране объектов  животного мира Кузбасса  Феофанова О.А.,  Министр культуры и национальной политики Кузбасса | Перечень за 2 полугодие 2025 года  Реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |
| Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» за 2 полугодие 2025 года | 20.12.2025 | Малахов И.Ю.,  Первый заместитель Правительства Кузбасса - министр финансов Кузбасса  Добрыдин С.Н.,  Начальник архивного управления Кузбасса  Гайденко И.В.,  Начальник государственной  жилищной инспекции Кузбасса  Казаченко О.А.,  председатель Комитета по  управлению государственным имуществом Кузбасса  Федюнина Е.Г.,  Министр социальной защиты населения Кузбасса | Перечень за 2 полугодие 2025 года  Документ о приемке |
| Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» за 2 полугодие 2025 года | 29.12.2025 | Малахов И.Ю.,  Первый заместитель Правительства Кузбасса - министр финансов Кузбасса  Добрыдин С.Н., Начальник архивного управления Кузбасса  Гайденко И.В.,  Начальник государственной  жилищной инспекции Кузбасса  Казаченко О.А.,  председатель Комитета по  управлению государственным имуществом Кузбасса  Федюнина Е.Г.,  Министр социальной защиты населения Кузбасса | Перечень за 2 полугодие 2025 года  Платежное поручение |
| Мероприятие (результат) «Обеспечена поддержка информационно-коммуникационной инфраструктуры и систем исполнительных органов Кемеровской области - Кузбасса» **в 2026 году реализации** |  | Министерство цифрового развития и связи Кузбасса |  |
| Контрольная точка «Заключен договор на оказание технической поддержки функционирования информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)» за 1 полугодие 2026 года | 31.03.2026 | Ярополова Т.А.,  Начальник главного управления архитектуры и градостроительства Кузбасса  Добрыдин С.Н.,  Начальник архивного управления Кузбасса  Гайденко И.В.,  Начальник государственной жилищной инспекции Кузбасса  Федюнина Е.Г.,  Министр социальной защиты населения Кузбасса  Гришин А.С.,  Министр труда и занятости населения Кузбасса  Беглов Д.Е.,  Министр здравоохранения Кузбасса  Балакирева С.Ю.,  Министр образования Кузбасса  Малахов И.Ю.,  Первый председатель Правительства Кузбасса - министр финансов Кузбасса | Перечень за 1 полугодие 2026 года  Договор на оказание технической поддержки функционирования информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) |
| Контрольная точка «Сформированы (утверждены) технические документы для **развития** информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)» за 1 полугодие 2026 года | 15.07.2026 | Малахов И.Ю.,  Первый заместитель Правительства Кузбасса - министр финансов Кузбасса  Добрыдин С.Н.,  Начальник архивного управления Кузбасса  Гайденко И.В.,  Начальник государственной  жилищной инспекции Кузбасса  Казаченко О.А.,  председатель Комитета по  управлению государственным имуществом Кузбасса  Федюнина Е.Г.,  Министр социальной защиты населения Кузбасса  Гришин А.С.,  Министр труда и занятости  населения Кузбасса  Беглов Д.Е.,  Министр здравоохранения Кузбасса  Балакирева С.Ю.,  Министр образования Кузбасса | Перечень за 1 полугодие 2026 года  Описание объекта закупки  Техническое задание |
| Контрольная точка «Завершено развитие информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)» за 1 полугодие 2026 года | 30.09.2026 | Федюнина Е.Г.,  Министр социальной защиты населения Кузбасса | Перечень за 1 полугодие 2026 года  Документ о приемке |
| Контрольная точка «Заключен договор на оказание технической поддержки функционирования информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)» за 2 полугодие 2026 года | 10.10.2026 | Бойко Е.В.,  Начальник департамента по охране объектов животного мира Кузбасса  Кириллов В.В.,  Заместитель Губернатора Кузбасса – руководитель Представительства Кузбасса при Правительстве Российской Федерации  Волошина З.Н.,  Уполномоченный по правам  человека в Кемеровской области - Кузбассе | Перечень за 2 полугодие 2026 года Договор на оказание технической поддержки функционирования информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) |
| Контрольная точка «Сформированы (утверждены) технические документы для развития информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)» за 2 полугодие 2026 года | 30.11.2026 | Бойко Е.В.,  Начальник департамента по охране объектов животного мира Кузбасса | Перечень за 2 полугодие 2026 года Описание объекта закупки  Техническое задание |
| Контрольная точка «Завершено развитие информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)» за 2 полугодие 2026 года | 15.12.2026 | Малахов И.Ю.,  Первый заместитель Правительства Кузбасса - министр финансов Кузбасса  Добрыдин С.Н.,  Начальник архивного управления Кузбасса  Гайденко И.В.,  Начальник государственной жилищной инспекции Кузбасса  Казаченко О.А.,  председатель Комитета по  управлению государственным имуществом Кузбасса  Федюнина Е.Г.,  Министр социальной защиты населения Кузбасса  Гришин А.С.,  Министр труда и занятости населения Кузбасса  Беглов Д.Е.,  Министр здравоохранения Кузбасса  Бойко Е.В.,  Начальник департамента по охране объектов животного мира Кузбасса  Балакирева С.Ю.,  Министр образования Кузбасса | Перечень за 2 полугодие 2026 года  Документ о приемке |
| Контрольная точка «Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован(а) и сертифицирован(а) по требованиям безопасности информации» | 29.12.206 | Добрыдин С.Н.,  Начальник архивного управления Кузбасса  Гайденко И.В.,  Начальник государственной жилищной инспекции Кузбасса  Казаченко О.А.,  председатель Комитета по  управлению государственным имуществом Кузбасса | Реестр государственных информационных систем Кемеровской области - Кузбасса |
| Контрольная точка «Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в промышленную (опытную) эксплуатацию» | 29.12.2026 | Малахов И.Ю.,  Первый заместитель Правительства Кузбасса - министр финансов Кузбасса  Ярополова Т.А.,  Начальник главного управления архитектуры и градостроительства Кузбасса  Добрыдин С.Н.,  Начальник архивного управления Кузбасса  Гайденко И.В.,  Начальник государственной  жилищной инспекции Кузбасса  Казаченко О.А.,  председатель Комитета по  управлению государственным имуществом Кузбасса  Федюнина Е.Г.,  Министр социальной защиты населения Кузбасса  Гришин А.С.,  Министр труда и занятости  населения Кузбасса  Беглов Д.Е.,  Министр здравоохранения Кузбасса  Бойко Е.В.,  Начальник департамента по охране объектов животного мира Кузбасса  Балакирева С.Ю.,  Министр образования Кузбасса | Акт ввода в эксплуатацию |
| Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»  за 1 полугодие 2026 года | 15.06.2026 | Малахов И.Ю., Первый заместитель Правительства Кузбасса - министр финансов Кузбасса  Харченко А.А.,  Начальник отдела по защите информации Администрации Правительства Кузбасса  Добрыдин С.Н.,  Начальник архивного управления Кузбасса  Гайденко И.В.,  Начальник государственной  жилищной инспекции Кузбасса  Казаченко О.А.,  председатель Комитета по  управлению государственным имуществом Кузбасса  Федюнина Е.Г.,  Министр социальной защиты населения Кузбасса  Гришин А.С.,  Министр труда и занятости  населения Кузбасса  Беглов Д.Е.,  Министр здравоохранения Кузбасса  Бойко Е.В.,  Начальник департамента по охране объектов животного мира Кузбасса  Балакирева С.Ю.,  Министр образования Кузбасса | Перечень за 1 полугодие 2026 года  План закупок |
| Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» за 1 полугодие 2026 года | 06.07.2026 | Малахов И.Ю.,  Первый заместитель Правительства Кузбасса - министр финансов Кузбасса  Харченко А.А.,  Начальник отдела по защите информации Администрации Правительства Кузбасса  Добрыдин С.Н.,  Начальник архивного управления Кузбасса  Гайденко И.В.,  Начальник государственной жилищной инспекции Кузбасса  Казаченко О.А.,  председатель Комитета по  управлению государственным имуществом Кузбасса  Федюнина Е.Г.,  Министр социальной защиты населения Кузбасса  Гришин А.С.,  Министр труда и занятости  населения Кузбасса  Беглов Д.Е.,  Министр здравоохранения Кузбасса  Бойко Е.В.,  Начальник департамента по охране объектов животного мира Кузбасса  Балакирева С.Ю.,  Министр образования Кузбасса | Перечень за 1 полугодие 2026 года  Реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |
| Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» за 1 полугодие 2026 года | 30.06.2026 | Харченко А.А.,  Начальник отдела по защите информации Администрации Правительства Кузбасса  Федюнина Е.Г.,  Министр социальной защиты населения Кузбасса | Перечень за 1 полугодие 2026 года  Документ о приемке |
| Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» за 1 полугодие 2026 года | 15.07.2026 | Харченко А.А.,  Начальник отдела по защите информации Администрации Правительства Кузбасса  Федюнина Е.Г.,  Министр социальной защиты населения Кузбасса | Перечень за 1 полугодие 2026 года  Платежное поручение |
| Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»  за 2 полугодие 2026 года | 30.09.2026 | Гайденко И.В.,  Начальник государственной жилищной инспекции Кузбасса  Феофанова О.А.,  Министр культуры и национальной политики Кузбасса | Перечень за 2 полугодие 2026 года  План закупок |
| Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» за 2 полугодие 2026 года | 31.10.2026 | Харченко А.А.,  Начальник отдела по защите информации Администрации Правительства Кузбасса  Добрыдин С.Н.,  Начальник архивного управления Кузбасса  Гайденко И.В.,  Начальник государственной  жилищной инспекции Кузбасса  Казаченко О.А.,  председатель Комитета по  управлению государственным имуществом Кузбасса  Бойко Е.В.,  Начальник департамента  по охране объектов  животного мира Кузбасса  Феофанова О.А.,  Министр культуры и национальной политики Кузбасса | Перечень за 2 полугодие 2026 года  Реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |
| Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» за 2 полугодие 2026 года | 20.12.2026 | Малахов И.Ю.,  Первый заместитель Правительства Кузбасса - министр финансов Кузбасса  Добрыдин С.Н.,  Начальник архивного управления Кузбасса  Гайденко И.В.,  Начальник государственной  жилищной инспекции Кузбасса  Казаченко О.А.,  председатель Комитета по  управлению государственным имуществом Кузбасса  Федюнина Е.Г.,  Министр социальной защиты населения Кузбасса | Перечень за 2 полугодие 2026 года  Документ о приемке |
| Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» за 2 полугодие 2026 года | 29.12.2026 | Малахов И.Ю.,  Первый заместитель Правительства Кузбасса - министр финансов Кузбасса  Добрыдин С.Н., Начальник архивного управления Кузбасса  Гайденко И.В.,  Начальник государственной  жилищной инспекции Кузбасса  Казаченко О.А.,  председатель Комитета по  управлению государственным имуществом Кузбасса  Федюнина Е.Г.,  Министр социальной защиты населения Кузбасса | Перечень за 2 полугодие 2026 года  Платежное поручение |

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий**

«Обеспечение реализации программ и проектов в области цифровой экономики и развития информационного общества»

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган исполнительной власти Кемеровской области – Кузбасса (соисполнитель государственной программы) | Министерство цифрового развития и связи Кузбасса  (Садиков Максим Владимирович, министр) |
| Связь с государственной программой | Государственная программа Кемеровской области – Кузбасса  «Информационное общество Кузбасса» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возраста-ния/ убывания | Уровень соответст-вия декомпози- рованного  показате-ля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | | Ответственный за достижение показателя (участник государственной программы) | |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1. | Обеспечение текущей деятельности Министерства цифрового развития и связи Кузбасса и его подведомственных учреждений | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | возрастание | КПМ | процент | 96 | 2023 | 96 | 96 |  | - |  |  | - | Министерство цифрового развития и связи Кузбасса | |

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1. | Обеспечение текущей деятельности Министерства цифрового развития и связи Кузбасса и его подведомственных учреждений | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | возрастание | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 |

1. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприя-тий (результата) | Характеристика | Единица измере-ния (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | | |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение текущей деятельности Министерства цифрового развития и связи Кузбасса и его подведомственных учреждений | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность органов государственной власти Кемеровской области – Кузбасса и иных государственных органов Кемеровской области - Кузбасса» | Осуществ-ление текущей деятельно-сти | Обеспечение условий для осуществления текущей деятельности Министерства цифрового развития и связи Кузбасса (содержание, обслуживание, услуги связи, автотранспортное обслуживание, уплата налогов, сборов и др.) | условная единица | - | 2023 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность подведомственных учреждений» | Осуществ-ление текущей деятельно-сти | Обеспечение условий для осуществления текущей деятельности ГКУ «Центр информационных технологий Кузбасса» (содержание, обслуживание, охрана, текущий и капитальный ремонт административных зданий, услуги связи, автотранспортное обслуживание, закупка мебели, уплата налогов, сборов и др.) | условная единица | - | 2023 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность (оказаны услуги) подведомственных учреждений» | Оказание услуг (выполне-ние работ) | Обеспечена деятельность подведомственного учреждения  в рамках государственного задания | условная единица | - | 2023 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Мероприятие (результат) «Обеспечено проведение семинаров, конкурсов, конференций в сфере информационных технологий» | Приобрете-ние товаров, работ, услуг | Проведение научно-практических мероприятий, конкурсов, семинаров, конференций, по вопросам цифрового развития, повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг, повышения эффективности и результативности деятельности исполнительных органов Кемеровской области - Кузбасса и органов местного самоуправления | единица | 2 | 2023 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 | 6 |
| *Комплекс процессных мероприятий* «Обеспечение реализации программ и проектов в области цифровой экономики и развития информационного общества» *(всего), в том числе:* | 890082,5 | 889180,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1779263,2 |
| Региональный бюджет: | 890082,5 | 889180,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1779263,2 |
| *Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность органов государственной власти Кемеровской области – Кузбасса и иных государственных органов Кемеровской области - Кузбасса», всего, в том числе:* | 62690,7 | 61788,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 124479,6 |
| Региональный бюджет: | 62690,7 | 61788,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 124479,6 |
| *Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность подведомственных учреждений»* | 89254,3 | 89254,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 178508,6 |
| Региональный бюджет: | 89254,3 | 89254,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 178508,6 |
| *Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность (оказаны услуги) подведомственных учреждений»* | 737937,5 | 737937,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1475875,0 |
| Региональный бюджет: | 737937,5 | 737937,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1475875,0 |
| *Мероприятие (результат) «Обеспечено проведение семинаров, конкурсов, конференций в сфере информационных технологий»* | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 |
| Региональный бюджет: | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 |

1. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ Кемеровской области – Кузбасса, иного государственного органа, организации (участник государственной программы) | Вид подтверждающего документа |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение текущей деятельности Министерства цифрового развития и связи Кузбасса и его подведомственных учреждений | | | |
| Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность органов государственной власти Кемеровской области – Кузбасса и иных государственных органов Кемеровской области - Кузбасса» в 2024 году | - | Садиков М.В.,  Министр цифрового развития и связи Кузбасса | - |
| Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность органов государственной власти Кемеровской области – Кузбасса и иных государственных органов Кемеровской области - Кузбасса» в 2025 году | - | Садиков М.В.,  Министр цифрового развития и связи Кузбасса | - |
| Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность органов государственной власти Кемеровской области – Кузбасса и иных государственных органов Кемеровской области - Кузбасса» в 2026 году | - | Садиков М.В.,  Министр цифрового развития и связи Кузбасса | - |
| Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность подведомственных учреждений» в 2024 году | - | Садиков М.В.,  Министр цифрового развития и связи Кузбасса | - |
| Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность подведомственных учреждений» в 2025 году | - | Садиков М.В.,  Министр цифрового развития и связи Кузбасса | - |
| Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность подведомственных учреждений» в 2026 году | - | Садиков М.В.,  Министр цифрового развития и связи Кузбасса | - |
| Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность (оказаны услуги) подведомственных учреждений» в 2024 году | 31.12.2024 | Садиков М.В.,  Министр цифрового развития и связи Кузбасса | - |
| Контрольная точка «Предоставлен годовой отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государств энного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 2023 год» | 01.03.2024 | Прозоров С.С.,  директор ГАУ «УМФЦ Кузбасса» | Отчет о выполнении государственного задания |
| Контрольная точка «Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий)» | 15.03.2024 | Садиков М.В.,  Министр цифрового развития и связи Кузбасса | Государственное задание |
| Контрольная точка «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2024 год» | 01.02.2024 | Садиков М.В.,  Министр цифрового развития и связи Кузбасса | Соглашение |
| Контрольная точка «Предоставление предварительного отчета о выполнении государственного задания расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия за 6 месяцев 2024 года» | 25.12.2024 | Прозоров С.С.,  директор ГАУ «УМФЦ Кузбасса» | Предварительный отчет о выполнении государственного задания» |
| Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность (оказаны услуги) подведомственных учреждений» в 2025 году | 31.12.2025 | Садиков М.В.,  Министр цифрового развития и связи Кузбасса |  |
| Контрольная точка «Предоставлен годовой отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государств энного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 2024 год» | 01.03.2025 | Прозоров С.С.,  директор ГАУ «УМФЦ Кузбасса» | Отчет о выполнении государственного задания |
| Контрольная точка «Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий) на 2025» | 15.03.2025 | Садиков М.В.,  Министр цифрового развития и связи Кузбасса | Государственное задание |
| Контрольная точка «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2025 год» | 01.02.2025 | Садиков М.В.,  Министр цифрового развития и связи Кузбасса | Соглашение |
| Контрольная точка «Предоставление предварительного отчета о выполнении государственного задания расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия за 6 месяцев 2025 года» | 25.12.2025 | Прозоров С.С.,  директор ГАУ «УМФЦ Кузбасса» | Предварительный отчет о выполнении государственного задания» |
| Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность (оказаны услуги) подведомственных учреждений» в 2026 году | 31.12.2026 | Садиков М.В.,  Министр цифрового развития и связи Кузбасса | - |
| Контрольная точка «Предоставлен годовой отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государств энного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 2025 год» | 01.03.2026 | Прозоров С.С.,  директор ГАУ «УМФЦ Кузбасса» | Отчет о выполнении государственного задания |
| Контрольная точка «Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий) на 2026» | 15.03.2026 | Садиков М.В.,  Министр цифрового развития и связи Кузбасса | Государственное задание |
| Контрольная точка «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2026 год» | 01.02.2026 | Садиков М.В.,  Министр цифрового развития и связи Кузбасса | Соглашение |
| Контрольная точка «Предоставление предварительного отчета о выполнении государственного задания расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия за 6 месяцев 2026 года» | 25.12.2026 | Прозоров С.С.,  директор ГАУ «УМФЦ Кузбасса» | Предварительный отчет о выполнении государственного задания» |
| Мероприятие (результат) «Обеспечено проведение семинаров, конкурсов, конференций в сфере информационных технологий» в 2024 году | 31.12.2024 | Садиков М.В.,  Министр цифрового развития и связи Кузбасса | - |
| Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 31.03.2024 | Садиков М.В.,  Министр цифрового развития и связи Кузбасса | План график |
| Контрольная точка «Заключен государственный контракт на выполнение работ, оказание услуг» | 30.06.2024 | Садиков М.В.,  Министр цифрового развития и связи Кузбасса | Государственный контракт |
| Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.09.2024 | Садиков М.В.,  Министр цифрового развития и связи Кузбасса | Акт выполненных работ, оказанных услуг |
| Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | 28.12.2024 | Садиков М.В.,  Министр цифрового развития и связи Кузбасса | Платежное поручение |
| Мероприятие (результат) «Обеспечено проведение семинаров, конкурсов, конференций в сфере информационных технологий» в 2025 году | 31.12.2025 | Садиков М.В.,  Министр цифрового развития и связи Кузбасса | - |
| Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 31.03.2025 | Садиков М.В.,  Министр цифрового развития и связи Кузбасса | План график |
| Контрольная точка «Заключен государственный контракт на выполнение работ, оказание услуг» | 30.06.2025 | Садиков М.В.,  Министр цифрового развития и связи Кузбасса | Государственный контракт |
| Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.09.2025 | Садиков М.В.,  Министр цифрового развития и связи Кузбасса | Акт выполненных работ, оказанных услуг |
| Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | 28.12.2025 | Садиков М.В.,  Министр цифрового развития и связи Кузбасса | Платежное поручение |
| Мероприятие (результат) «Обеспечено проведение семинаров, конкурсов, конференций в сфере информационных технологий» в 2026 году | 31.12.2026 | Садиков М.В.,  Министр цифрового развития и связи Кузбасса | - |
| Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 31.03.2026 | Садиков М.В.,  Министр цифрового развития и связи Кузбасса | План график |
| Контрольная точка «Заключен государственный контракт на выполнение работ, оказание услуг» | 30.06.2026 | Садиков М.В.,  Министр цифрового развития и связи Кузбасса | Государственный контракт |
| Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.09.2026 | Садиков М.В.,  Министр цифрового развития и связи Кузбасса | Акт выполненных работ, оказанных услуг |
| Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | 28.12.2026 | Садиков М.В.,  Министр цифрового развития и связи Кузбасса | Платежное поручение |

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий**

«Развитие инфраструктуры связи»

Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган исполнительной власти Кемеровской области – Кузбасса (соисполнитель государственной программы) | Министерство цифрового развития и связи Кузбасса  (Садиков Максим Владимирович, министр) |
| Связь с государственной программой | Государственная программа Кемеровской области – Кузбасса  «Информационное общество Кузбасса» |

2. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприя-тий (результа-та) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | | |
| значе-ние | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Обеспечение доступными услугами связи к информационно-телекоммуникационной инфраструктуре | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечена трансляция в эфире региональных телеканалов и предоставление информационно-телекоммуникационных услуг с использованием спутниковой связи» | Приобре-тение товаров, работ, услуг | Охват территории Кузбасса спутниковой связью для предоставления информационно-телекоммуникацион-ных услуг | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | - | - | - | - | - |

3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение доступными услугами связи к информационно-телекоммуникационной инфраструктуре» (всего), в том числе: | 36000,0 | 36000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72000,0 |
| Региональный бюджет: | 36000,0 | 36000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72000,0 |
| Мероприятие (результат) «Обеспечена трансляция в эфире региональных телеканалов и предоставление информационно-телекоммуникационных услуг с использованием спутниковой связи», всего, в том числе: | 36000,0 | 36000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72000,0 |
| Региональный бюджет: | 36000,0 | 36000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72000,0 |

4. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ Кемеровской области – Кузбасса, иного государственного органа, организации (участник государственной программы) | Вид подтверждающего документа |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение доступными услугами связи к информационно-телекоммуникационной инфраструктуре | | | |
| Мероприятие (результат) «Обеспечена трансляция в эфире региональных телеканалов и предоставление информационно-телекоммуникационных услуг с использованием спутниковой связи» в 2024 году | 31.12.2024 | Садиков М.В.,  министр цифрового развития и связи Кузбасса | - |
| Контрольная точка «Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия за 2023 года» | 15.01.2024 | Садиков М.В.,  министр цифрового развития и связи Кузбасса | Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия |
| Контрольная точка «Проведен конкурс о предоставлении субсидии» | 15.02.2024 | Садиков М.В.,  министр цифрового развития и связи Кузбасса | Приказ об итогах конкурса |
| Контрольная точка «Соглашение о предоставлении за счет средств областного бюджета субсидии на возмещение затрат, связанных с обеспечением трансляции в эфире региональных телерадиоканалов и предоставлением информационно-телекоммуникационных услуг с использованием спутниковой связи заключено» | 28.02.2024 | Садиков М.В.,  министр цифрового развития и связи Кузбасса | Соглашение о предоставлении за счет средств областного бюджета субсидии на возмещение затрат, связанных с обеспечением трансляции в эфире региональных телерадиоканалов и предоставлением информационно-телекоммуникационных услуг с использованием спутниковой связи |
| Контрольная точка «Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 1 полугодие 2024 года» | 10.07.2024 | Садиков М.В.,  министр цифрового развития и связи Кузбасса | Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии |
| Мероприятие (результат) «Обеспечена трансляция в эфире региональных телеканалов и предоставление информационно-телекоммуникационных услуг с использованием спутниковой связи» в 2025 году | 31.12.2025 | Садиков М.В.,  министр цифрового развития и связи Кузбасса | - |
| Контрольная точка «Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия за 2024 года» | 15.01.2025 | Садиков М.В.,  министр цифрового развития и связи Кузбасса | Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия |
| Контрольная точка «Проведен конкурс о предоставлении субсидии» | 15.02.2025 | Садиков М.В.,  министр цифрового развития и связи Кузбасса | Приказ об итогах конкурса |
| Контрольная точка «Соглашение о предоставлении за счет средств областного бюджета субсидии на возмещение затрат, связанных с обеспечением трансляции в эфире региональных телерадиоканалов и предоставлением информационно-телекоммуникационых услуг с использованием спутниковой связи заключено» | 28.02.2025 | Садиков М.В.,  министр цифрового развития и связи Кузбасса | Соглашение о предоставлении за счет средств областного бюджета субсидии на возмещение затрат, связанных с обеспечением трансляции в эфире региональных телерадиоканалов и предоставлением информационно-телекоммуникационных услуг с использованием спутниковой связи |
| Контрольная точка «Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 1 полугодие 2025 года» | 10.07.2025 | Садиков М.В.,  министр цифрового развития и связи Кузбасса | Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии |
| Мероприятие (результат) «Обеспечена трансляция в эфире региональных телеканалов и предоставление информационно-телекоммуникационных услуг с использованием спутниковой связи» в 2026 году | 31.12.2026 | Садиков М.В.,  министр цифрового развития и связи Кузбасса | - |
| Контрольная точка «Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия за 2025 года» | 15.01.2026 | Садиков М.В.,  министр цифрового развития и связи Кузбасса | Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия |
| Контрольная точка «Проведен конкурс о предоставлении субсидии» | 15.02.2026 | Садиков М.В.,  министр цифрового развития и связи Кузбасса | Приказ об итогах конкурса |
| Контрольная точка «Соглашение о предоставлении за счет средств областного бюджета субсидии на возмещение затрат, связанных с обеспечением трансляции в эфире региональных телерадиоканалов и предоставлением информационно-телекоммуникационных услуг с использованием спутниковой связи заключено» | 28.02.2026 | Садиков М.В.,  министр цифрового развития и связи Кузбасса | Соглашение о предоставлении за счет средств областного бюджета субсидии на возмещение затрат, связанных с обеспечением трансляции в эфире региональных телерадиоканалов и предоставлением информационно-телекоммуникационых услуг с использованием спутниковой связи |
| Контрольная точка «Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 1 полугодие 2026 года» | 10.07.2026 | Садиков М.В.,  министр цифрового развития и связи Кузбасса | Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии |

Приложение № 1

к государственной программе

Кемеровской области – Кузбасса «Информационное общество Кузбасса»

на 2024 - 2030 годы

**Правила предоставления и методика расчета межбюджетных**

**субсидий на создание и поддержание функционирования**

**многофункциональных центров предоставления**

**государственных и муниципальных услуг**

Финансовые ресурсы на создание и поддержание функционирования многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) предоставляются в форме субсидий бюджетам городских и муниципальных округов, муниципальных районов в целях софинансирования расходов муниципальных районов и городских округов.

Создание и поддержание функционирования МФЦ включает в себя следующие направления:

строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт, приобретение зданий и помещений для размещения МФЦ;

оснащение рабочих мест сотрудников МФЦ и помещений, в которых производится прием граждан, а также обеспечение уровня комфортности в соответствии с правилами организации деятельности МФЦ;

разработка, внедрение, организационное и методическое сопровождение функционирования АИС МФЦ, а также иных информационных систем, направленных на обеспечение организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" на базе МФЦ;

создание и обеспечение работы каналов связи (за исключением их текущего содержания), используемых МФЦ, защищенных в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере защиты информации;

обучение сотрудников МФЦ организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" на базе МФЦ;

иные расходы, направленные на завершение работ по созданию МФЦ;

закупка и оснащение необходимым оборудованием специализированных автомобилей для создания мобильных МФЦ;

модернизация автоматизированных информационных систем действующих МФЦ;

расходы, направленные на создание и обеспечение функционирования рабочих мест и помещений в действующих МФЦ, а также отдельных МФЦ, деятельность которых направлена на поддержку и развитие предпринимательства.

Расчет размера субсидий осуществляется на основании заявок глав городских и муниципальных округов, муниципальных районов исходя из объемов средств, необходимых для создания и поддержания функционирования МФЦ, согласно объемам софинансирования на эти цели, предусмотренным в Государственной программе.

Критериями отбора городских и муниципальных округов, муниципальных районов для предоставления субсидий являются:

готовность муниципального образования к созданию МФЦ;

сроки ввода объекта в эксплуатацию;

доля участия муниципального образования в софинансировании мероприятий по созданию и поддержанию функционирования МФЦ.

Общий объем субсидии бюджету i-го городского и муниципального округа, муниципального района определяется по следующей формуле:

,

где:

Vi - общий объем субсидии бюджету i-го городского и муниципального округа, муниципального района;

Ri - объем расходов, необходимый i-му городскому и муниципальному округу, муниципальному району на создание и поддержание функционирования МФЦ;

Y - уровень софинансирования за счет средств областного бюджета расходов i-го городского и муниципального округа, муниципального района на создание и поддержание функционирования МФЦ.

Уровень софинансирования (Y) не может превышать 90 процентов от расходов, необходимых i-му городскому и муниципальному округу, муниципальному району в целом на создание и поддержание функционирования МФЦ, в рамках средств, предусмотренных на эти цели в Государственной программе.

В целях предоставления субсидий заключается соглашение между департаментом информационных технологий Кемеровской области и представителем городского и муниципального округа, муниципального района.

Субсидии могут быть перераспределены в текущем финансовом году в следующих случаях:

отсутствие готовности (возможности) городского и муниципального округа, муниципального района к исполнению расходного обязательства в полном объеме в текущем году;

невыполнение или нарушение органами местного самоуправления городского и муниципального округа, муниципального района условий расходования субсидий, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации;

использование субсидий не по целевому назначению.