Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 31 декабря 2019 г. N 814-р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ")

ПО ПЕРЕХОДУ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ В СООТВЕТСТВИИ

С ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛЬЮ (БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ ЛИЧНОГО ПОСЕЩЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ, С ПРИМЕНЕНИЕМ

РЕЕСТРОВОЙ МОДЕЛИ, ОНЛАЙН (В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ),

ПРОАКТИВНО, МНОГОКАНАЛЬНО, ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНО)

НА 2020 - 2021 ГОДЫ

В соответствии с распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 11.12.2018 N 643-р "Об утверждении паспорта регионального проекта "Цифровое государственное управление":

1. Утвердить прилагаемый [план](#P34) мероприятий ("дорожную карту") по переходу на предоставление приоритетных государственных и муниципальных услуг в цифровом виде в соответствии с целевой моделью (без необходимости личного посещения государственных органов и организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно, многоканально, экстерриториально) на 2020 - 2021 годы.

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса".

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по экономическому развитию) Венгера К.Г.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2020.

И.о. Губернатора

Кемеровской области - Кузбасса

В.Н.ТЕЛЕГИН

Утвержден

распоряжением Правительства

Кемеровской области - Кузбасса

от 31 декабря 2019 г. N 814-р

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО ПЕРЕХОДУ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ

ПРИОРИТЕТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

В ЦИФРОВОМ ВИДЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛЬЮ

(БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ ЛИЧНОГО ПОСЕЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ

И ОРГАНИЗАЦИЙ, С ПРИМЕНЕНИЕМ РЕЕСТРОВОЙ МОДЕЛИ, ОНЛАЙН

(В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ), ПРОАКТИВНО, МНОГОКАНАЛЬНО,

ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНО) НА 2020 - 2021 ГОДЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Формирование перечня государственных и муниципальных услуг, по которым проводится цифровая трансформация в очередном году | До 1 февраля(ежегодно) | Министерство цифрового развития и связи Кузбасса |
| 2 | Подготовка описания текущей и целевой моделей оказания государственных и муниципальных услуг | До 1 марта(ежегодно) | Министерство цифрового развития и связи Кузбасса, исполнительные органы государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, оказывающие услуги, органы местного самоуправления (по согласованию), определенные перечнем, сформированным в соответствии с [пунктом 1](#P51) настоящего плана |
| 3 | Внесение изменений в нормативные правовые акты, определяющие порядок предоставления государственных и муниципальных услуг | До 1 апреля(ежегодно) | Исполнительные органы государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, оказывающие услуги, органы местного самоуправления (по согласованию), определенные перечнем, сформированным в соответствии с [пунктом 1](#P51) настоящего плана |
| 4 | Разработка частного технического задания (далее - ЧТЗ) на размещение услуги в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - ЕПГУ). Разработка портальной формы в соответствии с ЧТЗ | До 15 мая(ежегодно) | Министерство цифрового развития и связи Кузбасса |
| 5 | Согласование ЧТЗ с заинтересованными исполнительными органами государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, органами местного самоуправления и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | До 15 октября(ежегодно) | Министерство цифрового развития и связи Кузбасса, исполнительные органы государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, оказывающие услуги, органы местного самоуправления (по согласованию), определенные перечнем, сформированным в соответствии с [пунктом 1](#P51) настоящего плана |
| 6 | Подготовка задания на доработку ведомственной системы. Доработка ведомственной системы и ее интеграция с инфраструктурой электронного правительства | До 20 декабря(ежегодно) | Министерство цифрового развития и связи Кузбасса |
| 7 | Приемка и ввод в эксплуатацию государственных и муниципальных услуг | До 31 декабря(ежегодно) | Министерство цифрового развития и связи Кузбасса |